广元市工矿废弃地复垦

利用专项规划

（2015-2017年）

广元市人民政府

二○一四年十二月

目     录

第一章  总则	5

第一节  规划目的	5

一、改善生态环境	5

二、提高耕地质量	5

三、改善群众生产生活条件	5

四、促进土地节约集约利用	6

第二节  规划任务	6

第三节  规划指导思想和原则	7

一、指导思想	7

二、指导原则	7

第四节  规划依据	9

一、法律法规	9

二、相关政策	9

三、相关规划与报告	10

四、 相关标准及数据	11

第五节  规划范围	11

第六节  规划期限	12

第二章  规划背景	12

第一节  自然与社会经济概况	12

一、 地理区位	12

二、自然环境概况	13

三、社会经济状况	17

四、土地资源现状与特点	18

第二节  工矿废弃地现状分析	22

一、广元市工矿废弃地分布情况及特点	22

二、广元市工矿废弃地主要类型	23

三、工矿废弃地土地利用现状情况	24

四、工矿废弃地权属情况	26

第三节  工矿废弃地形成的历史原因分析	27

一、军工企业搬迁	27

二、资源枯竭被迫关停	27

三、政策性关停	27

四、“5.12”地震灾后重建阶段性需求后因市场原因关闭	28

五、城镇化政策的影响	28

第四节  工矿废弃地复垦义务人归属情况分析	28

第五节  工矿废弃地损毁分析	30

一、工矿废弃地损毁情况分析	30

二、拟复垦区地质灾害评估	31

三、拟复垦区环境污染隐患分析	31

第六节  广元工矿废弃地复垦面临的优势和主要困难	32

第三章  工矿废弃地复垦利用潜力分析	35

第一节  工矿废弃地复垦适宜性评价	35

一、评价原则	35

二、评价依据	35

三、评价面积及单元	35

四、复垦土地适宜性评价参评因素选择	36

五、待复垦土地适宜性评价结果	36

第二节  水土平衡分析	37

一、水资源平衡分析	37

二、土资源平衡分析	38

第三节  工矿废弃地复垦潜力分析	39

第四章  工矿废弃地复垦质量要求与复垦措施	40

一、耕地复垦质量要求	40

二、林地复垦质量要求	43

三、复垦措施	43

第五章  工矿废弃地复垦利用工作计划安排与投资估算	44

第一节  复垦规模安排	44

第二节  复垦项目安排	45

第三节  复垦投资估算	47

第四节  资金筹措	47

一、整合涉农资金	48

二、建新区挂钩指标使用所获得的相关土地税费。	48

三、其他社会资金。	48

第六章  建新区工作计划安排	48

第一节  新增建设用地规模的确定	48

第二节  新增建设用地位置的确定	50

第三节  建新区规划方案的原则和设计要求	51

第四节  建新区耕地质量等级	52

第七章  效益评价	53

第一节  生态效益	53

第二节  社会效益	54

第三节  经济效益	55

第八章  保障措施	55

第一节  行政保障措施	55

一、 建立协调机制	55

二、列入目标管理	56

第二节  资金保障措施	56

一、  多渠道筹集资金，完善社会投资政策措施	56

二、 畅通工矿废弃地复垦资金来源渠道	57

三、  制定投资计划，落实项目资金来源	57

第三节  技术保障措施	58

一、 建立工矿废弃地复垦治理数据库	58

二、 运用动态监测技术，监督规划的贯彻实施	58

三、 建立工矿废弃地复垦项目实施质量检验体系	58

四、 公众参与	58

第九章 成果	59

一、  文字成果	59

二、  图件成果	59

三、  附件成果	59

附表1：广元市工矿废弃地现状调查情况汇总表	61

前  言

为更好落实土地资源节约集约优先战略，促进耕地保护和生态环境恢复治理，提升土地资源环境承载能力，依据《国土资源部关于开展工矿废弃地复垦调整利用试点工作的通知》（国土资发[2012]45号）精神和广元实际，编制《广元市工矿废弃地复垦利用专项规划（2015-2017年）》（以下简称《专项规划》）。

在《广元市国民经济和社会发展十二个五年规划纲要》、《广元市土地利用总体规划（2006-2020）》、《广元市土地整治规划（2011-2015）》以及《广元市矿产资源总体规划（2008-2015）》等相关规划指导下，《专项规划》对广元市工矿废弃地资源利用现状、利用特点进行了综合分析并在现场踏勘、调查等基础上，对全市工矿废弃复垦规模进行了适宜性评价，合理确定复垦布局和利用方向，划定重点区块，制定规划复垦的总体目标以及复垦时序，并提出复垦实施的法律、行政、经济、技术等保障措施。

《专项规划》是规范有序推进广元市工矿废弃地整治活动、统筹协调资源环境保护和经济社会发展、促进土地资源节约集约利用和经济社会可持续发展的重要依据。

# 第一章  总则

## 第一节  规划目的

### 一、改善生态环境

广元市矿产资源尤其是煤炭资源较为丰富，矿产资源开采历史较长。随着长时间矿产开采，造成矿区植被破坏，水土流失加剧，土壤承载能力下降，在生态环境遭到不同程度破坏。通过因地制宜复垦历史遗留的工矿废弃地，能够有效修复生态环境，起到涵养水源、保持水土、治理水土流失、防止土地退化，降低洪涝发生频率，还可以增加项目区植被覆盖率，保持生态系统的稳定性，提高自然生态效益，促进环境综合治理恢复，推动可持续利用和发展。

### 二、提高耕地质量

我市本次选择的工矿废弃地多分布于交通便利，地势平缓，水源充分的区域，复垦后均能与周边林地和耕地集中连片。因我市地处山区，平坝少，人均耕地少，耕地后备资源匮乏，通过适宜性评价，复垦后的耕地与周围集中连片，在增加耕地数量的同时，也更宜于农户集中连片耕种，提高农用地机械化耕作程度，提高耕地整体质量和效益。

### 三、改善群众生产生活条件

由于矿产资源长期开采，尤其是煤炭资源的开采，在矿区形成了大量地质灾害隐患，威胁废弃矿区及周边群众的生产生活安全，同时工矿地长期废弃，也对废弃矿区群众的生产生活环境造成一定影响。通过采取不同的工程措施开展工矿废弃地复垦，能够优化废弃矿区自然环境，促进废弃矿区群众生产生活环境的改善，消除地质灾害隐患，提高废弃矿区群众生产生活质量。

### 四、促进土地节约集约利用

工矿废弃地从建设用地角度看，布局分散，单块土地利用价值不高。通过工矿废弃地复垦，在建设用地总量不增加的前提下通过设置建新区实现建设用地空间上的转移，将工矿建设用地转移到其它建设用地相对集中的地方，既能使复垦的林地和耕地与现有林地和耕地集中连片，也能使建设用地相对集中，盘活了存量建设用地，提高建设用地的使用效率和效益，促进土地节约集约利用。

## 第二节  规划任务

按照国土资源部《关于开展工矿废弃地复垦利用试点工作的通知（国土资发〔2012〕45号）》精神，依据《广元市土地利用总体规划（2006—2020年）》和全国第二次土地调查成果，以大力推动生态文明为着眼点，在查明历史遗留工矿废弃地形成原因、权属和复垦义务人状态的基础上，通过层层筛选核实，择优选择1041宗1387.56公顷复垦潜力大且相对集中连片的地块，按照宜耕则耕，宜林则林的原则确定了每个地块的复垦方向和质量，提出2015-2017年复垦利用目标与分年度实施目标，合理规划全市工矿废弃地复垦利用布局，统筹安排规划期内工矿废弃地复垦利用试点工作，制定资金筹措方案和规划实施保障措施，确保复垦利用质量，并与矿山环境恢复治理相结合，全面治理废弃矿区地质环境，促进生态环境保护和耕地质量的提升以及当地社会的和谐稳定。

## 第三节  规划指导思想和原则

### 一、指导思想

以保护和改善生态环境为前提，认真贯彻“十分珍惜合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，正确处理近期与长远、局部与整体、需要和可能的关系，坚持内涵挖潜为重点，切实提高土地利用效率，优化土地利用结构与布局，促进经济社会与环境的协调和可持续发展。

### 二、指导原则

（一） 政府统筹，合理规划

由市、县两级人民政府主要负责人牵头成立领导小组，通过专业作业队伍并结合基层干部群众，在全面深入调查的基础上，依据工矿废弃地分布情况，统筹生态文明建设和经济社会发展的需要，择优选择工矿废弃地编制复垦规划。

（二）因地制宜，综合治理

通过全面调查全市工矿废弃地的现状，根据其分布及条件，按照技术可行，经济合理，实事求是，因地制宜的原则进行复垦利用，宜林则林，宜耕则耕，并与土地整理、新农村建设、水土治理、环境治理等项目相结合，对复垦区开展山、水、田、林、路综合整治，使“田成片，渠相通，路成网，林成行”，废弃矿区群众生产生活条件全面改善。

（三）相对集中连片，突出复垦效益

在生态优先原则的基础上，依据复垦地块周边地块状况，坚持“相对集中连片”的原则确定复垦地块的复垦方向，周边是林地的以复垦为林地为主，周边是耕地的以复垦为耕地为主，通过相对集中连片，实现复垦效益最大化。

（四）质量优先，生态优先

坚持数量与质量并重、质量优先，质量与生态并重、生态优先的原则，采取工程措施和生物措施有机结合的方法对工矿废弃地进行复垦，保证复垦利用后的土地质量。并在综合考虑生态、经济、社会三大效益的同时，重点突出生态建设、环境保护和水土保持，促进土地资源的可持续利用。

（五）先复垦后利用，有序开展复垦

项目区内的复垦与建新整体规划，工矿废弃地复垦利用遵循先复垦后利用的原则确保复垦面积必须大于建新面积，复垦耕地的数量和质量必须高于建新占用耕地的数量和质量。并通过合理规划项目，有序开展复垦。

（六） 群众参与，分类利用

在工矿废弃地专项调查过程中，进村入户，针对是否复垦，复垦方向，复垦后土地利用方式等内容，充分征求乡镇、村、社会和群众意愿，根据群众意愿编制专项规划，将群众意愿充分体现到专项规划中，并原定复垦后的林地和耕地，面积较小且分散的尽量通过承包等方式就近确定给农村集体经济组织和农户使用，面积较大集中的尽量结合产业发展整体承包利用，确保有效利用。

## 第四节  规划依据

### 一、法律法规

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国森林法》；

3、《中华人民共和国水土保持法》；

4、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

5、《基本农田保护条例》；

6、《耕地占补平衡考核办法》；

7、《土地复垦条例》；

8、《地质灾害防治条例》；

9、《矿产资源法》。

### 二、相关政策

1、国务院《关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知（国发〔2010〕47号）》；

2、国土资源部《关于开展工矿废弃地复垦利用试点工作的通知（国土资发〔2012〕45号）》；

3、国土资源部《关于开展土地整治规划编制工作通知》（国土资发〔2010〕162号）；

4、国土资源部《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（国土资发〔2008〕 138号）；

5、国土资源部《关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》（国土资发〔2008〕176号）；

6、国土资源部《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发〔2000〕 316号）；

7、四川省人民政府《关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的实施意见》（川府发〔2011〕10号）；

8、《四川省国土资源厅关于印发四川省土地整治规划编制工作方案的通知》（川国土资发〔2011〕35号）；

9、四川省国土资源厅《关于进一步规范完善城乡建设用地增加挂钩试点工作的通知》（川国土资发〔2010〕39号）；

10、四川省国土资源厅《关于印发四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法的通知》（川国土资发〔2008〕68号）；

11、《四川省城乡建设用地增加挂钩试点项目区实施规划编制技术指南（试行）》；

12、《关于开展工矿废弃地复垦利用试点申报工作有关问题的通知》。

### 三、相关规划与报告

1、《四川省广元市土地利用总体规划（2006～2020年）》；

2、《广元市利州区土地利用总体规划（2006～2020年）》；

3、《广元市元坝区土地利用总体规划（2006～2020年）》；

4、《广元市朝天区土地利用总体规划（2006～2020年）》；

5、《广元市旺苍县土地利用总体规划（2006～2020年）》；

6、《广元市青川县土地利用总体规划（2006～2020年）》；

7、《广元市剑阁县土地利用总体规划（2006～2020年）》；

8、《广元市苍溪县土地利用总体规划（2006～2020年）》；

9、《广元市土地整治规划（2011～2015年）》；

10、《广元市矿产资源总体规划（2008～2015）》；

11、《广元市国民经济和社会发展十二个五年规划纲要》；

12、《广元市统计年鉴（2014年）》；

13、《广元市国土志》；

14、《广元市土地》;

15、《广元市地质灾害防治规划》;

16、广元市水电、农业、交通、水利等部门规划。

### 四、 相关标准及数据

1、《土地复垦方案编制规程》（TD／T 1031、1—2011）；

2、《土地复垦技术标准》（试行）（1995）；

3、《四川省土地开发整理工程建设标准》（试行）（2007）；

4、《土地开发整理规划编制规程》（TD/T 1011—2000）；

5、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007—2003）；

6、《土地利用数据库标准》（TD／T 1016—2007）；

7、《市（地）级土地利用总体规划数据库标准（TD/T1026—2010）；

8、《市、县级工矿废弃地复垦利用试点专项规划编制技术要点》；

9、广元市第二次土地调查成果；

10、广元市农用地分等定级成果。

## 第五节  规划范围

本次规划范围为广元市行政管辖范围内，城市规划圈范围外，有合法来源且土地利用变更调查数据为建设用地，复垦义务人灭失，相对集中连片，复垦效益好的历史遗留废弃工矿用地。

## 第六节  规划期限

规划基期年为2014年，规划目标年为2017年，规划期限为2015年至2017年，共三年。

# 第二章  规划背景

## 第一节  自然与社会经济概况

### 一、 地理区位

广元市位于北纬31゜31′至32゜56′，东经104゜36′至106゜45′之间，北与甘肃省武都县、文县、陕西省宁强县、南郑县交界；南与南充市的南部县、阆中市为邻；西与绵阳市的平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市的南江县、巴州区接壤。幅员面积16318.71平方公里，人口309.412万人，下辖利州区、昭化区、朝天区三区和旺苍县、青川县、剑阁县、苍溪县四县。广元市位于四川省北部，川陕甘三省交汇处，为四川的北大门出川的咽喉重地。素有“ 女皇故里”、“蜀北重镇”、“ 川北门户”和“ 巴蜀金三角”之称。是历来川陕行政的首府。中国历史上唯一的女皇武则天的故乡，四川省旅游资源最富集的地区之一。国家三线建设军工基地与“国家优秀旅游城市”。

图1： 广元市区位图

### 二、自然环境概况

1、地形地貌

广元市处于四川北部边缘，山地向盆地过渡地带，摩天岭、米仓山东西向横亘市北，分别为川甘、川陕界山；龙门山北东一南西向斜插市西；市南则由剑门山、大栏山等川北弧形山脉覆盖。地势由北向东南倾斜，山脊相对高差达3200余米。摩天岭山脊海拔由西端最高点3837米（大草坪）向东下降至2784米，向南则急剧下降到800米。龙门山接摩天岭居青川全境及利州区西部。山脊海拔由北至南从3045米（轿子顶）降到1200米。山顶尖削，坡面一般在25度以上；河谷深切，相对高差在600--800米间。米仓山居朝天区全境旺苍县城至广元一线以北，山脊海拔从北向南由2276 米（光头山）下降到1368米（石家梁），坡面多在25度以上，山顶浑圆。河谷深切相对高差一般在500--800米间。川北弧形山脉居元坝区、旺苍县城以南，及苍溪、剑阁两县全境。海拔从北而南由1200余米下降到600余米。河谷切割亦深，多呈“V”形。相对高差在200--500米间。山顶平缓，多呈台梁状，坡面一般在12度左右。

2、土壤

由于地质、地貌的差异、成土母质不同，加之气候、水文、植被的影响，以及人为活动对土壤的改造，使广元市土壤较为复杂多样。

全市土壤的垂直分布情况为：500米以下的河谷阶地，多为新积土壤；500～900米间为紫色土壤（古生代各系地层除外）；900～1500米间为黄壤；1500～ 2300米间为黄棕壤；2300～3200米间为暗棕壤；3200以上为亚高山草甸土壤。

土壤酸碱度的分级分布情况为：基本上无酸性和碱性土壤，一般中性土较多。青川县中性土占94.1%，微酸性土占5.3%；旺苍县中性土占65.49%，微酸性土占12.13%；苍溪县微碱性土占69.68%，剑阁县微碱性土占77.25%；市中区（即利州区）、元坝、朝天3区的中性土占47.7%，微碱性土占30.8%。

土壤养分分类：据土壤普查测定，属中等偏上水平。按国家统一标准进行计算，市境农耕地土壤中的养分含量为：有机质中三、四级占96.43%；全氮中三、四级占63.32%；二级占35.37%；全磷中的三、四级占88.93%；全钾中一、二级占90.89%；碱解氮中三、四级占95.54%；速效磷中三、四级占96.58%；速效钾中三、四级占98.8%。有机质含量一般多随地貌、海拔高度变化。市境北中山区的黄壤和黄棕壤含量占2.20～2.72%；低山、深丘区的水稻土有机含量为2.12～2.24%；河谷“走廊区”的紫色土和新积土，有机质含量为1.20～1.35%。

3、气候

广元市属于亚热带湿润季风气候。广元地处秦岭南麓，是南北的过渡带，即有南方的湿润气候特征，又有北方天高云淡、艳阳高照的特点。南部低山，冬冷夏热；北部中山区冬寒夏凉，秋季降温迅速。年平均气温16.6℃，七月份气温26.1℃，元月份气温4.9℃。年降水量1101毫米，日照时数1002小时，无霜期254天，四季分明，适宜生物繁衍生息。但自然灾害，特别是旱、涝灾害频繁。

4、水文

境内河流属长江水系。集雨面积在50公里以上的大小支流有80多条，主要通航河流有嘉陵江、白龙江、东河、清江河等，这些河流均汇集到嘉陵江至重庆注入长江。广元市境内河流以嘉陵江为主干，有白龙江、清水河、东河、木门河等75条河流，水量丰富，流速急、落差大，水能蕴藏量为270万千瓦，发展水电事业很有前途。目前有宝珠寺、紫兰坝等大中小型水电站和即将竣工的亭子口水利枢纽工程。

5、自然资源

境内水系发达，河网密布，地形高差大，雨水较多，气候湿润，土壤肥沃，日照长，气温适宜，给生物繁衍创造了较好的条件。各类粮食作物、经济作物、林产品、畜产品、水产品及其他生物品种繁多。平坝、丘陵、低山区生产粮食作物；经济作物遍布全境，主要有油菜、花生、芝麻、向日葵等，部分高山区产药材和香菌等，有天麻、杜仲、川芎等。全市零星栽培的还有海椒、黄花、魔芋、甘蔗、烟叶、油桐、油橄榄、生漆、竹子、棕片、木耳、核桃、蚕桑、茶叶及各类水果等。

6、矿产资源

广元境内目前已发现矿种95种，有矿产地480处，已查明资源储量的矿床378处，其中大型矿床6处（耐火粘土2处，熔剂灰岩、砂金、玻璃石英砂岩、硅灰石各一处），中型矿床40处（砂金10处，钾长石6处，耐火粘土、晶质石墨各4处，玻璃石英砂岩、砖瓦用页岩各2处，其它8处），小型矿床332处。查明资源储量可供开采的矿种38种，储量较大的有煤、天然气、砂金、有色金属、铝土矿、硫铁矿、水泥灰岩、玻璃石英砂岩、玻璃脉石英、饰面石材等。其中，煤4.64亿吨，天然气3.78亿方，砂金53405千克，有色金属91902吨，铝土矿691.1万吨，硫铁矿255.71万吨，水泥灰岩18742.51万吨，玻璃石英砂岩4570.53万吨，玻璃脉石英836.85万吨，饰面石材1786.81万立方米，熔剂灰岩18700万吨，耐火粘土4660.31万吨，天然沥青361.28万吨，重晶石376.51万吨，钾长石211.95万吨，晶质石墨289.99万吨，海泡石40万吨，硅灰石246.83万 吨，砖瓦页岩1510.2万平方米，建筑用沙1803.15万立方米。非金属矿产资源丰富，开发前景广阔。玻璃石英砂岩、玻璃脉石英、钾长石等名列全省前位，是全省主要产地。根据广元矿产资源优势，将着重发展建陶、水泥、劣质煤火电、玻璃硅质原料、耐火材料、炼焦、温泉疗养等产业。

7、旅游资源

广元境内自然风光秀美，名胜古迹众多。有女皇武则天祠庙皇泽寺，有被誉为“历代石刻艺术陈列馆”的千佛崖，有“一夫当关，万夫莫开”的天下雄关剑门关，有享誉海外内的“中国佛传故事壁画博览馆”觉苑寺，有“三百里程十万树”的翠云廊，有“中国古今道路博物馆”明月峡，有昭化古城、诸葛亮北伐曹魏的中军帐筹笔驿(《后出师表》出地)、姜维墓、阴平道等多处三国遗址，有国家级自然保护区唐家河，还有白龙湖、天台山等十余处国家级、省级旅游风景区。

### 三、社会经济状况

经济发展平稳较快。截止2014年底，全年实现地区生产总值（GDP）518.75亿元，比上年增长10.5%。其中，第一产业增加值94.31亿元，增长3.6%；第二产业增加值249.58亿元，增长13.8%；第三产业增加值174.86亿元，增长10.0%。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为6.80%、60.35%和32.85%，分别拉动经济增长0.71、6.34和3.45个百分点。

产业结构进一步优化。截止2014年底，三次产业结构由上年的19.6：47.0：33.4调整为18.2：48.1：33.7，第二产业和第三产业占比分别上升了1.1和0.3个百分点，第一产业占比下降了1.4个百分点。其中，工业增加值占GDP的比重由上年40.5%提高到41.5%，提升了1.0个百分点。

非公有制经济发展较好。截止2014年底，全年非公有制经济增加值291.54亿元，比上年增长12.5%。其中，第一产业增加值28.77亿元，增长7.0%；第二产业增加值166.17亿元，增长14.6%；第三产业增加值96.59亿元，增长10.7%。非公有制经济增加值占GDP比重为56.2%，比上年提高1.1个百分点。其中，民营经济（个体私营经济）增加值280.17亿元，增长12.3%，占GDP的比重为54.0%，比上年提高1.0百分点。

城市化水平较低但进程加快。截止2014年底，城镇化率37.8%，比上年提高1.38个百分点。

### 四、土地资源现状与特点

（一） 土地资源现状

根据广元市2014年度土地利用变更调查成果，广元市土地总面积1631870.57公顷，其中耕地面积351364.34公顷，占土地总面积的21.53%；园地16465.01公顷占土地总面积的1.01%；林地1056037.15公顷，占土地总面积的64.71%；草地4137.35公顷，占土地总面积的0.25%；城镇村及工矿用地55222.27公顷，占土地总面积的3.38%；交通运输用地19460.69公顷，占土地总面积的1.19%；水域及水利设施用地52124.18公顷，占土地总面积的3.19%；其他土地77059.58公顷，占土地总面积的4.72%。

表1： 广元市2014年土地利用现状表

单位：公顷，%

| 一级类 | 二级类 | 面积 | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 011 | 水田 | 139427.52 | 8.54% | 351364.34 | 21.53% |
|  |  | 012 | 水浇地 | 44.80 | 0.00% |  |  |
|  |  | 013 | 旱地 | 211892.03 | 12.98% |  |  |
| 02 | 园地 | 021 | 果园 | 8283.80 | 0.51% | 16465.01 | 1.01% |
|  |  | 022 | 茶园 | 2660.45 | 0.16% |  |  |
|  |  | 023 | 其他园地 | 5520.75 | 0.34% |  |  |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 874947.95 | 53.62% | 1056037.15 | 64.71% |
|  |  | 032 | 灌木林地 | 147530.33 | 9.04% |  |  |
|  |  | 033 | 其他林地 | 33558.87 | 2.06% |  |  |
| 04 | 草地 | 041 | 天然牧草地 | 7.61 | 0.00% | 4137.35 | 0.25% |
|  |  | 042 | 人工牧草地 | 0.00 | 0.00% |  |  |
|  |  | 043 | 其他草地 | 4129.74 | 0.25% |  |  |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 城市 | 3252.37 | 0.20% | 55222.27 | 3.38% |
|  |  | 202 | 建制镇 | 6350.74 | 0.39% |  |  |
|  |  | 203 | 村庄 | 42418.97 | 2.60% |  |  |
|  |  | 204 | 采矿用地 | 2267.73 | 0.14% |  |  |
|  |  | 205 | 风景名胜及特殊用地 | 932.46 | 0.06% |  |  |

| 一级类 | 二级类 | 面积 | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 交通运输用地 | 101 | 铁路用地 | 583.72 | 0.04% | 19460.69 | 1.19% |
|  |  | 102 | 公路用地 | 4756.29 | 0.29% |  |  |
|  |  | 104 | 农村道路 | 13986.97 | 0.86% |  |  |
|  |  | 105 | 机场用地 | 130.79 | 0.01% |  |  |
|  |  | 106 | 港口码头用地 | 1.41 | 0.00% |  |  |
|  |  | 107 | 管道运输用地 | 1.51 | 0.00% |  |  |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 | 25768.13 | 1.58% | 52124.18 | 3.19% |
|  |  | 112 | 湖泊水面 | 20.50 | 0.00% |  |  |
|  |  | 113 | 水库水面 | 8245.83 | 0.51% |  |  |
|  |  | 114 | 坑塘水面 | 11400.64 | 0.70% |  |  |
|  |  | 116 | 内陆滩涂 | 5616.62 | 0.34% |  |  |
|  |  | 117 | 沟渠 | 716.30 | 0.04% |  |  |
|  |  | 118 | 水工建筑用地 | 356.16 | 0.02% |  |  |
| 12 | 其他土地 | 122 | 设施农用地 | 277.27 | 0.02% | 77059.58 | 4.72% |
|  |  | 123 | 田坎 | 74576.92 | 4.57% |  |  |
|  |  | 124 | 盐碱地 | 2.26 | 0.00% |  |  |
|  |  | 126 | 沙地 | 1.42 | 0.00% |  |  |
|  |  | 127 | 裸地 | 2201.70 | 0.13% |  |  |
| 合计 | 1631870.57 | 100.00% | 1631870.57 | 100.00% |

（二） 土地资源特点

1、耕地质量差，后备资源不足

2014年全市人均耕地1.70亩，虽略高于全国、全省平均水平，但耕地质量较差，全市有水源保证的良田好地人均仅有0.6亩，其余多需改造整治的中低产田。全市坡耕地较多，：0°-2°耕地面积5088.90公顷，占耕地面积的1.45%；2°-6°耕地面积20971.83公顷，占耕地面积的5.97%；6°-15°耕地面积157202.99公顷，占耕地面积的44.74%；大于15°耕地面积168100.61公顷，占耕地面积的47.84%。全市耕地后备资源不足，并且多分布在坡度6°-15°、海拔600-1000米的区域，开发难度较大。

2、林地比重较大，生态条件较好

全市林地面积1056037.15公顷，占土地总面积的比例达64.71%，森林覆盖率较高，植被较好。

3、土地集约节约利用水平有待提高

全市村庄用地面积为42418.97公顷，人均农村居民点用地高达137平方米。布局零散，存量低效数量较多 。全市城镇、工矿用地面积为11870.84公顷，人均城镇工矿用地为38.4平方米，有一定的的提升潜力。

表2：广元市2013年耕地坡度分级面积汇总表

单位：公顷，％

| 行政区域 | 耕地面积 | 平地 | 梯田及坡地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤2° | 2°～6° | 6°～15° | >15° |
|  |  | 面积 | 占耕地面积比例 | 面积 | 占耕地面积比例 | 面积 | 占耕地面积比例 | 面积 | 占耕地面积比例 |
| 广元市 | 351364.33 | 5088.90 | 1.45% | 20971.83 | 5.97% | 157202.99 | 44.74% | 168100.61 | 47.84% |
| 利州区 | 22424.50 | 818.90 | 3.65% | 1039.36 | 4.63% | 8103.20 | 36.14% | 12463.04 | 55.58% |
| 昭化区 | 39797.29 | 424.25 | 1.07% | 1366.94 | 3.43% | 25862.86 | 64.99% | 12143.24 | 30.51% |
| 朝天区 | 32753.73 | 1263.73 | 3.86% | 750.27 | 2.29% | 4220.26 | 12.88% | 26519.47 | 80.97% |
| 旺苍县 | 46000.01 | 909.90 | 1.98% | 2615.03 | 5.68% | 14383.47 | 31.27% | 28091.61 | 61.07% |
| 青川县 | 32674.17 | 420.67 | 1.29% | 1759.60 | 5.39% | 4698.43 | 14.38% | 25795.47 | 78.95% |
| 剑阁县 | 91686.30 | 850.86 | 0.93% | 7161.55 | 7.81% | 57533.80 | 62.75% | 26140.09 | 28.51% |
| 苍溪县 | 86028.33 | 400.59 | 0.47% | 6279.08 | 7.30% | 42400.97 | 49.29% | 36947.69 | 42.95% |

## 第二节  工矿废弃地现状分析

### 一、广元市工矿废弃地分布情况及特点

（一） 分布情况

广元市工矿废弃地调查工作，按照《国土资源部关于开展工矿废弃地复垦利用试点工作的通知》（国土资发[2012]45号）确定的标准条件，依据第二次土地调查更新成果，对全市区域进行排查，在符合条件的工矿废弃地中择优选择了1041宗，总面积为1387.56公顷。四县三区均有分布。

其中，利州区工矿废弃地共136宗，面积为263.85公顷；昭化区工矿废弃地共102宗，面积为178.09公顷；朝天区工矿废弃地共136宗，面积55.81公顷；旺苍县工矿废弃地共320宗，面积为472.54公顷；青川县工矿废弃地共130宗，面积176.79公顷；剑阁县工矿废弃地共113宗，面积79.45公顷；苍溪县工矿废弃地共104宗，面积161.03公顷。

表3：广元市工矿废弃地分布情况表

单位：宗、公顷

| 行政区域 | 宗数 | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 全 市 | 1041 | 1387.56 |
| 其 中 | 利州区 | 136 | 263.85 |
|  | 昭化区 | 102 | 178.09 |
|  | 朝天区 | 136 | 55.81 |
|  | 旺苍县 | 320 | 472.54 |
|  | 青川县 | 130 | 176.79 |
|  | 剑阁县 | 113 | 79.45 |
|  | 苍溪县 | 104 | 161.03 |

（二） 分布特点

广元市工矿废弃地复垦地块虽然单块面积不大，地块宗数较多，但其分布相对集中连片，主要集中分布在中部河谷走廊地区以及国、省道交通沿线，利于复垦利用。同时这些地块复垦后可和周边的耕地、林地相连成本，更有利于长期有效利用。

### 二、广元市工矿废弃地主要类型

通过对广元市区域内的工矿废弃地进行实地调查与分析，我市历史遗留的工矿废弃地主要包括煤矿废弃地、非煤矿山废弃地、其他工矿企业废弃地三种类型。

1、煤矿废弃地

共有煤矿废弃地123宗，面积为275.62公顷。其中，利州区72宗，面积67.98公顷；昭化区14宗，面积140.73公顷；旺苍县37宗，面积66.91公顷。

2、非煤矿山废弃地

共有非煤矿山废弃地327宗，面积为553.33公顷。其中，朝天区3宗，面积0.57公顷；旺苍县29宗，面积160.27公顷；青川县120宗，面积169.46公顷；剑阁县91宗，面积69.22公顷；苍溪县84宗，面积153.813公顷。

3、其他企业废弃地

共有其他企业废弃地591宗，面积为559.61公顷。其中，利州区64宗，面积196.87公顷；昭化区88宗，面积37.36公顷；朝天区133宗，面积55.24公顷；旺苍县254宗，面积245.36公顷；青川县10宗，面积7.33公顷；剑阁县22宗，面积10.23公顷；苍溪县20宗，面积7.22公顷。

表4：广元市工矿废弃地主要类型表

单位：宗、公顷

| 行政区域 | 煤矿废弃地 | 非煤矿山废弃地 | 其他企业废弃地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 |
| 全 市 | 123 | 275.62 | 327 | 553.33 | 591 | 559.61 |
| 其 中 | 利州区 | 72 | 67.98 | - | - | 64 | 196.87 |
|  | 昭化区 | 14 | 140.73 | - | - | 88 | 37.36 |
|  | 朝天区 | - | - | 3 | 0.57 | 133 | 55.24 |
|  | 旺苍县 | 37 | 66.91 | 29 | 160.27 | 254 | 245.36 |
|  | 青川县 | - | - | 120 | 169.46 | 10 | 7.33 |
|  | 剑阁县 | - | - | 91 | 69.22 | 22 | 10.23 |
|  | 苍溪县 | - | - | 84 | 153.81 | 20 | 7.22 |

### 三、工矿废弃地土地利用现状情况

我市通过实地调查，结合第二次全国土地调查成果，我市工矿废弃地在二调数据库中的地类主要村庄及采矿用地两类。

1、采矿用地

共有采矿用地918宗，面积为1331.13公顷。其中，利州区117宗，面积260.08公顷；昭化区59宗，面积163.83公顷；朝天区133宗，面积55.24公顷；旺苍县279宗，面积450.28公顷；青川县120宗，面积169.46公顷；剑阁县106宗，面积71.21公顷；苍溪县104宗，面积161.03公顷。

2、村庄用地

共有村庄用地123宗，面积为56.44公顷。其中，利州区19宗，面积3.77公顷；昭化区43宗，面积14.26公顷；朝天区3宗，面积0.57公顷；旺苍县41宗，面积22.26公顷；青川县10宗，面积7.33公顷；剑阁县7宗，面积8.25公顷。

表5：广元市工矿废弃地土地利用现状情况表

单位：宗、公顷

| 行政区域 | 村庄（203） | 采矿用地（204） |
| --- | --- | --- |
|  | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 |
| 全 市 | 123 | 56.44 | 918 | 1331.13 |
| 其 中 | 利州区 | 19 | 3.77 | 117 | 260.08 |
|  | 昭化区 | 43 | 14.26 | 59 | 163.83 |
|  | 朝天区 | 3 | 0.57 | 133 | 55.24 |
|  | 旺苍县 | 41 | 22.26 | 279 | 450.28 |
|  | 青川县 | 10 | 7.33 | 120 | 169.46 |
|  | 剑阁县 | 7 | 8.25 | 106 | 71.21 |
|  | 苍溪县 | - | - | 104 | 161.03 |

### 四、工矿废弃地权属情况

在2013年度变更调查基础上，经全面核查,纳入本次规划的广元市历史遗留工矿废弃地权属明确，包括国有和集体土地性质两类。

1、国有土地性质

共有国有土地性质地块119宗，面积482.82公顷。其中，利州区15宗，面积94.76公顷；昭化区19宗，面积142.66公顷；旺苍县78宗，面积234.06公顷；青川县3宗，面积5.63公顷；剑阁县4宗，面积5.71公顷。

2、集体土地性质

共有集体土地性质地块922宗，面积904.74公顷。其中，利州区121宗，面积169.09公顷；昭化区83宗，面积35.43公顷；朝天区136宗，面积55.81公顷；旺苍县242宗，面积238.48公顷；青川县127宗，面积171.16公顷；剑阁县109宗，面积73.74公顷；苍溪县104宗，面积161.03公顷。

表6：广元市工矿废弃地权属情况表

单位：宗、公顷

| 行政区域 | 国有 | 集体 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 |
| 全 市 | 119 | 482.82 | 922 | 904.74 |
| 其 中 | 利州区 | 15 | 94.76 | 121 | 169.09 |
|  | 昭化区 | 19 | 142.66 | 83 | 35.43 |
|  | 朝天区 | - | - | 136 | 55.81 |
|  | 旺苍县 | 78 | 234.06 | 242 | 238.48 |
|  | 青川县 | 3 | 5.63 | 127 | 171.16 |
|  | 剑阁县 | 4 | 5.71 | 109 | 73.74 |
|  | 苍溪县 | - | - | 104 | 161.03 |

## 第三节  工矿废弃地形成的历史原因分析

### 一、军工企业搬迁

广元是国家三线建设的重要基地之一，六十年中期开始国家先后在广元建起了零八一、万众机器厂、新光电工厂、东河钞币公司等一大批军工厂矿，后因地理位置等因素，现除零八一外，其余先后迁至重庆、新都、绵阳、成都、江苏等地，原有厂址基本废弃，废弃面积都较大。

### 二、资源枯竭被迫关停

广元矿产资源尤其是煤炭资源较为丰富，特别是五、六十年代陆续建起的唐家河煤矿、杨家岩煤矿、拣银岩煤矿、代池坝煤矿、陈家岭煤矿等大批国有煤矿企业，矿区范围都较大，每个煤区都是几千上万人，现通过几十年的开采，矿区范围内煤炭资源已基本枯竭，被迫陆续关停。

### 三、政策性关停

九十年代各地大办乡镇企业，我市陆续上马了不少小煤窑、小石灰窑、小作坊企业、小矿山企业，一度时期为广元经济社会发展起到了重要的作用，但低成本、小规模的经营模式也带来了较为严重的环境污染和安全问题，对资源也造成浪费。九十年代末期后，随着国家对环保和资源保护工作的重视程度增加，这类企业大多因节能减排等原因被关停。因属政策性关停，企业用地基本未复垦，形成废弃工矿地。

### 四、“5.12”地震灾后重建阶段性需求后因市场原因关闭

2008年“5.12”地震后，全市房屋大面积损毁，国家提出要三年内完成灾后重建，省上、市上提出三年重建二年半完成，因此2008、2009和2010年，全市房屋大面积重建，建设量是日常的成千上万倍，建材需求数量井喷。市、县（区）政府为保障群众建设所需，配置了砖厂200余家，随着2010年灾后重建结束，需求量基本回到地震前，配置的砖厂基本都关停了。

### 五、城镇化政策的影响

九十年代开始，国家对义务教育高度重视，要求村村都要建设村小，并对面积等提出了明确要求，绝大数村同时建起了村办公室。后随着城镇化政策的推进，大量农村人员外出务工，农村人员急剧减少，有些村小每个班只有几个人，老师不愿去，留不住。之后，为充分利用师资资源，基层政府对一些村小就近进行了就近整合，另外，为了方便管理，基层政府对一些村进行了合并。原有的村小和村办公室逐渐废弃。

## 第四节  工矿废弃地复垦义务人归属情况分析

一、军工企业搬迁后，土地移交地方政府，地方政府为复垦义务人

“三线”建设的军工企业均属国有企业，企业搬迁后，土地均移交给了地方政府。因企业搬迁均发生在1999年《土地复垦条例》颁布实施前，且均履行了土地移交手续，只有地方政府承担土地复垦义务。这类总计有16个地块，面积106.49公顷。

二、大型国有煤矿企业关停破产后，土地也移交给当地政府，地方政府为复垦义务人

唐家河煤矿、杨家岩煤矿、拣银岩煤矿、代池坝煤矿、陈家岭煤矿等大批国有煤矿企业资源枯竭后，基本进行了破产处理，破产后遗留资产和遗留问题均移交地方政府处理，因这部分也均发生在1999年《土地管理法》颁布实施前，只有地方政府承担土地复垦义务。这类总计有237个地块，面积395.27公顷。

三、中小企业政策性关停处理后，原复垦义务人灭失，复垦义务转移到地方政府

地方政府因环保、产能等原因集中关停的小煤窑、小石灰窑、小作坊企业、小矿山企业等企业，复垦义务人灭失，复垦义务转移到地方政府。这类总计有581个地块，面积598.75公顷。

四、政府为灾后重建行政配置的砖厂等企业关停后，基层政府为复垦义务人

“5.12”地震后配置的大量砖厂等建材企业均属行政配置，企业产权属基层政府，灾后重建使命结束关停后，地方基层政府应为复垦义务人。这类总计有48个地块，面积178.24公顷。

五、学校等因政府布局调整废弃后，资产统一收归政府管理，基层政府为复垦义务人

因生源等因素，基层政府根据实际情况对学校重新进行了布局调整，一些边远小学废弃。另外，一些村被合并后，村原办公场地废弃。这些废弃资产均统一收归基层政府管理，基层政府为复垦义务人。这类总计有75个地块，面积35.38公顷。

六、矿山企业服务年限到期后被注销，因原对复垦无强制性要求，在处理到位后复垦义务人转为地方政府

大量在矿企业在企业服务年限到期后，业主申请后注销，因2011年《土地复垦条例》颁布实施前对土地复垦无强制性措施和要求，企业注销后，地方政府按《土地管理法》进行了处理，但土地复垦复垦义务人灭失，复垦义务转移到地方政府。这类总计有84个地块，面积73.74公顷。

## 第五节  工矿废弃地损毁分析

### 一、工矿废弃地损毁情况分析

广元市工矿废弃地主要分为塌陷、挖损、压占三种损毁类型。

1、塌陷类

共有塌陷地块125宗，面积118.27公顷。其中，利州区1宗，面积5.66公顷；昭化区21宗，面积6.45公顷；朝天区16宗，面积5.58公顷；旺苍县68宗，面积90.54公顷；青川县18宗，面积9.30公顷；剑阁县1宗，面积0.74公顷。

2、挖损类

共有挖损地块353宗，面积443.03公顷。其中，利州区85宗，面积80.85公顷；昭化区24宗，面积141.78公顷；朝天区48宗，面积20.94公顷；旺苍县79宗，面积96.06公顷；青川县34宗，面积30.40公顷；剑阁县45宗，面积39.37公顷；苍溪县38宗，面积33.63公顷。

3、压占类

共有压占地块563宗，面积826.26公顷。其中，利州区50宗，面积177.34公顷；昭化区57宗，面积29.86公顷；朝天区72宗，面积29.29公顷；旺苍县173宗，面积285.94公顷；青川县78宗，面积137.09公顷；剑阁县67宗，面积39.34公顷；苍溪县66宗，面积127.40公顷。

表7：广元市工矿废弃地损毁情况表

单位：宗、公顷

| 行政区 | 塌陷 | 挖损 | 压占 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 |
| 全 市 | 125 | 118.27 | 353 | 443.03 | 563 | 826.26 |
| 其 中 | 利州区 | 1 | 5.66 | 85 | 80.85 | 50 | 177.34 |
|  | 昭化区 | 21 | 6.45 | 24 | 141.78 | 57 | 29.86 |
|  | 朝天区 | 16 | 5.58 | 48 | 20.94 | 72 | 29.29 |
|  | 旺苍县 | 68 | 90.54 | 79 | 96.06 | 173 | 285.94 |
|  | 青川县 | 18 | 9.30 | 34 | 30.40 | 78 | 137.09 |
|  | 剑阁县 | 1 | 0.74 | 45 | 39.37 | 67 | 39.34 |
|  | 苍溪县 | - | - | 38 | 33.63 | 66 | 127.40 |

### 二、拟复垦区地质灾害评估

工矿地长期废弃，形成了一定的地质灾害隐患。通过对拟复垦区地质灾害开展初步评价，复垦区地质环境条件复杂程度为中等复杂类型，未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、地裂缝及地面塌陷等不良地质灾害现象，综合评定拟复垦区地质灾害危险性程度低适宜开展复垦工作。同时可结合复垦工作对地质灾害隐患进行治理，促进地质环境恢复。

### 三、拟复垦区环境污染隐患分析

在项目实施过程中，对生态环境有一定的影响，可能会产生噪声污染、粉尘污染和固体废弃物污染等，对周围的环境有一定的影响。但项目实施后，生活环境得到改善，生活污水、固体废弃物便于统一处理，有利于生态环境的治理保护。

## 第六节  广元工矿废弃地复垦面临的优势和主要困难

一、广元被列为资源型城市

《全国资源型城市可持续发展规划（2013-2020年）》将广元市列为资源成熟型城市。按照国家政策，在资源型城市转型过程中，将把生态文明建设放在突出地位，融入可持续发展工作全过程，坚持开发和保护相互促进，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，切实解决生态环境问题，为资源型城市可持续发展提供支撑，矿山地质环境恢复治理和生态建设都是其中的重要内容。国土资源部还明确对资源型城市在工矿废弃地复垦方面予以重点支持，优先考虑。

二、广元市确立了“生态立市”发展战略

2013年广元在市委六届七次全会上就确定“生态立市”的发展战略，将生态文明建设提升到了前所未有的高度。工矿废弃地复垦利用可以有效治理复垦区存在的环境问题，改善群众生产生活条件，改善复垦区生态环境，与广元“生态立市”战略相符合。因此，市委市政府领导高度重视工矿废弃地复垦工作，该项工作已连续多年写入了政府工作报告和对县区政府的目标考虑内容。同时，经过广泛征求拟复垦区群众意愿，群众复垦积极性很高。

三、革命老区及贫困山区带来的重大发展机遇

广元市所辖7个区县均属《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》确定的11个连片特困地区（秦巴山区）和省政府认定的革命老区。国家级连片特困地区和革命老区要与全国一道在2020年全面建成小康，国家层面将给予更好支持政策，尤其是在推进土地矿产资源节约集约、耕地保护和统筹城乡发展方面。

四、 政府重视，群众复垦意愿强烈

我市工矿废弃地复垦专项规划工作启动以来，市委、市委政府高度重视工矿废弃地复垦利用试点申报工作，成立了以市长任组长，分管副市长任副组长，发改、经信、财政、国土、环保、建设、交通、水务、农业、林业、审计等17个市级部门负责人和7个县区县区长为成员的领导小组，明确了政府和相关部门责任，并将启动试点工作列入了市政府2014年度《政府工作报告》，作为改革的重要内容。市政府还专门就开展试点申报工作以正式文件回复我局，同意开展试点并在资金等方面全力保障。同时，市委马华书记多次过问试点工作申报进展情况，市政府王菲市长和冯安富副市长作出了专门批示，要求加快推进试点申报工作。我市基本形成了政府主导抓，国土部门主要抓，相关部门共同抓的工作格局。另外，废弃工矿用地对周边群众的生产生活造成了一定的影响，在调查过程中，当地群众迫切希望能尽快将废弃工矿用地进行复垦，参与积极性很高。

五、拟复垦工矿废弃地权属明确，实施难度小

广元市对辖区内各区县的历史遗留工矿废弃地的权属进行全面核实，并组织各县区逐宗地反复核查,确定广元市历史遗留工矿废弃地的权属清楚、无争议，复垦义务人灭失，由当地人民政府负责复垦。并且本次规划确定的复垦地块相对集中连片，复垦客土来源可靠，土壤质地好，交通便利、灌溉适宜，实施难度小。

六、广元市工矿废弃地资源丰富，资源潜力大

我市从2013年4月至2014年4月开展了三轮专项调查。根据专项调查情况，我市符合条件的工矿废弃地达1833宗1998.04公顷，还有大量现状工矿废弃地第二次土地调中被调为了非建设用地或调绘面积大大小于实际面积，在编制专项规划时我市只择优选择了与第二次土地调查相吻合的部分地块，还有较大复垦潜力。

七、复垦效益明显

我市规划的垦地块中，可复垦为耕地的925宗1296.42公顷，可复垦为林地的116宗91.18公顷。可复垦为耕地的地块中，有13宗8.42公顷可复垦为7级耕地，545宗774.32公顷可复垦为8级耕地， 436宗495.37公顷可复垦为9级耕地，47宗109.49公顷可复垦为10级耕地，因我市地处山区，人均耕地少，耕地后备资源十分匮乏，复垦后经济效益和社会效益将非常明显。

八、具有一定复垦经验

90年代末期国土资源部就批准我市实施了市城区建设用地整理项目。之后，一些县区还积极探索，对煤矿尾矿区成功实施了土地复垦。同时，近几年，省厅还批准我市城乡建设用地增减挂钩项目10多个，现也已基本实施完成，积累了一定的土地复垦经验，利于对工矿废弃地开展复垦。

九、主要困难

广元市所辖各区县均为贫困区县，财政收入不高，工矿废弃地复垦需要大量资金投入，如何整合资金，保障复垦工程顺利实施是该项工作深入持续开展的关键。

# 第三章  工矿废弃地复垦利用潜力分析

## 第一节  工矿废弃地复垦适宜性评价

### 一、评价原则

1、有利改善生态环境，促进生态平衡；

2、符合土地利用总体规划，并与其他规划相衔接；

3、因地制宜原则；

4、土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则；

5、主导性限制因素与综合平衡原则；

6、复垦后土地可持续利用原则；

7、经济可行与技术合理性原则；

8、社会因素和经济因素相结合的原则。

### 二、评价依据

1、相关法律法规和规划；

2、相关规程和标准；

3、项目区自然社会经济状况；

4、项目区废弃地补充调研结果；

5、公众参与意见以及周边同类项目的类比分析等。

### 三、评价面积及单元

本次选择历史遗留的工矿废弃地1387.56公顷纳入土地复垦适宜性评价范围。工矿废弃地分属于7个县区155个乡镇，本次以乡镇为评价单位，共计155个评价单元。

### 四、复垦土地适宜性评价参评因素选择

广元市工矿废弃地资源评价方法采用定性法，通过对评价单元的影响因子进行综合性评价，确定最终的适宜性评价结果。

1、耕地复垦方向影响因子：土地污染程度、地形坡度、土壤有机质、有效土层厚度、交通条件、排灌条件及与周变环境适宜性等。复垦为耕地对土地的适宜性较其他几种土地复垦方向更加严格，对各种影响因子的要求更高，其中土壤条件因子中要求土壤中污染物指标在一般耕地含量范围内，符合农、林、牧生产用地污染相关的控制标准。另外水源保障和配套水利设施等也是复垦耕地的重要条件。

2、林地复垦方向影响因子：土地污染程度、土壤有机质、有效土层厚度、地形坡度及周边环境适宜性等。林地对土地的要求最重要的是土地污染程度和土壤条件，土地污染程度高，那么该土地林地的适宜性就低，其土地有害元素含量必须符合农、林、牧生产用地污染相关的控制标准。

### 五、待复垦土地适宜性评价结果

在综合分析当地自然条件、社会条件、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等各方面因素的基础上，根据“宜耕则耕，宜林则林”的指导思想，周边地类是耕地的复垦地块原则复垦为耕地，周边地类是林地的复垦地块原则复垦成林地，集中连片，最大可能的满足生产生活条件。并通过召开座谈会和走访等形式，征询国土部门、农业部门、林业部门等行政主管部门专家意见，征求当地群众的意见，最终确定各复垦单元的复垦方向。

经过适宜性评价，全市本次纳入的工矿废弃地适宜复垦为耕地和林地两种类型。

1、复垦为耕地的情况

全市适宜复垦为耕地1296.45公顷，复垦率为93%左右。其中，利州区218.37公顷；昭化区165.51公顷；朝天区51.56公顷；旺苍县452.96公顷；青川县173.11公顷；剑阁县75.56公顷；苍溪县159.38公顷。

2、复垦为林地的情况

全市适宜复垦为林地91.11公顷，复垦率为7%左右。其中，利州区45.48公顷；昭化区12.58公顷；朝天区4.25公顷；旺苍县19.58公顷；青川县3.68公顷；剑阁县3.89公顷；苍溪县1.65公顷。

表8：广元市工矿废弃地复垦方向表

单位：公顷

| 行政区域 | 适宜复垦为耕地面积 | 适宜复垦为林地面积 |
| --- | --- | --- |
| 全 市 | 1296.45 | 91.11 |
| 其 中 | 利州区 | 218.37 | 45.48 |
|  | 昭化区 | 165.51 | 12.58 |
|  | 朝天区 | 51.56 | 4.25 |
|  | 旺苍县 | 452.96 | 19.58 |
|  | 青川县 | 173.11 | 3.68 |
|  | 剑阁县 | 75.56 | 3.89 |
|  | 苍溪县 | 159.38 | 1.65 |

## 第二节  水土平衡分析

### 一、水资源平衡分析

广元市年均降雨量约1000毫米，其中6—9月降雨占全年的60%以上，最多是7月，9月次之。夏半年（5～10月）占全年总降雨量85%，冬半年（11－次年4月）平均降雨量占全年总降雨量15%。日降雨量在50.00毫米以上之暴雨多出现在4～10月；100.00毫米以上的大暴雨出现在5～9月。

我市近几年加大了水库和山坪唐建设力度，仅近三年，全市规划建设乐源水库、曲河水库、雷家河水库、大寨水库等大型水库近10座，再加上有多条过境河流，其水资源能够充分保证复垦区的用水量。

### 二、土资源平衡分析

1、 表土剥离量计算

广元市规划建新区面积为1314.94公顷，城市建设产生客土，取土厚度平均60cm，用于补充复垦所需。计算得到表土剥离量为7889640m3。

2、表土覆盖量计算

我市废弃工矿用地复垦方向为耕地和林地，其中耕地1296.45hm2，林地91.11hm2。耕地复垦厚度50cm，林地复垦厚度35cm，计算得到表土覆盖量为4993140.55m3。

3、表土供需平衡计算

在分别计算了复垦区内的可供表土量和覆土量之后 ，对其比较 ，得出表土剥离量大于表土覆盖量。但由于部分复垦区距建新区较远，运输成本高，必须采取就近取土的方式。但从广元土资源情况总体上看，广元市工矿废弃地复垦土资源能够保证平衡，土地复垦后能够保证并提高质量。

## 第三节  工矿废弃地复垦潜力分析

根据土地复垦适宜性评价结果，遵循因地制宜、土地复垦耕地优先和综合效益最佳、复垦后土地可持续利用、经济可行、技术合理等原则，以乡镇划分了155个评价单元，按耕地复垦率划分潜力级别，耕地复垦率大于90%为Ⅰ级复垦区，耕地复垦率60%—90%为Ⅱ级复垦区，耕地复垦率60%以下为Ⅲ级复垦区。

1、Ⅰ级复垦区

全市共有130个Ⅰ级复垦区。其中，利州区5个；昭化区18个；朝天区14个；旺苍县20个；青川县18个；剑阁县31个；苍溪县24个。

2、Ⅱ级复垦区

全市共有15个Ⅱ级复垦区。其中，利州区4个；昭化区2个；朝天区2个；旺苍县2个；青川县1个；剑阁县3个；苍溪县1个。

3、Ⅲ级复垦区

全市共有10个Ⅲ级复垦区。其中，利州区3个；昭化区3个；朝天区1个；剑阁县2个；苍溪县1个。

表9：广元市工矿废弃地复垦潜力表

单位：公顷

| 行政区域 | Ⅰ级复垦区 | Ⅱ级复垦区 | Ⅲ级复垦区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全 市 | 5 | 4 | 3 |
| 其 中 | 18 | 5 | 4 | 3 |
|  | 14 | 18 | 2 | 3 |
|  | 20 | 14 | 2 | 1 |
|  | 18 | 20 | 2 |  |
|  | 31 | 18 | 1 |  |
|  | 24 | 31 | 3 | 2 |
|  | 130 | 24 | 1 | 1 |

# 第四章  工矿废弃地复垦质量要求与复垦措施

### 一、耕地复垦质量要求

（一）耕地复垦质量要求

为充分发挥项目新增耕地效益，对拟复垦地块结合周围田块进行统一设计，统一组织，合理布局项目区。其规划标准如下：

1、土地平整工程：田块划分以条田为主，尽可能增加有效耕地面积，就近平衡挖填土方量，尽量减少客土、弃土，如部分地块确需客土的由地块所在镇政府统筹安排就近取土，绝不造成新的破坏。田埂应用土或石料建筑，田埂材料就近采集，尽量不采用砼材料砌筑，以避免危害生态环境和田园景观。当耕地土层较薄时，需通过就地深耕松土、下层松动爆破或客土，增厚土层；土地平整施工中，必须通过剥离、还原耕作层来保护耕作土，确保耕作层不破坏、不流失、不填埋。平整后的耕地要求达到以下标准：深翻深度>40cm，土层厚度不低于40cm，土壤无污染。耕作层厚度不低于25cm，基本无砾石，有机质含量不低于15.0g/kg，pH值在5.0—8.5之间。耕作层土壤质地较好，表土疏松，土壤通气性好，心土紧实，保水保肥。田面坡度控制在0°—5°，田块田埂高度30—50cm，埂顶宽度30—50cm。格田田埂间距20—40m；田埂高20—40cm，埂顶宽15—30cm。

2、灌溉与排水工程：灌溉水源引用河流过境水和水库、山平塘、蓄水池蓄水，灌溉方式为集中、分散、自流或提水灌溉，以渠、沟灌溉为主，渠道特征为明渠布置。排水方式以明沟分级汇流，集中自流排泄。

3、田间道路工程：道路主要按田间道和生产路两级设置，路面以泥结石路面、弹石路面、水泥（或沥清）路面为主，生产路为碎石路面、石板路、间隔石板路（生态路）、废弃预制板路为主。

4、农田防护工程：主要由河堤防护工程、绿化林、护路（沟、渠）林组成。

（二）耕地复垦质量水平

坚持耕地复垦质量标准不低于建新区占用耕地的质量标准的基本原则，依据四川省农用地分等定级质量标准和补充耕地质量数量按等级折算成果，分析各复垦地块地形、土壤质量、配套设施等实际情况，分别拟定了拟复垦耕地的质量等级。复垦后耕地质量等别不低于同区域耕地质量等别，并分别为七等、八等、九等、十等。

1、七等

复垦后共有13宗，8.42公顷的耕地质量等级为七等。其中，朝天区13宗，8.42公顷。

2、八等

复垦后共有545宗，774.32公顷的耕地质量等级为八等。其中，利州区19宗，135.72公顷；昭化区49宗，150.76公顷；朝天区68宗，26.88公顷；旺苍县223宗，349.32公顷；青川县69宗，62.47公顷；剑阁县57宗，49.17公顷。

3、九等

复垦后共有325宗，405.89公顷的耕地质量等级为九等。其中，利州区16宗，82.65公顷；昭化区34宗，14.75公顷；朝天区44宗，16.26公顷；旺苍县76宗，103.64公顷；青川县52宗，110.64公顷；剑阁县46宗，26.39公顷；苍溪县57宗，51.56公顷。

4、十等

复垦后共有42宗，107.82公顷的耕地质量等级为十等。其中，苍溪县42宗，107.82公顷。

表10：广元市工矿废弃地拟复垦为耕地的质量等级表

单位：宗、公顷

| 行政区域 | 七等 | 八等 | 九等 | 十等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 |
| 全 市 | 13 | 8.42 | 545 | 774.32 | 325 | 405.89 | 42 | 107.82 |
| 其中 | 利州区 |  |  | 79 | 135.72 | 16 | 82.65 |  |  |
|  | 昭化区 |  |  | 49 | 150.76 | 34 | 14.75 |  |  |
|  | 朝天区 | 13 | 8.42 | 68 | 26.88 | 44 | 16.26 |  |  |
|  | 旺苍县 |  |  | 223 | 349.32 | 76 | 103.64 |  |  |
|  | 青川县 |  |  | 69 | 62.47 | 52 | 110.64 |  |  |
|  | 剑阁县 |  |  | 57 | 49.17 | 46 | 26.39 |  |  |
|  | 苍溪县 |  |  |  |  | 57 | 51.56 | 42 | 107.82 |

### 二、林地复垦质量要求

坚持复垦林地质量不低于周边相同类地质量标准的原则，尽量提升复垦林地质量标准。具体要求：

1、覆土厚度不低于0.4m，穴植，乔木行株距3 m×3 m，灌木行株距1 m×1 m。

2、选择适合于当地种植的乡土树种和抗逆性能好的树种。

3、复垦三年后，植被覆盖度不低于70%。

### 三、复垦措施

广元市工矿废弃地复垦利用规划涉及的工矿废弃地类型主要包括煤矿废弃地、非煤矿山废弃地、其他工矿企业废弃地。拟结合不同类型工矿废弃地特点采取不同的复垦措施进行复垦，保证复垦质量。主要有工程技术措施、生物措施、监测和管护措施几个方面。

1、工程技术措施

（1）耕地复垦工程技术措施

耕地复垦主要工程措施包括：覆土平整、修筑灌溉设施、修筑田间道路、修筑农田防护工程、种植农作物。

（2）林地复垦工程技术措施

林地复垦主要工程措施包括：覆土平整、修筑灌溉设施、种植植被。

2、生物措施

通过生物改良，改善土壤环境，以培肥地力。具体方法为通过微生物技术改良土壤的理化性质。主要是利用菌肥或微生物活化剂改善土壤和作物的生长营养条件，迅速熟化土壤，固定空气中的氮元素，参与养分的转化，促进作物对营养的吸收，分泌激素刺激作物的根系的发育，抑制有害生物的活动，提高植物抗逆性。

复垦区土壤以水稻土、紫色土、黄壤为主，复垦后，客土土壤存在养分缺乏和土壤保水保肥性差等问题，需要采取一定措施进行土壤改良培肥。主要化学措施包括：深耕拣石，创造深厚绵软的活土层；增施有机肥料，提高土壤肥力；轮作倒茬，用养结合；增施复合肥和微肥，提高土壤肥力。

3、监测措施

对工矿废弃地复垦验收合格后的耕地、林地进行持续3年的复垦效果跟踪监测，包括土壤质量监测、植被与作物生长状况监测和复垦配套设施监测。

4、管护措施

采用集中重点管护，管护时间一般为3年，3年后可适当放宽管理措施。雨季来临前，及时对缺苗区域进行补种苗木和补撒草籽，并通过封育、松土、扶苗培土、间苗定株、平茬、除蘖、整形修剪、补植、补播等管护措施，保障复垦耕地和林地的正常生长，巩固复垦成果，改善当地生态环境。

# 第五章  工矿废弃地复垦利用工作计划安排与投资估算

## 第一节  复垦规模安排

以土地利用总体规划和土地整治规划为依据，根据工矿废弃地的损毁程度及复垦难度，按照集中连片、先易后难的原则，对工矿废弃地复垦进行了合理的规划安排。其中：2015年工矿废弃地复垦317宗，面积为470.89公顷，占规划期复垦总面积的33.94%；2016年工矿废弃地复垦347宗，面积为442.85公顷，占规划期复垦总面积的31.92%；2017年工矿废弃地复垦380宗，面积为473.82公顷，占规划期复垦总面积的34.15%。规划期内，广元市各县区各年度工矿废弃复垦规模见下表：

表11：广元市工矿废弃地各县区各年度复垦规模统计表

单位：宗、公顷

| 行政区域 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复垦数量 | 面积 | 复垦数量 | 面积 | 复垦数量 | 面积 |
| 全市 | 317 | 470.89 | 347 | 442.85 | 380 | 473.82 |
| 利州区 | 28 | 30.95 | 22 | 115.57 | 86 | 117.33 |
| 昭化区 | 1 | 60.00 | 37 | 60.76 | 66 | 57.35 |
| 朝天区 | 48 | 14.89 | 48 | 25.07 | 40 | 15.85 |
| 旺苍县 | 91 | 188.53 | 120 | 143.28 | 110 | 140.73 |
| 青川县 | 78 | 54.60 | 47 | 37.90 | 5 | 84.29 |
| 剑阁县 | 37 | 23.16 | 38 | 32.67 | 38 | 23.60 |
| 苍溪县 | 34 | 98.76 | 35 | 27.60 | 35 | 34.67 |

## 第二节  复垦项目安排

规划期内，即2015—2017年辜，根据每宗地的分布区域、复垦类型，并遵循先易后难的原则进行项目安排。共安排项目45个。其中，利州区共安排项目5个；昭化区共安排项目6个；朝天区共安排项目6个；旺苍县共安排项目14个；青川县共安排项目6个；剑阁县共安排项目3个；苍溪县共安排项目5个。

表12：广元市工矿废弃地复垦项目安排表

单位：个、公顷

| 行政区域 | 项目个数 | 面积 | 规划地类 | 时间 安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 | 林地 |  |
| 利州区 | 1 | 30.95 | 23.93 | 7.02 | 2015年 |
| 昭化区 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 朝天区 | 2 | 14.89 | 14.26 | 0.63 |  |
| 旺苍县 | 6 | 188.53 | 180.78 | 7.75 |  |
| 青川县 | 3 | 54.60 | 50.92 | 3.68 |  |
| 剑阁县 | 1 | 23.16 | 21.30 | 1.86 |  |
| 苍溪县 | 3 | 98.76 | 97.64 | 1.12 |  |
| 合计 | 17 | 470.89 | 448.83 | 22.06 |  |
| 利州区 | 2 | 115.57 | 97.25 | 18.32 | 2016年 |
| 昭化区 | 3 | 60.76 | 59.05 | 1.71 |  |
| 朝天区 | 2 | 25.07 | 22.38 | 2.69 |  |
| 旺苍县 | 4 | 143.28 | 131.92 | 11.36 |  |
| 青川县 | 2 | 37.90 | 37.90 |  |  |
| 剑阁县 | 1 | 32.67 | 31.90 | 64.57 |  |
| 苍溪县 | 1 | 27.60 | 27.60 |  |  |
| 合计 | 15 | 442.85 | 408.00 | 98.65 |  |
| 利州区 | 2 | 117.33 | 97.19 | 20.14 | 2017年 |
| 昭化区 | 2 | 57.35 | 46.48 | 10.87 |  |
| 朝天区 | 2 | 15.85 | 15.21 | 0.64 |  |
| 旺苍县 | 4 | 140.73 | 140.26 | 0.47 |  |
| 青川县 | 1 | 84.29 | 84.29 |  |  |
| 剑阁县 | 1 | 23.60 | 22.32 | 1.28 |  |
| 苍溪县 | 1 | 34.67 | 34.14 | 0.53 |  |
| 合计 | 13 | 473.82 | 439.89 | 33.93 |  |
| 总计 | 45 | 1387.56 | 1296.45 | 91.11 |  |

## 第三节  复垦投资估算

工矿废弃地复垦费用由工程施工费、设备费、其他费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费监测费和管护费等构成，广元市总投资规模为57693.98万元，亩均投资2.77万元。

表13：广元市工矿废弃地复垦投资估算结果

单位：公顷、万元

| 行政 区域 | 费用名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程施工费、设备费及其他费用 | 不可预见费 | 监测费 | 管护费 |  |
| 利州区 | 7915.50 | 340.37 | 472.29 | 511.87 | 9240.03 |
| 昭化区 | 7308.95 | 146.18 | 41.12 | 73.09 | 7569.34 |
| 朝天区 | 2411.08 | 48.22 | 52.42 | 24.11 | 2535.83 |
| 旺苍县 | 20098.77 | 401.98 | 129.02 | 200.99 | 20830.76 |
| 青川县 | 7822.40 | 156.45 | 52.42 | 78.22 | 8109.49 |
| 剑阁县 | 2540.12 | 56.24 | 140.59 | 305.74 | 3042.69 |
| 苍溪县 | 5302.48 | 118.99 | 297.47 | 646.90 | 6365.84 |
| 总计 | 53399.30 | 1268.43 | 1185.33 | 1840.92 | 57693.98 |

## 第四节  资金筹措

专项规划确定的项目建设资金主要从三个方面筹措：

### 一、整合涉农资金

项目当地县（区）整合涉农资金，如农房改造、农村基础设施建设、农业综合开发、小流域治理等，集中打捆投入到复垦项目区。这部分资金约占总投资的30%。

### 二、建新区挂钩指标使用所获得的相关土地税费。

目前我国相关土地税费主要有新增建设用地有偿使用费的市、县（区）分成、耕地开垦费、耕地占用税以及土地出让收入等，按规定比例投入到复垦项目区。这部分资金约占总投资的60%。

### 三、其他社会资金。

按照国家规定，积极探索市场化运作模式，引导公司、企业等社会资金参与土地整理复垦开发项目。这部分资金约占总投资的10%。

鼓励运用市场化机制，多渠道筹措资金，推进工矿废弃地复垦。规范资金管理，推行项目工程资金预算管理制度，筹措的资金进入该地区财政专户，由国土资源局单独建账，会同财政部门统一管理，注重资金使用效益，确保专款专用，主要用于工矿废弃地复垦项目实施。

# 第六章  建新区工作计划安排

## 第一节  新增建设用地规模的确定

按照复垦区面积必须大于建新区面积，复垦耕地的数量和质量必须高于建新占用耕地的数量和质量的原则，根据前面对工矿废弃地复垦利用潜力的统计分析，确定新增建设用规模不大于1387.56公顷，耕地不大于1296.42公顷（新增建设用地规模按照工矿废弃地复垦利用潜力在区域内平衡的原则来确定）。本规划确定广元市新增建设用地规模1314.94公顷，其中耕地面积为907.00公顷。其中，利州区新增建设用地218.37公顷，占用耕地面积167.50公顷；昭化区新增建设用地165.53公顷，占用耕地138.92公顷；朝天区新增建设用地66.44公顷，占用耕地34.88公顷；旺苍县新增建设用地452.96公顷，占用耕地239.36公顷；青川县新增建设用地173.11公顷，占用耕地125.17公顷；剑阁县新增建设用地78.39公顷，占用耕地67.26公顷；苍溪县新增建设用地160.14公顷，占用耕地133.91公顷。

表14：广元市工矿废弃地建新区及新增建设用地规模统计表

单位：公顷

| 行政 区域 | 数量 | 面积 | 复垦潜力 | 建新区 | 新增建设用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 其中耕地 |  | 合计 | 其中耕地 |
| 利州区 | 136 | 263.85 | 263.85 | 218.37 | 218.37 | 218.37 | 167.50 |
| 昭化区 | 102 | 178.11 | 178.11 | 165.51 | 165.53 | 165.53 | 138.92 |
| 朝天区 | 136 | 55.81 | 55.81 | 51.56 | 66.44 | 66.44 | 34.88 |
| 旺苍县 | 320 | 472.54 | 472.54 | 452.96 | 452.96 | 452.96 | 239.36 |
| 青川县 | 130 | 176.79 | 176.79 | 173.11 | 173.11 | 173.11 | 125.17 |
| 剑阁县 | 113 | 79.45 | 79.45 | 75.56 | 78.39 | 78.39 | 67.26 |
| 苍溪县 | 104 | 161.05 | 161.05 | 159.38 | 160.14 | 160.14 | 133.91 |
| 合计 | 1041 | 1387.60 | 1387.60 | 1296.45 | 1314.94 | 1314.94 | 907.00 |

表15：广元市工矿废弃地建新区布局和规模表

单位：公顷

| 行政区域 | 涉及乡镇 | 建新区 编号 | 新增建设用地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 | 其中：耕地面积 |
| 利州区 | 赤化镇 | JX-01 | 4.24 | 3.98 |
|  |  | JX-02 | 8.15 | 6.92 |
|  |  | JX-03 | 9.86 | 9.86 |
|  | 宝轮镇 | JX-04 | 45.79 | 27.33 |
|  |  | JX-05 | 111.32 | 92.08 |
|  |  | JX-06 | 39.01 | 27.33 |
| 昭化区 | 昭化镇 | JX-07 | 165.53 | 138.92 |
| 朝天区 | 朝天镇 | JX-08 | 41.15 | 9.59 |
|  | 羊木镇 | JX-09 | 25.29 | 25.29 |
| 旺苍县 | 嘉川镇 | JX-10 | 98.77 | 21.89 |
|  | 黄洋镇 | JX-11 | 73.93 | 58.49 |
|  | 尚武镇 | JX-12 | 41.40 | 15.71 |
|  | 尚武镇 | JX-13 | 38.76 | 8.40 |
|  | 三江镇 | JX-14 | 13.39 | 13.39 |
|  | 三江镇 | JX-15 | 26.18 | 23.37 |
|  | 嘉川镇 | JX-16 | 19.43 | 16.17 |
|  | 东河镇 | JX-17 | 117.72 | 73.76 |
|  | 东河镇 | JX-18 | 23.38 | 8.18 |
| 青川县 | 建峰乡 | JX-17 | 173.11 | 125.17 |
| 剑阁县 | 下寺镇 | JX-18 | 78.39 | 67.26 |
| 苍溪县 | 陵江镇 | JX-19 | 160.14 | 133.91 |
| 合 计 | 1314.94 | 907.00 |

## 第二节  新增建设用地位置的确定

新增建设用地位置根据广元市及各县区土地利用总体规划、城市建设发展规划等相关规划确定。

考虑到部分线性、点状等重点项目，暂时难以明确位置，结合广元市城市规划和各部门规划，对未有明确位置的重点项目采用列表表示，在规划期内按照“整体统筹、分布实施、先急先用”的原则，在不突破指标的情况下，合理落实重点工程项目。

复垦验收后，再根据各个复垦地块实际复垦出来的农用地和耕地面积及质量情况，按照建新区占用耕地数量和质量不大于复垦后的耕地质量和数量原则和建新区新增建设用地总规模不大于复垦区总规模的原则，具体确定建新区的规模和分布。

## 第三节  建新区规划方案的原则和设计要求

1、建新区规划方案的原则

（1）按照《四川省广元市土地利用总体规划（2006～2020年）》和《广元市城乡发展战略规划及城市总体规划（2010-2030年）》及各区县土地利用总体规划、城市发展规划等进行精心规划布置；

（2）建新区不跨县级行政区域。

（3）充分听取和尊重搬迁村民对新村建设意见和建议；

（4）报请规划部门和建设部门审查；

（5）在整体布局的设计中主要有以下特点：整体性、协调性、合理性。

2、建新区规划方案设计要求

（1）运用城市规划理论与方法，以本规划场地的规划建设为切入点，加快用于集中居住的建新区的营造，打造其新形象、新亮点，新窗口。

（2）注重规划的合理性，在提高环境质量的同时，注意提高土地的使用效率，确定合理可行的建设用地规模容量。

（3）结合四川地区的特色风貌，以四川民居风格为主进行建筑设计，合理布置，体现良好的结构功能，结合地形尽量以自然的方式满足通风采光等要求。

（4）公共建筑主要为市场和用于集中居住的建新区服务中心，规划设计时要根据实地情况与生产生活需求灵活布置，尽量保持与整体风格一致。

（5）新村居住房，创造南北向良好的建筑空间序列，局部考虑与商业建筑结合，合理布局形成错落有致的丰富的生活空间，建筑布局注重使用功能，朝向及景观。

## 第四节  建新区耕地质量等级

通过工程技术措施、生物措施等技术手段对复垦区进行复垦后，全市可复垦七等耕地面积8.42公顷；八等耕地面积774.32公顷；九等耕地面积405.89公顷；十等耕地面积107.82公顷。

全市建新区共占用耕地907.00公顷。其中八等耕地61.63公顷，九等耕地325.94公顷；十等耕地492.53公顷；十一等耕地26.90公顷。复垦后，新增的耕地质量等级高于建新区占用的耕地质量等别。

表16： 广元市工矿废弃地建新区占用耕地质量等级表

单位：公顷

| 行政区域 | 建新区 占用耕地面积 | 耕地质量等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 八等 | 九等 | 十等 | 十一等 |
| 全市 | 907.00 | 61.63 | 325.94 | 492.53 | 26.90 |
| 其中 | 利州区 | 167.50 | 61.63 | 99.75 | 6.12 |  |
|  | 昭化区 | 138.92 |  | 56.86 | 82.06 |  |
|  | 朝天区 | 34.88 |  | 14.00 | 20.88 |  |
|  | 旺苍县 | 239.36 |  | 88.33 | 151.03 |  |
|  | 青川县 | 125.17 |  | 67.00 | 58.17 |  |
|  | 剑阁县 | 67.26 |  |  | 40.36 | 26.90 |
|  | 苍溪县 | 133.91 |  |  | 133.91 |  |

# 第七章  效益评价

## 第一节  生态效益

通过对工矿废弃地复垦与农田水利建设、生态环境工程有机结合，一方面可以增加农用地面积；另一方面可以有效恢复生态平衡和调整农业产业结构，涵养水源、保持水土、治理水土流失、防止土地退化，降低洪涝灾害的发生频率；还可以增加项目区内表土植被，保持生态系统的稳定性，提高自然生态效益。

通过对工矿废弃地的复垦，实现生态重建，使复垦区的生态环境质量得到改善。使复垦区的植被、水、空气、土壤等环境条件得到改善，使有毒有害元素得到有效控制，从而减少当地居民疾病的发生，维护当地居民的身体健康状况。

## 第二节  社会效益

广元市工矿废弃地复垦项目对当地社会、环境方面的影响以及耕地质量改善程度等集中反映如下：

一、提高当地居民的经济收入

我市规划的垦地块中，可复垦为耕地的925宗1296.42公顷，可复垦为林地的116宗91.18公顷。可复垦为耕地的地块中，有13宗8.42公顷可复垦为7级耕地，545宗774.32公顷可复垦为8级耕地， 436宗495.37公顷可复垦为9级耕地，47宗109.49公顷可复垦为10级耕地，因我市地处山区，人均耕地少，耕地后备资源十分匮乏，复垦后经济效益和社会效益将非常明显。

二、改善农业生产和当地居民生活条件，带动当地经济的发展

通过复垦，不仅提高了耕地质量，增加了耕地产出率，有助于实现当地的资源优化配置，有助于将当地资源优势转化为经济优势，带动当地方经济的发展。同时，在复垦区的农田道路、灌溉设施和环境景观工程将相应配套，极大地改善复垦区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率。工矿废弃地复垦工作的实施，也将推动地方经济的发展，对进一步提高当地人民生活水平起到了积极作用。

三、发挥较强的示范作用，有利于推动工矿废弃地复垦利用工作的发展

本规划的实施，将为我市工矿废弃地复垦利用工作积累丰富经验。该项目将对工矿废弃地进行综合治理和完善，使广大群众感受到这是一项利国利民的事业，有利于增进广大群众对土地管理工作的支持和理解，从而进一步推动工矿废弃地复垦利用工作的全面开展。

## 第三节  经济效益

增加的耕地主要用于种植粮食作物，能够带来很高的收益；通过将复垦后工矿废弃地的用地指标有偿使用于新增建设用地，其收益也是巨大的。通过这些收益再投入土地整治形成良性循环，必将推动提高土地使用价值以及产出效益。对历史遗留的工矿和基础设施废弃地复垦，将建设用地调整到更合理的区域加以有效利用，有利于优化建设用地布局、盘活存量建设用地，实现集约集聚用地，有利于广元市调整土地利用结构，明晰土地的产权关系，促进复垦区经济的可持续发展。

# 第八章  保障措施

## 第一节  行政保障措施

### 一、 建立协调机制

为保证广元市工矿废弃地复垦利用专项规划顺利实施，并取得预期的经济、社会和生态效益，成立了由广元市人民政府组织，市国土资源局牵头，市住建局、财政、规划、农林业、交通、环保、各县区人民政府等市直有关部门参与的规划实施领导小组，领导小组由市委副书记、市政府市长任组长。领导小组下设办公室于市国土资源局。领导小组和办公室负责协调解决规划实施重大问题，监督检查项目实施进展，协调组织项目验收。各部门、各基层单位在实际工作中，要认真贯彻落实本规划精神，指导工矿废弃地复垦利用工作顺利进行。

### 二、列入目标管理

为确保广元市工矿废弃地复垦利用规划的顺利实施，制定项目实施的规范或者针对项目要求发布政府文件，即通过有效力的正式途径，对项目实施进行指导与监管，在项目实施的各个环节都有规范化的制度保障。对涉及到的项目实施单位，要严格按照要求的标准进行实施。各管理单位有权按照要求对项目的实施进行前期审查、过程监控和成果验收。同时，推行管理目标责任制，做到“层层控制”，对由于自身所在环节出现问题而影响项目实施的，追究其相应的责任。

## 第二节  资金保障措施

### 一、  多渠道筹集资金，完善社会投资政策措施

1.多渠道、多层次、多形式筹集资金

工矿废弃地复垦不能仅依靠主体单一的投资方式，要广开源头，多渠道、多层次、多形式地进行资金筹措。为了吸引社会资金的投入，应在尊重市场经济规律的前提下，对社会投资要坚持其有偿性。政府投资主要来源于土地的各种税费，包括耕地占用税、土地出让金、新增建设用地土地有偿使用费、新菜地建设基金、土地复垦费、按照有关规定可以用于土地复垦的农业综合开发基金；个人、集体和外商以入股方式募集的资金或承包经营方式收取的承包费。

2.进一步完善鼓励社会资金投入的配套政策措施

建立渠道、拓宽视野，建设不受地区、部门和所有制限制的高效的、市场化的筹资机制。在确保复垦治理质量的前提下，通过实施符合国家法律政策的优惠措施，放宽资金来源条件、拓宽资金来源渠道，并建立合理的收益分配机制，坚持“谁投资、谁收益”的原则，积极吸纳各种资金投入，从而，建立促进工矿废弃地复垦治理良性发展的有效机制。

### 二、 畅通工矿废弃地复垦资金来源渠道

建立广元市工矿废弃地复垦治理基金。基金的筹措方式应灵活多样，其来源不受限制，可以是政府或民间。工矿废弃地复垦治理基金用于工矿废弃地复垦利用与新增建设用地挂钩指标的投资，所得用地指标在土地市场公开交易让与新增建设用地使用者，然后又将所得资金用于工矿废弃地复垦治理。同时，为了社会经济的可持续发展，在以往的基础上，广元市应加大市级财政的投入力度，促进工矿废弃地复垦治理工作的快速发展。

### 三、  制定投资计划，落实项目资金来源

工矿废弃地复垦治理资金的来源，包括国家、省、市投入资金以及社会投入资金等。依据资金筹措与投入的方式，制定分年度投资计划，安排资金的使用。坚持资金的专项管理和专款专用，逐一落实项目资金来源，确保资金能够足额、及时到位。同时，加强资金的审计监督，在资金的使用上，严格申报制度，按工程进度拨款，定期检查、验收，以保证项目的正常运行。

## 第三节  技术保障措施

### 一、 建立工矿废弃地复垦治理数据库

在本次规划的基础上，建立广元市工矿废弃地资源数据库、工矿废弃地复垦治理项目备选库、耕地占补平衡指标库，以便于对项目的立项、实施、以及对耕地占补平衡指标进行管理。

### 二、 运用动态监测技术，监督规划的贯彻实施

遥感动态监测技术为实时监督工矿废弃地复垦治理实施情况提供了先进的技术手段，从而保障能够随时了解项目范围内工矿废弃地复垦治理行为和项目进展情况，保证规划的顺利实施。

### 三、 建立工矿废弃地复垦项目实施质量检验体系

质量检验体系，应该涵盖对项目实施的各个阶段、各个环节的细致要求。借助该体系，在项目实施过程中，对施工质量进行随时检查监管；项目实施完成后，严格地进行质量检验审查，对不能够通过检验的项目，追究各方面的责任，并要求其采取措施，确保工矿废弃地复垦项目的质量。

1、有资质的公司编制的《工矿废弃地复垦项目实施方案》；

2、项目复垦实施过程中咨询相关专业人员；

3、组织项目人员进行复垦业务培训；

4、复垦过程中的技术监管。

### 四、 公众参与

1、专项规划和项目实施过程中征询相关部门、专家、废弃地土地权属人意见，体现全面参与；

2、专项规划和项目实施各个环节均邀请公众参与，体现全程参与；

3、采取各种公众参与的形式，达到真正参与的效果。

# 第九章 成果

### 一、  文字成果

1、《广元市工矿废弃地复垦利用专项规划2015-2017年》；

2、《广元市工矿废弃地复垦利用专项规划2015-2017年》说明。

### 二、  图件成果

1、广元市工矿废弃地复垦利用现状图；

2、广元市工矿废弃地复垦利用规划图；

3、广元市工矿废弃地复垦利用潜力分析图；

4、广元市工矿废弃地复垦利用适宜性评价图。

### 三、  附件成果

1、复垦地块影像资料；

2、复垦地块权属来源及复垦义务人灭失资料。

# 附表1：广元市工矿废弃地现状调查情况汇总表

单位：公顷

| 序号 | 行政区域 | 座落单位名称 | 编号 | 现状地类 | 图斑面积 | 现状描述 | 权属 性质 | 复垦 方向 | 复垦为耕地评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利州区白朝乡 | 观音村四组 | GK-BCFK-01 | 203 | 0.33 | 原彭鑫粘土矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 2 | 利州区白朝乡 | 观音村五组 | GK-BCFK-02 | 204 | 0.67 | 原彭鑫粘土矿 | 集体 | 林地 |  |
| 3 | 利州区白朝乡 | 徐家村二组 | GK-BCFK-03 | 204 | 0.76 | 原徐家村煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 4 | 利州区白朝乡 | 徐家村一组 | GK-BCFK-04 | 204 | 0.15 | 原徐家村煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 5 | 利州区白朝乡 | 徐家村一组 | GK-BCFK-05 | 204 | 1.16 | 原徐家村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 6 | 利州区宝轮镇 | 石桥村四组 | GK-BLFK-01 | 204 | 21.28 | 原石桥村沙场 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 7 | 利州区宝轮镇 | 松林村四组 | GK-BLFK-02 | 204 | 0.39 | 原白林煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 8 | 利州区宝轮镇 | 石龙村六组 | GK-BLFK-03 | 204 | 0.83 | 原石龙煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 9 | 利州区宝轮镇 | 爱国村二组 | GK-BLFK-04 | 204 | 0.17 | 原安全沙场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 10 | 利州区宝轮镇 | 苍溪村一组 | GK-BLFK-05 | 204 | 0.25 | 原苍溪青瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 11 | 利州区宝轮镇 | 安全村五组 | GK-BLFK-06 | 204 | 0.18 | 原安全村石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 12 | 利州区宝轮镇 | 回龙村八组 | GK-BLFK-07 | 204 | 0.08 | 原碾子湾煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 13 | 利州区宝轮镇 | 田垭村一组 | GK-BLFK-08 | 204 | 0.05 | 原采石沟煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 14 | 利州区宝轮镇 | 田垭村二组 | GK-BLFK-09 | 204 | 0.14 | 原采石沟煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 15 | 利州区宝轮镇 | 田垭村二组 | GK-BLFK-10 | 204 | 0.52 | 原采石沟煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 16 | 利州区宝轮镇 | 爱国村二组 | GK-BLFK-11 | 204 | 0.06 | 原安全沙场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 17 | 利州区宝轮镇 | 安全村八组 | GK-BLFK-12 | 204 | 12.23 | 原安全沙场 | 国有 | 林地 |  |
| 18 | 利州区宝轮镇 | 龙泉村二组 | GK-BLFK-13 | 204 | 0.29 | 原龙泉煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 19 | 利州区宝轮镇 | 龙泉村二组 | GK-BLFK-14 | 204 | 0.14 | 原龙泉煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 20 | 利州区宝轮镇 | 龙泉村一组 | GK-BLFK-15 | 204 | 0.75 | 原龙泉煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 21 | 利州区宝轮镇 | 老林村一组 | GK-BLFK-16 | 204 | 0.33 | 原宝轮煤矿东风井 | 集体 | 林地 |  |
| 22 | 利州区宝轮镇 | 老林村六组 | GK-BLFK-17 | 204 | 0.21 | 原炭场湾石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 23 | 利州区宝轮镇 | 松林村一组 | GK-BLFK-18 | 204 | 0.17 | 原杨家湾煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 24 | 利州区宝轮镇 | 红星村七组 | GK-BLFK-19 | 204 | 13.78 | 原红星村沙场 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 25 | 利州区宝轮镇 | 老林村一组 | GK-BLFK-20 | 204 | 0.62 | 原宝轮煤矿东风井 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 26 | 利州区宝轮镇 | 老林村七组 | GK-BLFK-21 | 204 | 0.60 | 原老林煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 27 | 利州区宝轮镇 | 石桥村一组 | GK-BLFK-22 | 204 | 0.16 | 原石桥砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 28 | 利州区宝轮镇 | 红星村二组 | GK-BLFK-23 | 204 | 24.62 | 原红星村沙场 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 29 | 利州区赤化镇 | 雷家村四组 | GK-CHFK-01 | 204 | 0.20 | 原雷家村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 30 | 利州区赤化镇 | 冯家村三组 | GK-CHFK-02 | 204 | 0.11 | 原冯家村煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 31 | 利州区赤化镇 | 雷家村二组 | GK-CHFK-03 | 204 | 0.93 | 原雷家村煤矿5号井 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 32 | 利州区赤化镇 | 司马村四组 | GK-CHFK-04 | 204 | 16.13 | 原司马村采砂场 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 33 | 利州区赤化镇 | 雷家村二组 | GK-CHFK-05 | 204 | 0.49 | 原雷家村煤矿3号井 | 集体 | 林地 |  |
| 34 | 利州区赤化镇 | 雷家村二组 | GK-CHFK-06 | 204 | 0.77 | 原雷家村煤矿1号井 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 35 | 利州区赤化镇 | 雷家村四组 | GK-CHFK-07 | 204 | 0.25 | 原雷家村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 36 | 利州区赤化镇 | 雷家村四组 | GK-CHFK-08 | 204 | 0.32 | 原雷家村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 37 | 利州区赤化镇 | 雷家村三组 | GK-CHFK-09 | 204 | 1.07 | 原雷家村煤矿9号井 | 集体 | 林地 |  |
| 38 | 利州区赤化镇 | 雷家村四组 | GK-CHFK-10 | 204 | 0.17 | 原雷家村煤矿10号井 | 集体 | 林地 |  |
| 39 | 利州区赤化镇 | 雷家村四组 | GK-CHFK-11 | 204 | 0.11 | 原雷家村煤矿12号井 | 集体 | 林地 |  |
| 40 | 利州区赤化镇 | 雷家村四组 | GK-CHFK-12 | 204 | 0.30 | 原雷家村煤矿11号井 | 集体 | 林地 |  |
| 41 | 利州区赤化镇 | 石羊村二组 | GK-CHFK-13 | 204 | 0.09 | 原射洪煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 42 | 利州区赤化镇 | 石羊村二组 | GK-CHFK-14 | 204 | 1.13 | 原射洪煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 43 | 利州区赤化镇 | 张公村六组 | GK-CHFK-15 | 204 | 0.18 | 原塘家坑煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 44 | 利州区赤化镇 | 石羊村二组 | GK-CHFK-16 | 204 | 0.27 | 原射洪煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 45 | 利州区赤化镇 | 张公村二组 | GK-CHFK-17 | 204 | 0.25 | 原张公采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 46 | 利州区赤化镇 | 张公村二组 | GK-CHFK-18 | 204 | 0.09 | 原张公采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 47 | 利州区东坝街道 | 莲花村九组 | GK-DBFK-01 | 204 | 0.27 | 原莲花村机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 48 | 利州区大石镇 | 安乐村七组 | GK-DSFK-01 | 204 | 0.09 | 原安乐村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 49 | 利州区大石镇 | 小稻村一组 | GK-DSFK-02 | 204 | 0.55 | 原小稻村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 50 | 利州区大石镇 | 青岩村七组 | GK-DSFK-03 | 204 | 1.74 | 原永泰砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 51 | 利州区大石镇 | 光荣村三组 | GK-DSFK-04 | 204 | 0.26 | 原光荣村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 52 | 利州区大石镇 | 山园村四组 | GK-DSFK-05 | 203 | 0.13 | 原山园村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 53 | 利州区工农镇 | 亮垭村四组 | GK-GNFK-01 | 203 | 0.24 | 原亮垭村小学 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 54 | 利州区工农镇 | 千佛村六组 | GK-GNFK-02 | 204 | 0.63 | 原千佛页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 55 | 利州区工农镇 | 千佛村六组 | GK-GNFK-03 | 204 | 0.31 | 原千佛页岩砖厂 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 56 | 利州区工农镇 | 小岩村七组 | GK-GNFK-04 | 204 | 0.09 | 原张华井煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 57 | 利州区工农镇 | 小岩村七组 | GK-GNFK-05 | 204 | 0.45 | 原张华井煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 58 | 利州区工农镇 | 联盟村一组 | GK-GNFK-06 | 204 | 0.26 | 原大雅山煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 59 | 利州区工农镇 | 联盟村一组 | GK-GNFK-07 | 204 | 0.57 | 原大雅山煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 60 | 利州区工农镇 | 联盟村一组 | GK-GNFK-08 | 204 | 0.40 | 原大雅山煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 61 | 利州区工农镇 | 联盟村二组 | GK-GNFK-09 | 203 | 0.16 | 原联盟村小学 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 62 | 利州区工农镇 | 大塘村四组 | GK-GNFK-10 | 203 | 0.16 | 原大塘村小学 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 63 | 利州区工农镇 | 小岩村五组 | GK-GNFK-11 | 203 | 0.09 | 原小岩村小学 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 64 | 利州区工农镇 | 小岩村五组 | GK-GNFK-12 | 204 | 0.41 | 原桥沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 65 | 利州区工农镇 | 小岩村五组 | GK-GNFK-13 | 204 | 0.21 | 原桥沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 66 | 利州区工农镇 | 小岩村五组 | GK-GNFK-14 | 204 | 0.05 | 原桥沟煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 67 | 利州区工农镇 | 小岩村五组 | GK-GNFK-15 | 204 | 0.09 | 原桥沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 68 | 利州区工农镇 | 小岩村五组 | GK-GNFK-16 | 204 | 0.16 | 原桥沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 69 | 利州区河西街道 | 郑家沟四组 | GK-HXFK-01 | 204 | 0.31 | 原郑家沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 70 | 利州区河西街道 | 学工村十组 | GK-HXFK-02 | 204 | 0.42 | 原学工煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 71 | 利州区河西街道 | 学工村八组 | GK-HXFK-03 | 204 | 0.72 | 原杨柳村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 72 | 利州区河西街道 | 南陵村二组 | GK-HXFK-04 | 204 | 1.21 | 原杨柳村煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 73 | 利州区河西街道 | 郑家沟一组 | GK-HXFK-05 | 204 | 0.19 | 原联办煤矿1号井 | 集体 | 林地 |  |
| 74 | 利州区河西街道 | 郑家沟七组 | GK-HXFK-06 | 204 | 0.60 | 原联办煤矿2号井 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 75 | 利州区河西街道 | 学工村三组 | GK-HXFK-07 | 204 | 0.37 | 原茅坪煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 76 | 利州区河西街道 | 郑家沟六组 | GK-HXFK-08 | 204 | 0.96 | 原小王沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 77 | 利州区河西街道 | 郑家沟六组 | GK-HXFK-09 | 204 | 0.74 | 原浩口煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 78 | 利州区河西街道 | 杨柳村八组 | GK-HXFK-10 | 204 | 3.73 | 原杨柳村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 79 | 利州区河西街道 | 郑家沟二、三组 | GK-HXFK-11 | 204 | 0.25 | 原林场煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 80 | 利州区河西街道 | 东区社区 | GK-HXFK-12 | 204 | 2.81 | 原东区水厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 81 | 利州区河西街道 | 郑家沟二、三组 | GK-HXFK-13 | 204 | 0.72 | 原林场煤矿风井 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 82 | 利州区河西街道 | 杨柳村四组 | GK-HXFK-14 | 204 | 5.66 | 原杨家岩沉陷区（广元煤矿） | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 83 | 利州区河西街道 | 杨柳村五组 | GK-HXFK-15 | 204 | 0.34 | 原陈家沟煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 84 | 利州区河西街道 | 杨柳村五组 | GK-HXFK-16 | 204 | 0.17 | 原陈家沟煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 85 | 利州区河西街道 | 杨柳村五组 | GK-HXFK-17 | 204 | 2.05 | 原陈家沟煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 86 | 利州区河西街道 | 学工村八组 | GK-HXFK-18 | 204 | 1.96 | 原学工煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 87 | 利州区河西街道 | 杨柳村五组 | GK-HXFK-19 | 204 | 0.31 | 原陈家沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 88 | 利州区河西街道 | 南陵村二组 | GK-HXFK-20 | 204 | 0.15 | 原南陵采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 89 | 利州区河西街道 | 吴家浩村二组 | GK-HXFK-21 | 204 | 0.34 | 原吴家浩村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 90 | 利州区河西街道 | 南陵村一组 | GK-HXFK-22 | 204 | 0.65 | 原南陵采沙场 | 集体 | 林地 |  |
| 91 | 利州区河西街道 | 白山村七组 | GK-HXFK-23 | 204 | 0.71 | 原明辉白岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 92 | 利州区河西街道 | 白山村七组 | GK-HXFK-24 | 204 | 0.41 | 原明辉白岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 93 | 利州区河西街道 | 白山村七组 | GK-HXFK-25 | 204 | 1.01 | 原明辉白岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 94 | 利州区河西街道 | 南陵村二组 | GK-HXFK-26 | 204 | 1.47 | 原河西采沙场 | 集体 | 林地 |  |
| 95 | 利州区河西街道 | 杨柳村七组 | GK-HXFK-27 | 204 | 2.42 | 原天台水泥厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 96 | 利州区金洞乡 | 天峰村二组 | GK-JDFK-01 | 203 | 0.13 | 原天峰村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 97 | 利州区金洞乡 | 桂花村四组 | GK-JDFK-02 | 203 | 0.05 | 原桂花村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 98 | 利州区金洞乡 | 田沟村七组 | GK-JDFK-03 | 203 | 0.15 | 原田沟村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 99 | 利州区金洞乡 | 清河村二组 | GK-JDFK-04 | 203 | 0.15 | 原清河村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 100 | 利州区龙潭乡 | 金鼓村三组 | GK-LTFK-01 | 204 | 1.26 | 原龙潭乡小学 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 101 | 利州区龙潭乡 | 柏佛村二组 | GK-LTFK-02 | 203 | 0.06 | 原柏佛村村办公室 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 102 | 利州区龙潭乡 | 庙坪村六组 | GK-LTFK-03 | 203 | 0.26 | 原庙坪村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 103 | 利州区龙潭乡 | 界牌村一组 | GK-LTFK-04 | 203 | 0.16 | 原龙潭医院 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 104 | 利州区龙潭乡 | 界牌村一组 | GK-LTFK-05 | 203 | 0.28 | 原界牌乡政府粮站 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 105 | 利州区龙潭乡 | 界牌村一组 | GK-LTFK-06 | 204 | 0.04 | 原界牌乡政府供销社 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 106 | 利州区龙潭乡 | 界牌村二组 | GK-LTFK-07 | 204 | 0.74 | 原界牌页岩机砖厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 107 | 利州区龙潭乡 | 建设村一组 | GK-LTFK-08 | 203 | 0.50 | 原建设村办公室 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 108 | 利州区龙潭乡 | 青龙村四组 | GK-LTFK-09 | 203 | 0.31 | 原青龙村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 109 | 利州区龙潭乡 | 复兴村二组 | GK-LTFK-10 | 203 | 0.15 | 原复兴村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 110 | 利州区龙潭乡 | 官山村三组 | GK-LTFK-11 | 203 | 0.24 | 原官山村村办公室 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 111 | 利州区盘龙镇 | 黄垭村七组 | GK-PLFK-01 | 203 | 0.22 | 原黄垭村小学 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 112 | 利州区盘龙镇 | 黄垭村四组 | GK-PLFK-02 | 204 | 0.15 | 原黄垭村石矿场 | 集体 | 林地 |  |
| 113 | 利州区盘龙镇 | 共和村六组 | GK-PLFK-03 | 204 | 0.56 | 原共和村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 114 | 利州区盘龙镇 | 深沟村三组 | GK-PLFK-04 | 204 | 3.74 | 原盘龙镇烟花厂 | 集体 | 林地 |  |
| 115 | 利州区盘龙镇 | 东升村七组 | GK-PLFK-05 | 204 | 0.17 | 原东升村矿场 | 集体 | 林地 |  |
| 116 | 利州区盘龙镇 | 联合村一组 | GK-PLFK-06 | 204 | 29.57 | 原先锋村沙场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 117 | 利州区盘龙镇 | 先锋村一组 | GK-PLFK-07 | 204 | 48.87 | 原先锋村沙场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 118 | 利州区荣山镇 | 岩窝村六组 | GK-RSFK-01 | 204 | 2.66 | 原荣山煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 119 | 利州区荣山镇 | 岩窝村六组 | GK-RSFK-02 | 204 | 0.25 | 原荣山煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 120 | 利州区荣山镇 | 峰岩村二、三组 | GK-RSFK-03 | 204 | 0.59 | 原中华煤矿三矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 121 | 利州区荣山镇 | 廖家村三组 | GK-RSFK-04 | 204 | 0.55 | 原中华村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 122 | 利州区荣山镇 | 廖家村三组 | GK-RSFK-05 | 204 | 0.36 | 原中华村煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 123 | 利州区荣山镇 | 廖家村四组 | GK-RSFK-06 | 204 | 2.86 | 原中华村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 124 | 利州区荣山镇 | 高坑村七组 | GK-RSFK-07 | 204 | 11.72 | 原朝家堰煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 125 | 利州区荣山镇 | 高坑村四组 | GK-RSFK-08 | 204 | 1.14 | 原大河厂煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 126 | 利州区荣山镇 | 荣山村九组 | GK-RSFK-09 | 204 | 7.51 | 原荣山监狱煤矿水泥厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 127 | 利州区荣山镇 | 荣山村九组 | GK-RSFK-10 | 204 | 0.12 | 原荣山监狱煤矿宿舍区 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 128 | 利州区荣山镇 | 二重岩村一组 | GK-RSFK-11 | 204 | 0.33 | 原和平煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 129 | 利州区荣山镇 | 高坑村四组 | GK-RSFK-12 | 204 | 0.79 | 原渔河煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 130 | 利州区荣山镇 | 高坑村一组 | GK-RSFK-13 | 204 | 2.33 | 原荣山监狱煤矿医院 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 131 | 利州区荣山镇 | 高坑村八组 | GK-RSFK-14 | 204 | 1.01 | 原荣山监狱家属区 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 132 | 利州区荣山镇 | 高坑村八组 | GK-RSFK-15 | 204 | 0.07 | 原荣山监狱家属区 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 133 | 利州区三堆镇 | 三堆镇社区 | GK-SDFK-01 | 204 | 1.71 | 原三堆镇社区水厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 134 | 利州区三堆镇 | 羊盘村七组 | GK-SDFK-02 | 204 | 0.12 | 原羊盘村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 135 | 利州区三堆镇 | 金峰村二组 | GK-SDFK-03 | 204 | 0.11 | 原金峰村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 136 | 利州区三堆镇 | 舞凤村二组 | GK-SDFK-04 | 204 | 0.08 | 原舞凤村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 137 |  | 罗江村三组 | GK-CJFK-01 | 204 | 0.67 | 原陈江乡罗江村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 138 | 昭化区朝阳乡 | 南马村六组 | GK-CYFK-01 | 203 | 0.10 | 原元坝区朝阳粮店 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 139 | 昭化区沙坝乡 | 双狮村三社 | GK-SBFK-01 | 203 | 0.13 | 原沙坝乡双狮小学 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 140 | 昭化区丁家乡 | 断桥村三组 | GK-DJFK-01 | 204 | 0.16 | 原丁家乡断桥砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 141 | 昭化区红岩镇 | 百花村一组 | GK-HONGYANFK-01 | 204 | 0.22 | 原红岩镇百花村采砂场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 142 | 昭化区红岩镇 | 天星村三组 | GK-HONGYANFK-02 | 204 | 0.32 | 原红岩镇天星村砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 143 | 昭化区红岩镇 | 天星村三组 | GK-HONGYANFK-03 | 203 | 0.23 | 原红岩镇天星村小学校 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 144 | 昭化区虎跳镇 | 三公村三组 | GK-HTFK-01 | 204 | 0.40 | 原元坝区三公砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 145 | 昭化区虎跳镇 | 三公村三组 | GK-HTFK-02 | 203 | 0.82 | 原元坝区虎跳镇中心小学校 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 146 | 昭化区虎跳镇 | 南斗村一组 | GK-HTFK-03 | 203 | 0.12 | 原虎跳镇南斗村采砂场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 147 | 昭化区虎跳镇 | 东沟村四组 | GK-HTFK-04 | 203 | 0.18 | 原虎跳镇东沟村小学校 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 148 | 昭化区虎跳镇 | 仙山村四组 | GK-HTFK-05 | 203 | 0.11 | 原虎跳镇仙山村木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 149 | 昭化区黄龙乡 | 水磨村一组 | GK-HUANGLONGFK-01 | 204 | 0.32 | 原黄龙水磨页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 150 | 昭化区黄龙乡 | 红林村二组 | GK-HUANGLONGFK-02 | 203 | 0.21 | 原黄龙乡红林村小学校 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 151 | 昭化区黄龙乡 | 黄金村二组 | GK-HUANGLONGFK-03 | 203 | 0.56 | 原黄龙乡粮站 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 152 | 昭化区黄龙乡 | 明水村二组 | GK-HUANGLONGFK-04 | 203 | 0.10 | 原黄龙乡明水小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 153 | 昭化区黄龙乡 | 水磨村三组 | GK-HUANGLONGFK-05 | 203 | 0.40 | 原黄龙乡水磨村小学校 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 154 | 昭化区柳桥乡 | 新胜村三组 | GK-LQFK-01 | 204 | 0.33 | 原柳桥乡新胜村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 155 | 昭化区柳桥乡 | 柳桥村六组 | GK-LQFK-02 | 204 | 0.17 | 原柳桥乡柳桥村采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 156 | 昭化区柳桥乡 | 柳桥村六组 | GK-LQFK-03 | 204 | 0.81 | 原徐家沟煤矿煤炭洗煤厂 | 集体 | 林地 |  |
| 157 | 昭化区柳桥乡 | 柳桥村 | GK-LQFK-04 | 204 | 0.87 | 原柳桥乡柳桥机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 158 | 昭化区柳桥乡 | 新胜村一组 | GK-LQFK-05 | 204 | 2.19 | 原柳桥乡兴盛采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 159 | 昭化区柳桥乡 | 新胜村一组 | GK-LQFK-06 | 204 | 0.57 | 原柳桥乡新胜搅拌站 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 160 | 昭化区柳桥乡 | 分水岭村二组 | GK-LQFK-07 | 204 | 0.73 | 原蜀川矿业东山洗迭厂 | 集体 | 林地 |  |
| 161 | 昭化区柳桥乡 | 分水岭村三组 | GK-LQFK-08 | 204 | 0.42 | 原柳桥分水岭采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 162 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村七组 | GK-LQFK-09 | 204 | 129.13 | 原拣银岩煤矿矿区 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 163 | 昭化区柳桥乡 | 东山村二组 | GK-LQFK-10 | 204 | 0.34 | 原陈家湾煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 164 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村六组 | GK-LQFK-11 | 204 | 0.31 | 原拣银岩煤矿 | 国有 | 林地 | 八等 |
| 165 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村六组 | GK-LQFK-12 | 204 | 0.22 | 原拣银岩煤矿 | 国有 | 林地 |  |
| 166 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村六组 | GK-LQFK-13 | 204 | 0.26 | 原拣银岩煤矿 | 国有 | 林地 |  |
| 167 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村七组 | GK-LQFK-14 | 204 | 0.61 | 原南丰煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 168 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村七组 | GK-LQFK-15 | 204 | 0.28 | 原南丰煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 169 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村七组 | GK-LQFK-16 | 204 | 0.70 | 原南丰煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 170 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村六组 | GK-LQFK-17 | 204 | 4.51 | 原拣银岩煤矿 | 国有 | 林地 | 八等 |
| 171 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村七组 | GK-LQFK-18 | 204 | 2.04 | 原拣银岩煤矿 | 国有 | 林地 |  |
| 172 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村七组 | GK-LQFK-19 | 204 | 0.13 | 原拣银岩煤矿 | 国有 | 林地 |  |
| 173 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村七组 | GK-LQFK-20 | 203 | 0.31 | 原拣银岩煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 174 | 昭化区柳桥乡 | 东山村二组 | GK-LQFK-21 | 203 | 0.20 | 原拣银岩煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 175 | 昭化区柳桥乡 | 东山村二组 | GK-LQFK-22 | 203 | 0.11 | 柳桥乡大田煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 176 | 昭化区柳桥乡 | 东山村一组 | GK-LQFK-23 | 203 | 0.30 | 原柳桥乡东山村小学校 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 177 | 昭化区柳桥乡 | 东山村一组 | GK-LQFK-24 | 203 | 0.21 | 原柳桥乡东山村小学校 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 178 | 昭化区柳桥乡 | 拣银岩村七组 | GK-LQFK-25 | 203 | 0.88 | 原拣银岩煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 179 | 昭化区清水乡 | 文华村七组 | GK-QSFK-01 | 204 | 0.10 | 原清水乡文华村委会 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 180 | 昭化区清水乡 | 关帝庙村一组 | GK-QSFK-02 | 204 | 0.63 | 原清水乡鸿运砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 181 | 昭化区清水乡 | 关帝庙村九组 | GK-QSFK-03 | 203 | 0.19 | 原清水乡关帝庙砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 182 | 昭化区清水乡 | 安山村四社 | GK-QSFK-04 | 203 | 0.06 | 原清水乡安山村小学校 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 183 | 昭化区清水乡 | 龙凤村一社 | GK-QSFK-05 | 203 | 0.34 | 原清水乡龙凤小学校 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 184 | 昭化区石井铺乡 | 元柏村二组 | GK-SJPFK-01 | 204 | 0.76 | 原石井铺乡元柏村预制板厂 | 集体 | 林地 |  |
| 185 | 昭化区石井铺乡 | 元柏村四组 | GK-SJPFK-02 | 203 | 0.22 | 原石井铺乡元柏粮油收购站 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 186 | 昭化区石井铺乡 | 新场村一社 | GK-SJPFK-03 | 203 | 0.67 | 原石井铺乡新场粮站 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 187 | 昭化区石井铺乡 | 新场村一社 | GK-SJPFK-04 | 203 | 0.53 | 原石井铺乡新场村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 188 | 昭化区梅树乡 | 梅树村五社 | GK-MSFK-01 | 203 | 0.81 | 原梅淑乡梅树小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 189 | 昭化区太公镇 | 长岩村一组 | GK-TGFK-01 | 204 | 0.14 | 原太公镇长岩村水泥砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 190 | 昭化区太公镇 | 大树村一组 | GK-TGFK-02 | 204 | 0.11 | 原太公镇大树村砖瓦厂 | 集体 | 林地 |  |
| 191 | 昭化区太公镇 | 大树村一组 | GK-TGFK-03 | 204 | 0.36 | 原太公镇大树村预制板厂 | 集体 | 林地 |  |
| 192 | 昭化区太公镇 | 太公岭村一组 | GK-TGFK-04 | 204 | 0.18 | 原太公镇太公岭村采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 193 | 昭化区太公镇 | 玄真村三社 | GK-TGFK-05 | 203 | 0.35 | 原太公镇玄真村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 194 | 昭化区太公镇 | 长岩村五组 | GK-TGFK-06 | 203 | 0.10 | 原太公镇长岩村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 195 | 昭化区王家镇 | 红庙村一组 | GK-WANGJIAFK-01 | 204 | 0.08 | 原王家镇红庙采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 196 | 昭化区王家镇 | 方山村四组 | GK-WANGJIAFK-02 | 204 | 0.10 | 原王家镇方山村粮油收购站 | 集体 | 林地 |  |
| 197 | 昭化区王家镇 | 红庙村三组 | GK-WANGJIAFK-03 | 204 | 1.05 | 原王家镇乌龟石砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 198 | 昭化区王家镇 | 红庙村四组 | GK-WANGJIAFK-04 | 204 | 0.86 | 原王集镇红庙砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 199 | 昭化区王家镇 | 金娥村二社 | GK-WANGJIAFK-05 | 203 | 0.71 | 原王家镇金娥村小学校 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 200 | 昭化区王家镇 | 方山村二组 | GK-WANGJIAFK-06 | 203 | 0.33 | 原王家镇方山村小学校 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 201 | 昭化区王家镇 | 方山村四组 | GK-WANGJIAFK-07 | 203 | 0.28 | 原王家方山炼油厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 202 | 昭化区磨滩镇 | 碧松村一社 | GK-MTFK-01 | 203 | 0.84 | 原元坝区磨滩镇小新粮站 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 203 | 昭化区磨滩镇 | 长青村五社 | GK-MTFK-02 | 203 | 0.20 | 原王家供销社观音分社 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 204 | 昭化区磨滩镇 | 长青村五社 | GK-MTFK-03 | 203 | 0.88 | 原磨滩镇观音粮站 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 205 | 昭化区柏林沟镇 | 白马村二社 | GK-BLGFK-01 | 203 | 0.28 | 原柏林沟镇白马村小学校 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 206 | 昭化区柏林沟镇 | 明安村八社 | GK-BLGFK-02 | 203 | 0.20 | 原柏林沟镇明安小学校 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 207 | 昭化区柏林沟镇 | 明安村八社 | GK-BLGFK-03 | 203 | 0.09 | 原柏林沟明安砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 208 | 昭化区文村乡 | 双龙村三组 | GK-WCFK-01 | 204 | 0.21 | 原文村乡预制板厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 209 | 昭化区文村乡 | 文村乡党阳一社 | GK-WCFK-02 | 203 | 0.46 | 原文村乡党阳小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 210 | 昭化区文村乡 | 助国村三社 | GK-WCFK-03 | 203 | 0.06 | 原文村乡文村粮站 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 211 | 昭化区文村乡 | 荣华村 | GK-WCFK-04 | 203 | 0.29 | 原文村乡荣华采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 212 | 昭化区卫子镇 | 新云村二组 | GK-WZFK-01 | 204 | 0.51 | 原卫子镇新荣砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 213 | 昭化区卫子镇 | 卫子村四组 | GK-WZFK-02 | 204 | 0.38 | 原卫子镇免烧砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 214 | 昭化区卫子镇 | 板石沟村三社 | GK-WZFK-03 | 203 | 0.17 | 原卫子镇敬老院 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 215 | 昭化区卫子镇 | 冯家岭村三社 | GK-WZFK-04 | 203 | 0.39 | 原卫子镇冯家岭村小学校 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 216 | 昭化区香溪乡 | 白鹤村一组 | GK-XXFK-01 | 203 | 0.24 | 原香溪乡白鹤村学校操场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 217 | 昭化区元坝镇 | 大坝村七组 | GK-YBQFK-01 | 204 | 1.41 | 原广元市祥和木业有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 218 | 昭化区元坝镇 | 大坝村七组 | GK-YBQFK-02 | 204 | 1.14 | 原广元市祥和木业有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 219 | 昭化区元坝镇 | 砖灰村四组 | GK-YBQFK-03 | 204 | 0.19 | 原元坝砖灰炼胶厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 220 | 昭化区元坝镇 | 吴沟村 | GK-YBQFK-04 | 204 | 0.33 | 原元坝镇吴沟砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 221 | 昭化区元坝镇 | 中梁村五组 | GK-YBQFK-05 | 204 | 0.62 | 原元坝光华煤矿风井 | 集体 | 林地 |  |
| 222 | 昭化区元坝镇 | 长坝村一组 | GK-YBQFK-06 | 204 | 0.42 | 原元坝长坝采石厂 | 集体 | 林地 |  |
| 223 | 昭化区元坝镇 | 胜利村二组 | GK-YBQFK-07 | 204 | 0.34 | 原元坝区元坝镇胜利砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 224 | 昭化区元坝镇 | 元坝村五组 | GK-YBQFK-08 | 204 | 0.96 | 原广元融华建筑材料有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 225 | 昭化区元坝镇 | 元坝村六组 | GK-YBQFK-09 | 204 | 0.07 | 原元坝预制板厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 226 | 昭化区元坝镇 | 元坝村三组 | GK-YBQFK-10 | 204 | 0.79 | 原广元市兴利煤炭加工有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 227 | 昭化区元坝镇 | 胜利村二组 | GK-YBQFK-11 | 204 | 0.17 | 原元坝胜利预制板厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 228 | 昭化区张家乡 | 刘庄村五组 | GK-ZHANGJIAFK-01 | 204 | 1.17 | 原张家乡刘庄村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 229 | 昭化区昭化镇 | 天雄村六组 | GK-ZHFK-01 | 204 | 0.19 | 原昭化镇天雄村老砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 230 | 昭化区昭化镇 | 坪雾村一组 | GK-ZHFK-02 | 204 | 0.26 | 原昭化镇坪雾村预制板厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 231 | 昭化区昭化镇 | 石盘村六组 | GK-ZHFK-03 | 204 | 1.52 | 原昭化镇石盘砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 232 | 昭化区昭化镇 | 石盘村七组 | GK-ZHFK-04 | 204 | 0.27 | 原昭化石盘采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 233 | 昭化区昭化镇 | 鸭浮村三组 | GK-ZHFK-05 | 204 | 0.44 | 原昭化鸭浮砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 234 | 昭化区大朝乡 | 松林村三社 | GK-DCFK-01 | 203 | 0.07 | 原川西北气矿射箭1井矿区 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 235 | 昭化区紫云乡 | 金华村五组 | GK-ZIYUNFK-01 | 204 | 0.42 | 原广元市民威建材厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 236 | 昭化区紫云乡 | 金华村二组 | GK-ZIYUNFK-02 | 204 | 0.13 | 原紫云金华预制厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 237 | 昭化区紫云乡 | 加川村五组 | GK-ZIYUNFK-03 | 204 | 0.81 | 原紫云加川砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 238 | 昭化区紫云乡 | 金华村二组 | GK-ZIYUNFK-04 | 203 | 0.53 | 原紫云金华木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 239 | 朝天区朝天镇 | 楼房村一组 | GK-CTFK-01 | 204 | 1.22 | 原楼房村金矿洗车厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 240 | 朝天区朝天镇 | 金堆村一组 | GK-CTFK-02 | 204 | 0.75 | 原金堆村预制板厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 241 | 朝天区东溪河乡 | 新滩村五组 | GK-DXHFK-01 | 204 | 1.27 | 原新滩村采沙场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 242 | 朝天区东溪河乡 | 新滩村三组 | GK-DXHFK-02 | 204 | 2.13 | 原新滩村采沙场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 243 | 朝天区两河口乡 | 大沟村三组 | GK-LHKFK-01 | 204 | 0.06 | 原大沟村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 244 | 朝天区两河口乡 | 黄家村七组 | GK-LHKFK-02 | 204 | 1.04 | 原黄家村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 245 | 朝天区临溪乡 | 桃树村八组 | GK-LINXIFK-01 | 204 | 0.41 | 原桃树村采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 246 | 朝天区李家乡 | 流水村六组 | GK-LJFK-01 | 204 | 0.13 | 原流水村石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 247 | 朝天区李家乡 | 新建村一组 | GK-LJFK-02 | 204 | 0.07 | 原新建村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 248 | 朝天区李家乡 | 张家坝村一组 | GK-LJFK-03 | 203 | 0.08 | 原张家坝村石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 249 | 朝天区李家乡 | 新建村四组 | GK-LJFK-04 | 204 | 0.13 | 原新建村煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 250 | 朝天区李家乡 | 新建村四组 | GK-LJFK-05 | 204 | 0.09 | 原新建村沙坡煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 251 | 朝天区李家乡 | 民主村八组 | GK-LJFK-06 | 204 | 0.14 | 原民主村煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 252 | 朝天区李家乡 | 民主村八组 | GK-LJFK-07 | 204 | 0.11 | 原民主村石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 253 | 朝天区李家乡 | 新建村 | GK-LJFK-08 | 204 | 0.41 | 原新建村煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 254 | 朝天区李家乡 | 新建村五组 | GK-LJFK-09 | 204 | 0.23 | 原新建村沙坡煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 255 | 朝天区麻柳乡 | 石牌村八组 | GK-MLFK-01 | 204 | 0.10 | 原石牌村八组煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 256 | 朝天区麻柳乡 | 石牌村十一组 | GK-MLFK-02 | 204 | 0.25 | 原石牌村煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 257 | 朝天区麻柳乡 | 石牌村十一组 | GK-MLFK-03 | 204 | 0.27 | 原石牌村煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 258 | 朝天区麻柳乡 | 乔田村三组 | GK-MLFK-04 | 204 | 1.35 | 原乔田村铁合金厂 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 259 | 朝天区麻柳乡 | 乔田村 | GK-MLFK-05 | 204 | 0.07 | 原乔田村石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 260 | 朝天区麻柳乡 | 乔田村 | GK-MLFK-06 | 204 | 0.09 | 原乔田村石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 261 | 朝天区麻柳乡 | 天星洞村 | GK-MLFK-07 | 204 | 0.06 | 原天星洞村石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 262 | 朝天区麻柳乡 | 复兴村四组 | GK-MLFK-08 | 204 | 0.06 | 原复兴村石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 263 | 朝天区麻柳乡 | 黄小村五组 | GK-MLFK-09 | 204 | 0.17 | 原黄小村石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 264 | 朝天区麻柳乡 | 复兴村五组 | GK-MLFK-10 | 204 | 0.18 | 原黄小村石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 265 | 朝天区麻柳乡 | 复兴村五组 | GK-MLFK-11 | 204 | 0.07 | 原黄小村石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 266 | 朝天区麻柳乡 | 复兴村三组 | GK-MLFK-12 | 204 | 0.13 | 原黄小村石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 267 | 朝天区蒲家乡 | 元西村 | GK-PUJIAFK-01 | 204 | 0.61 | 原元西村拌料场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 268 | 朝天区蒲家乡 | 山垭村四组 | GK-PUJIAFK-02 | 204 | 0.84 | 原山垭村采石场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 269 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村三组 | GK-PXFK-01 | 204 | 0.16 | 原毛坝村煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 270 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村一组 | GK-PXFK-02 | 204 | 0.09 | 原毛坝村煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 271 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村三组 | GK-PXFK-03 | 204 | 0.14 | 原毛坝村煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 272 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村五组 | GK-PXFK-04 | 204 | 0.01 | 原毛坝村煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 273 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村五组 | GK-PXFK-05 | 204 | 0.07 | 原毛坝村九龙煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 274 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村二组 | GK-PXFK-06 | 204 | 0.07 | 原毛坝村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 275 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村二组 | GK-PXFK-07 | 204 | 0.03 | 原毛坝村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 276 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村四组 | GK-PXFK-08 | 204 | 0.07 | 原毛坝村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 277 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村二组 | GK-PXFK-09 | 204 | 0.04 | 原毛坝村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 278 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村二组 | GK-PXFK-10 | 204 | 0.13 | 原毛坝村二组矿场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 279 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村二组 | GK-PXFK-11 | 204 | 0.13 | 原毛坝村二组矿场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 280 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村三组 | GK-PXFK-12 | 204 | 0.19 | 原毛坝村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 281 | 朝天区平溪乡 | 大竹村一组 | GK-PXFK-13 | 204 | 0.11 | 原大竹村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 282 | 朝天区平溪乡 | 大竹村一组 | GK-PXFK-14 | 204 | 0.08 | 原大竹村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 283 | 朝天区平溪乡 | 大竹村一组 | GK-PXFK-15 | 204 | 0.19 | 原大竹村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 284 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村一组 | GK-PXFK-16 | 204 | 0.43 | 原毛坝村矿场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 285 | 朝天区平溪乡 | 李家村八组 | GK-PXFK-17 | 204 | 0.21 | 原李家村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 286 | 朝天区平溪乡 | 李家村六组 | GK-PXFK-18 | 204 | 0.22 | 原李家村采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 287 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村一组 | GK-PXFK-19 | 204 | 0.14 | 原李家村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 288 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村一、二组 | GK-PXFK-20 | 204 | 0.43 | 原毛坝村昌马煤业 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 289 | 朝天区平溪乡 | 毛坝村二组 | GK-PXFK-21 | 204 | 0.08 | 原毛坝村煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 290 | 朝天区沙河镇 | 望云村三组 | GK-SHFK-01 | 204 | 0.27 | 原望云村砖瓦窑 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 291 | 朝天区沙河镇 | 望云村六组 | GK-SHFK-02 | 204 | 0.34 | 原望云村采沙场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 292 | 朝天区沙河镇 | 唐家村四组 | GK-SHFK-03 | 204 | 0.07 | 原唐家村采沙场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 293 | 朝天区沙河镇 | 望云村七组 | GK-SHFK-04 | 204 | 0.24 | 原望云村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 294 | 朝天区沙河镇 | 金鏊村一组 | GK-SHFK-05 | 204 | 0.20 | 原金鏊村采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 295 | 朝天区沙河镇 | 金鏊村一组 | GK-SHFK-06 | 204 | 0.03 | 原金鏊村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 296 | 朝天区沙河镇 | 金鏊村一组 | GK-SHFK-07 | 204 | 0.37 | 原金鏊村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 297 | 朝天区沙河镇 | 金鏊村一组 | GK-SHFK-08 | 204 | 0.26 | 原金鏊村采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 298 | 朝天区沙河镇 | 三湾村一组 | GK-SHFK-09 | 204 | 0.18 | 原金鏊村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 299 | 朝天区沙河镇 | 三湾村一组 | GK-SHFK-10 | 204 | 0.05 | 原三湾村砖厂 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 300 | 朝天区沙河镇 | 三湾村二组 | GK-SHFK-11 | 204 | 0.11 | 原三湾村砖厂 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 301 | 朝天区沙河镇 | 三湾村三组 | GK-SHFK-12 | 204 | 0.08 | 原三湾村砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 302 | 朝天区沙河镇 | 秦岭村 | GK-SHFK-13 | 204 | 0.17 | 原岳家村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 303 | 朝天区沙河镇 | 岳家村 | GK-SHFK-14 | 204 | 5.70 | 原岳家村砖瓦窑 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 304 | 朝天区沙河镇 | 南华村二组 | GK-SHFK-15 | 204 | 0.17 | 原南华村采石场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 305 | 朝天区沙河镇 | 南华村二组 | GK-SHFK-16 | 204 | 3.34 | 原南华村采石场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 306 | 朝天区文安乡 | 蒿坝村六组 | GK-WAFK-01 | 204 | 0.28 | 原蒿坝村采石场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 307 | 朝天区汪家乡 | 协议村五组 | GK-WJFK-01 | 204 | 0.09 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 308 | 朝天区汪家乡 | 协议村五组 | GK-WJFK-02 | 204 | 0.35 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 309 | 朝天区汪家乡 | 协议村五组 | GK-WJFK-03 | 204 | 0.14 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 310 | 朝天区汪家乡 | 协议村五组 | GK-WJFK-04 | 204 | 0.25 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 311 | 朝天区汪家乡 | 协议村五组 | GK-WJFK-05 | 204 | 0.29 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 312 | 朝天区汪家乡 | 协议村五组 | GK-WJFK-06 | 204 | 0.12 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 313 | 朝天区汪家乡 | 协议村五组 | GK-WJFK-07 | 204 | 0.24 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 314 | 朝天区汪家乡 | 协议村六组 | GK-WJFK-08 | 204 | 0.25 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 315 | 朝天区汪家乡 | 协议村六组 | GK-WJFK-09 | 204 | 0.10 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 316 | 朝天区汪家乡 | 协议村六组 | GK-WJFK-10 | 204 | 0.40 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 317 | 朝天区汪家乡 | 易兴村三组 | GK-WJFK-11 | 204 | 0.77 | 原易兴村采石场 | 集体 | 林地 |  |
| 318 | 朝天区汪家乡 | 易兴村六组 | GK-WJFK-12 | 204 | 0.53 | 原易兴村硫磺厂 | 集体 | 林地 |  |
| 319 | 朝天区汪家乡 | 王家垭村三组 | GK-WJFK-13 | 204 | 0.93 | 原王家垭村砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 320 | 朝天区汪家乡 | 协议村六组 | GK-WJFK-14 | 204 | 0.05 | 原协议村打石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 321 | 朝天区汪家乡 | 协议村六组 | GK-WJFK-15 | 204 | 0.02 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 322 | 朝天区汪家乡 | 易兴村六组 | GK-WJFK-16 | 204 | 0.20 | 原协议村打石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 323 | 朝天区汪家乡 | 王家垭村三组 | GK-WJFK-17 | 204 | 0.15 | 原王家垭村煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 324 | 朝天区汪家乡 | 协议村三组 | GK-WJFK-18 | 204 | 0.53 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 325 | 朝天区汪家乡 | 协议村三组 | GK-WJFK-19 | 204 | 0.09 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 326 | 朝天区汪家乡 | 协议村三组 | GK-WJFK-20 | 204 | 3.93 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 327 | 朝天区汪家乡 | 协议村三组 | GK-WJFK-21 | 204 | 0.17 | 原协议村煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 328 | 朝天区汪家乡 | 王家垭村三组 | GK-WJFK-22 | 204 | 0.34 | 原王家垭村煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 329 | 朝天区汪家乡 | 王家垭村三组 | GK-WJFK-23 | 204 | 0.29 | 原王家垭村煤厂 | 集体 | 林地 |  |
| 330 | 朝天区汪家乡 | 王家垭村三组 | GK-WJFK-24 | 204 | 0.31 | 原王家垭村煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 331 | 朝天区汪家乡 | 王家垭村三组 | GK-WJFK-25 | 204 | 0.22 | 原王家垭村煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 332 | 朝天区西北乡 | 石鸭村四组 | GK-XBFK-01 | 204 | 0.31 | 原石鸭村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 333 | 朝天区西北乡 | 关口村一组 | GK-XBFK-02 | 204 | 1.30 | 原关口村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 334 | 朝天区西北乡 | 石鸭村四组 | GK-XBFK-03 | 204 | 0.19 | 原石鸭村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 335 | 朝天区西北乡 | 关口村一组 | GK-XBFK-04 | 204 | 1.50 | 原关口村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 336 | 朝天区西北乡 | 石鸭村二组 | GK-XBFK-05 | 204 | 0.08 | 原石鸭村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 337 | 朝天区西北乡 | 石鸭村二组 | GK-XBFK-06 | 204 | 0.18 | 原石鸭村砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 338 | 朝天区西北乡 | 石鸭村二组 | GK-XBFK-07 | 204 | 0.37 | 原石鸭村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 339 | 朝天区西北乡 | 龙风村五组 | GK-XBFK-08 | 204 | 0.18 | 原龙风村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 340 | 朝天区西北乡 | 上坝村六组 | GK-XBFK-09 | 204 | 0.14 | 原上坝村采石场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 341 | 朝天区西北乡 | 龙风村二组 | GK-XBFK-10 | 204 | 0.38 | 原龙风村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 342 | 朝天区西北乡 | 上坝村八组 | GK-XBFK-11 | 204 | 0.19 | 原上坝村采石场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 343 | 朝天区西北乡 | 龙风村三组 | GK-XBFK-12 | 204 | 0.77 | 原龙风村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 344 | 朝天区西北乡 | 关口村一组 | GK-XBFK-13 | 204 | 0.35 | 原关口村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 345 | 朝天区西北乡 | 关口村一组 | GK-XBFK-14 | 204 | 0.44 | 原关口村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 346 | 朝天区西北乡 | 关口村一组 | GK-XBFK-15 | 204 | 0.49 | 原关口村木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 347 | 朝天区西北乡 | 关口村一组 | GK-XBFK-16 | 204 | 0.14 | 原关口村木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 348 | 朝天区西北乡 | 关口村一组 | GK-XBFK-17 | 204 | 0.42 | 原关口村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 349 | 朝天区宣河乡 | 天台村五组 | GK-XHFK-01 | 204 | 0.93 | 原天台村采沙场 | 集体 | 耕地 | 七等 |
| 350 | 朝天区宣河乡 | 宣河村七组 | GK-XHFK-02 | 204 | 0.15 | 原宣河村预制厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 351 | 朝天区宣河乡 | 宣河村七组 | GK-XHFK-03 | 203 | 0.15 | 原宣河村预制厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 352 | 朝天区宣河乡 | 宣河村 | GK-XHFK-04 | 204 | 1.15 | 原宣河村碎石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 353 | 朝天区宣河乡 | 白钟村 | GK-XHFK-05 | 204 | 0.95 | 原白钟村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 354 | 朝天区羊木镇 | 兰坝村一组 | GK-YMFK-01 | 204 | 0.98 | 原兰坝村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 355 | 朝天区羊木镇 | 瓦字村三组 | GK-YMFK-02 | 204 | 0.25 | 原瓦字村砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 356 | 朝天区羊木镇 | 源溪村四组 | GK-YMFK-03 | 204 | 0.78 | 原源溪村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 357 | 朝天区羊木镇 | 源溪村三组 | GK-YMFK-04 | 203 | 0.34 | 原源溪建材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 358 | 朝天区羊木镇 | 东山村四组 | GK-YMFK-05 | 204 | 0.38 | 原东山村砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 359 | 朝天区羊木镇 | 金笔村 | GK-YMFK-06 | 204 | 0.24 | 原金笔村砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 360 | 朝天区羊木镇 | 五星村五组 | GK-YMFK-07 | 204 | 0.28 | 原五星村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 361 | 朝天区转斗乡 | 转南村二组 | GK-ZDFK-01 | 204 | 0.39 | 原转南村预制厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 362 | 朝天区转斗乡 | 转北村三组 | GK-ZDFK-02 | 204 | 0.58 | 原转北村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 363 | 朝天区转斗乡 | 黎明村二组 | GK-ZDFK-03 | 204 | 0.19 | 原转斗建材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 364 | 朝天区曾家镇 | 中柏村二组 | GK-ZJFK-01 | 204 | 0.22 | 原中柏村砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 365 | 朝天区曾家镇 | 石英村三组 | GK-ZJFK-02 | 204 | 0.20 | 原石英村石林地 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 366 | 朝天区中子镇 | 柏树村五组 | GK-ZZFK-01 | 204 | 0.13 | 原柏树村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 367 | 朝天区中子镇 | 庙梁村二组 | GK-ZZFK-02 | 204 | 0.40 | 原吉庆预制板厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 368 | 朝天区中子镇 | 高车村三组 | GK-ZZFK-03 | 204 | 0.32 | 原高车村石灰窑场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 369 | 朝天区中子镇 | 中合村五组 | GK-ZZFK-04 | 204 | 0.18 | 原中合村砖瓦窑 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 370 | 朝天区中子镇 | 柏树村一组 | GK-ZZFK-05 | 204 | 0.32 | 原柏树村预制板厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 371 | 朝天区中子镇 | 中合村四组 | GK-ZZFK-06 | 204 | 0.35 | 原中合村采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 372 | 朝天区中子镇 | 中合村四组 | GK-ZZFK-07 | 204 | 0.12 | 原中合村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 373 | 朝天区中子镇 | 中合村五组 | GK-ZZFK-08 | 204 | 0.09 | 原中合村采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 374 | 朝天区中子镇 | 中合村五组 | GK-ZZFK-09 | 204 | 0.15 | 原中合村采石场 | 集体 | 林地 | 八等 |
| 375 | 旺苍县白水镇 | 白水村三组 | GK-BSFK-01 | 204 | 1.40 | 原白水建材有限公司，砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 376 | 旺苍县白水镇 | 白水村一组 | GK-BSFK-02 | 204 | 0.82 | 原青石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 377 | 旺苍县白水镇 | 白水村一组 | GK-BSFK-03 | 204 | 0.78 | 原荣山煤矿焦煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 378 | 旺苍县白水镇 | 白水村三组 | GK-BSFK-04 | 204 | 0.40 | 原白水煤矿弃渣场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 379 | 旺苍县白水镇 | 团结村二组 | GK-BSFK-05 | 204 | 0.66 | 原白水煤矿弃渣场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 380 | 旺苍县白水镇 | 黄金村五组 | GK-BSFK-06 | 204 | 0.15 | 原黄金村青石厂 | 集体 | 林地 |  |
| 381 | 旺苍县白水镇 | 黄金村五组 | GK-BSFK-07 | 204 | 0.32 | 原黄金村青石厂 | 集体 | 林地 |  |
| 382 | 旺苍县白水镇 | 黄金村五组 | GK-BSFK-08 | 204 | 1.29 | 原黄金村青石厂 | 集体 | 林地 |  |
| 383 | 旺苍县白水镇 | 黄金村五组 | GK-BSFK-09 | 204 | 0.24 | 原苍山电器厂 | 集体 | 林地 |  |
| 384 | 旺苍县白水镇 | 建兴村一组 | GK-BSFK-10 | 204 | 0.59 | 原建兴村煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 385 | 旺苍县白水镇 | 快活村二组 | GK-BSFK-11 | 204 | 0.76 | 原洗煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 386 | 旺苍县白水镇 | 卢家坝村一组 | GK-BSFK-12 | 204 | 0.67 | 原卢家坝焦煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 387 | 旺苍县白水镇 | 白水寺村二组 | GK-BSFK-13 | 203 | 1.31 | 原白水煤矿子弟学校 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 388 | 旺苍县白水镇 | 团结村二组 | GK-BSFK-14 | 204 | 3.85 | 原白水煤矿弃渣场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 389 | 旺苍县白水镇 | 团结村三组 | GK-BSFK-15 | 204 | 0.54 | 原团结村委会 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 390 | 旺苍县白水镇 | 白水村四组 | GK-BSFK-16 | 204 | 0.51 | 原涂料厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 391 | 旺苍县白水镇 | 白水村四组 | GK-BSFK-17 | 203 | 0.49 | 原苍山电器厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 392 | 旺苍县白水镇 | 白水村七组 | GK-BSFK-18 | 204 | 0.29 | 原涂料厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 393 | 旺苍县白水镇 | 白水村七组 | GK-BSFK-19 | 204 | 0.20 | 原旺苍有色金属铸造厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 394 | 旺苍县白水镇 | 白水村五组 | GK-BSFK-20 | 204 | 0.20 | 原天源页岩矸砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 395 | 旺苍县白水镇 | 卢家坝村五组 | GK-BSFK-21 | 204 | 0.26 | 原白水河边一煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 396 | 旺苍县白水镇 | 白水村三组 | GK-BSFK-22 | 204 | 0.18 | 原白水建材有限公司，砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 397 | 旺苍县白水镇 | 卢家坝村五组 | GK-BSFK-23 | 204 | 1.62 | 原白水河边一煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 398 | 旺苍县白水镇 | 卢家坝村五组 | GK-BSFK-24 | 204 | 2.44 | 原白水河边一煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 399 | 旺苍县白水镇 | 卢家坝村三组 | GK-BSFK-25 | 204 | 0.97 | 原卢家坝煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 400 | 旺苍县白水镇 | 卢家坝村三组 | GK-BSFK-26 | 204 | 3.48 | 原卢家坝煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 401 | 旺苍县白水镇 | 卢家坝村三组 | GK-BSFK-27 | 204 | 0.10 | 原卢家坝煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 402 | 旺苍县白水镇 | 卢家坝村三组 | GK-BSFK-28 | 204 | 0.10 | 原卢家坝煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 403 | 旺苍县白水镇 | 同心村一组 | GK-BSFK-29 | 204 | 0.31 | 原涂料厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 404 | 旺苍县白水镇 | 白水寺村五组 | GK-BSFK-30 | 204 | 0.11 | 原涂料厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 405 | 旺苍县白水镇 | 同心村三组 | GK-BSFK-31 | 204 | 0.13 | 原白水寺焦煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 406 | 旺苍县白水镇 | 同心村三组 | GK-BSFK-32 | 204 | 0.26 | 原白水寺焦煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 407 | 旺苍县白水镇 | 团结村一组 | GK-BSFK-33 | 204 | 0.64 | 原旺苍县白水福利煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 408 | 旺苍县大德乡 | 星火村六组 | GK-DDFK-01 | 204 | 4.01 | 原燎砂石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 409 | 旺苍县东河镇 | 红垭村三组 | GK-DHFK-01 | 204 | 1.04 | 原红垭村砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 410 | 旺苍县东河镇 | 白马寺社区一组 | GK-DHFK-02 | 203 | 1.61 | 原五丰塑料纺织厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 411 | 旺苍县东河镇 | 石坝村一组 | GK-DHFK-03 | 204 | 1.11 | 原永兴页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 412 | 旺苍县东河镇 | 天符村六组 | GK-DHFK-04 | 204 | 0.23 | 原东河煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 413 | 旺苍县东河镇 | 鱼林村七组 | GK-DHFK-05 | 204 | 3.11 | 原川丰煤业集团甘溪沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 414 | 旺苍县东河镇 | 鱼林村七组 | GK-DHFK-06 | 204 | 0.13 | 原川丰煤业集团甘溪沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 415 | 旺苍县东河镇 | 双峰村三组 | GK-DHFK-07 | 204 | 0.80 | 原安坪煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 416 | 旺苍县东河镇 | 狮子村一组 | GK-DHFK-08 | 203 | 0.24 | 原旺苍报废汽车回收站仓库 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 417 | 旺苍县东河镇 | 狮子村一组 | GK-DHFK-09 | 203 | 0.17 | 原雅化炸药生产厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 418 | 旺苍县东河镇 | 狮子村一组 | GK-DHFK-10 | 203 | 0.60 | 原雅化炸药生产厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 419 | 旺苍县东河镇 | 狮子村一组 | GK-DHFK-11 | 203 | 0.55 | 原雅化炸药生产厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 420 | 旺苍县东河镇 | 安坪村四组 | GK-DHFK-12 | 204 | 1.45 | 原安坪煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 421 | 旺苍县东河镇 | 灵溪村一组 | GK-DHFK-13 | 203 | 0.45 | 原职高附属小学 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 422 | 旺苍县东河镇 | 百丈关社区五组 | GK-DHFK-14 | 204 | 2.01 | 原金慧砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 423 | 旺苍县东河镇 | 长滩村五组 | GK-DHFK-15 | 204 | 6.65 | 原东河煤业立溪岩煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 424 | 旺苍县东河镇 | 双峰村四组 | GK-DHFK-16 | 204 | 0.73 | 原双龙煤矿老矿区 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 425 | 旺苍县东河镇 | 长滩村三组 | GK-DHFK-17 | 204 | 3.48 | 原振华矿业有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 426 | 旺苍县东河镇 | 长滩村三组 | GK-DHFK-18 | 204 | 95.11 | 原东河印制公司 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 427 | 旺苍县东河镇 | 长滩村一组 | GK-DHFK-19 | 204 | 1.50 | 原马家沟砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 428 | 旺苍县东河镇 | 沿河村三组 | GK-DHFK-20 | 204 | 0.99 | 原东河电线厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 429 | 旺苍县东河镇 | 沿河村三组 | GK-DHFK-21 | 203 | 0.41 | 原东河电线厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 430 | 旺苍县东河镇 | 沿河村三组 | GK-DHFK-22 | 203 | 1.55 | 原东河电线厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 431 | 旺苍县东河镇 | 长滩村七组 | GK-DHFK-23 | 204 | 0.92 | 原机械修配厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 432 | 旺苍县东河镇 | 四新村一组 | GK-DHFK-24 | 204 | 0.87 | 原东河印制公司 | 国有 | 林地 |  |
| 433 | 旺苍县东河镇 | 四新村一组 | GK-DHFK-25 | 204 | 1.01 | 原四新砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 434 | 旺苍县东河镇 | 双峰村四组 | GK-DHFK-26 | 204 | 0.99 | 原矿鑫能源老矿区 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 435 | 旺苍县东河镇 | 四新村三组 | GK-DHFK-27 | 204 | 0.82 | 原东河煤业四兴煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 436 | 旺苍县东河镇 | 白马村三组 | GK-DHFK-28 | 204 | 16.05 | 原白马洗焦煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 437 | 旺苍县东河镇 | 白马村三组 | GK-DHFK-29 | 204 | 1.29 | 原白马洗焦煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 438 | 旺苍县东河镇 | 天符村七组 | GK-DHFK-30 | 204 | 0.11 | 原双峰青石厂堆石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 439 | 旺苍县东河镇 | 白马村三组 | GK-DHFK-31 | 203 | 0.61 | 原白马洗焦厂堆煤场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 440 | 旺苍县东河镇 | 农林村三组 | GK-DHFK-32 | 204 | 0.52 | 原矿鑫煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 441 | 旺苍县东河镇 | 农林村三组 | GK-DHFK-33 | 204 | 0.46 | 原矿鑫煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 442 | 旺苍县东河镇 | 农林村三组 | GK-DHFK-34 | 204 | 0.33 | 原矿鑫煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 443 | 旺苍县东河镇 | 双峰村四组 | GK-DHFK-35 | 204 | 1.58 | 原矿鑫煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 444 | 旺苍县东河镇 | 天符村一、二组 | GK-DHFK-36 | 204 | 2.31 | 原旺苍水泥厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 445 | 旺苍县大河乡 | 柳垭村一组 | GK-DHXFK-01 | 204 | 0.33 | 原大理石加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 446 | 旺苍县大河乡 | 柳垭村一组 | GK-DHXFK-02 | 204 | 0.14 | 原大理石加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 447 | 旺苍县大河乡 | 白玉村 | GK-DHXFK-03 | 204 | 0.58 | 原宏达矿业 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 448 | 旺苍县大河乡 | 白玉村 | GK-DHXFK-04 | 204 | 10.82 | 原宏达矿业 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 449 | 旺苍县大河乡 | 白玉村 | GK-DHXFK-05 | 204 | 1.96 | 原宏达矿业 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 450 | 旺苍县大河乡 | 白玉村 | GK-DHXFK-06 | 204 | 0.96 | 原宏达矿业 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 451 | 旺苍县大河乡 | 白玉村 | GK-DHXFK-07 | 204 | 4.95 | 原宏达矿业 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 452 | 旺苍县大河乡 | 华丰村三组 | GK-DHXFK-08 | 204 | 0.31 | 原宏达矿业 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 453 | 旺苍县大河乡 | 华丰村三组 | GK-DHXFK-09 | 204 | 1.25 | 原宏达矿业 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 454 | 旺苍县大河乡 | 华丰村三组 | GK-DHXFK-10 | 204 | 0.43 | 原宏达矿业 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 455 | 旺苍县大河乡 | 白玉村 | GK-DHXFK-11 | 204 | 7.78 | 原大元花岗石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 456 | 旺苍县国华镇 | 小河村四组 | GK-GHFK-01 | 203 | 0.09 | 原国华供水管理站 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 457 | 旺苍县国华镇 | 小河村七组 | GK-GHFK-02 | 204 | 0.05 | 原国华建材有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 458 | 旺苍县高阳镇 | 檬子村四组 | GK-GYFK-01 | 204 | 1.54 | 原高阳砂石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 459 | 旺苍县高阳镇 | 向阳村一组 | GK-GYFK-02 | 204 | 0.08 | 原旺苍向阳砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 460 | 旺苍县高阳镇 | 向阳村一组 | GK-GYFK-03 | 204 | 1.06 | 原旺苍向阳砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 461 | 旺苍县高阳镇 | 向阳村二组 | GK-GYFK-04 | 204 | 0.55 | 原亨通向阳砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 462 | 旺苍县高阳镇 | 枣树村三组 | GK-GYFK-05 | 204 | 8.11 | 原立马青石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 463 | 旺苍县高阳镇 | 向阳村二组 | GK-GYFK-06 | 204 | 0.29 | 原亨通建材公司向阳砂石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 464 | 旺苍县高阳镇 | 向阳村三组 | GK-GYFK-07 | 204 | 0.37 | 原向阳青石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 465 | 旺苍县高阳镇 | 向阳村三组 | GK-GYFK-08 | 204 | 0.12 | 原向阳青石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 466 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村二组 | GK-HYFK-01 | 203 | 0.92 | 原赵家坝煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 467 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村二组 | GK-HYFK-02 | 204 | 0.14 | 原赵家坝煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 468 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村四组 | GK-HYFK-03 | 203 | 1.55 | 原赵家坝煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 469 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村四组 | GK-HYFK-04 | 204 | 2.52 | 原赵家坝煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 470 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村四组 | GK-HYFK-05 | 204 | 1.35 | 原赵家坝煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 471 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村四组 | GK-HYFK-06 | 204 | 3.60 | 原赵家坝煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 472 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村四组 | GK-HYFK-07 | 204 | 3.01 | 原店子扶贫煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 473 | 旺苍县黄洋镇 | 仕安村五组 | GK-HYFK-08 | 204 | 0.04 | 原大寨湾煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 474 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村五组 | GK-HYFK-09 | 204 | 0.13 | 原赵家坝煤矿炸药库 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 475 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村五组 | GK-HYFK-10 | 204 | 6.62 | 原老岩山煤矿 | 国有 | 林地 |  |
| 476 | 旺苍县黄洋镇 | 水营村三组 | GK-HYFK-11 | 204 | 1.76 | 原大寨湾煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 477 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-12 | 204 | 0.65 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 478 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-13 | 204 | 0.67 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 479 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-14 | 204 | 0.14 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 480 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-15 | 204 | 3.72 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 481 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-16 | 204 | 0.45 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 482 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-17 | 204 | 0.30 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 483 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-18 | 204 | 0.33 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 484 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-19 | 204 | 0.53 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 485 | 旺苍县黄洋镇 | 天池村七组 | GK-HYFK-20 | 204 | 0.94 | 原红光煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 486 | 旺苍县黄洋镇 | 太阳村十三组 | GK-HYFK-21 | 204 | 6.36 | 原峡马口煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 487 | 旺苍县黄洋镇 | 太阳村十三组 | GK-HYFK-22 | 204 | 0.13 | 原峡马口煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 488 | 旺苍县黄洋镇 | 水营村 | GK-HYFK-23 | 204 | 0.15 | 原汉旺山寺庙 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 489 | 旺苍县黄洋镇 | 古天村二组 | GK-HYFK-24 | 204 | 0.14 | 原黄洋建筑建材公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 490 | 旺苍县黄洋镇 | 店子村七组 | GK-HYFK-25 | 203 | 0.07 | 原黄洋镇食品厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 491 | 旺苍县黄洋镇 | 店子村一组 | GK-HYFK-26 | 204 | 0.37 | 原店子扶贫煤矿堆煤场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 492 | 旺苍县黄洋镇 | 仕安村五组 | GK-HYFK-27 | 204 | 0.20 | 原大寨湾煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 493 | 旺苍县黄洋镇 | 仕安村五组 | GK-HYFK-28 | 204 | 0.12 | 原大寨湾煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 494 | 旺苍县黄洋镇 | 仕安村五组 | GK-HYFK-29 | 204 | 0.07 | 原大寨湾煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 495 | 旺苍县黄洋镇 | 黄洋村五组 | GK-HYFK-30 | 204 | 0.08 | 原黄洋建筑建材公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 496 | 旺苍县黄洋镇 | 黄洋村四组 | GK-HYFK-31 | 204 | 2.28 | 原金石煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 497 | 旺苍县黄洋镇 | 黄洋村二组 | GK-HYFK-32 | 204 | 0.66 | 原金石煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 498 | 旺苍县黄洋镇 | 仕安村五组 | GK-HYFK-33 | 204 | 2.55 | 原大寨湾煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 499 | 旺苍县黄洋镇 | 金安村四组 | GK-HYFK-34 | 204 | 0.89 | 原金石煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 500 | 旺苍县黄洋镇 | 南溪村一组 | GK-HYFK-35 | 204 | 0.66 | 原黄洋洗选厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 501 | 旺苍县黄洋镇 | 黄洋村九组 | GK-HYFK-36 | 204 | 0.65 | 原黄洋洗选厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 502 | 旺苍县黄洋镇 | 南溪村一组 | GK-HYFK-37 | 204 | 1.21 | 原黄洋洗选厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 503 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村十组 | GK-JCFK-01 | 204 | 0.63 | 原西河焦煤厂 | 集体 | 林地 |  |
| 504 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村十组 | GK-JCFK-02 | 204 | 0.09 | 原西河焦煤厂 | 集体 | 林地 |  |
| 505 | 旺苍县嘉川镇 | 庆寨村七组 | GK-JCFK-03 | 204 | 1.11 | 原庆寨页岩场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 506 | 旺苍县嘉川镇 | 和平村八组 | GK-JCFK-04 | 204 | 0.60 | 原嘉川建筑建材有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 507 | 旺苍县嘉川镇 | 庆寨村二组 | GK-JCFK-05 | 204 | 0.12 | 原嘉川青石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 508 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村一组 | GK-JCFK-06 | 203 | 0.52 | 原嘉川水泥厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 509 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村一组 | GK-JCFK-07 | 203 | 0.35 | 原嘉川水泥厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 510 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村一组 | GK-JCFK-08 | 203 | 0.65 | 原嘉川水泥厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 511 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村一组 | GK-JCFK-09 | 203 | 0.29 | 原嘉川水泥厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 512 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村二组 | GK-JCFK-10 | 204 | 0.26 | 原嘉川建筑建材有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 513 | 旺苍县嘉川镇 | 群峰村二组 | GK-JCFK-11 | 204 | 0.15 | 原群峰煤矿弃渣场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 514 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村二组 | GK-JCFK-12 | 204 | 0.37 | 原嘉川建筑建材有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 515 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村二组 | GK-JCFK-13 | 204 | 0.46 | 原嘉川建筑建材有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 516 | 旺苍县嘉川镇 | 群峰村二组 | GK-JCFK-14 | 204 | 2.81 | 原金帝煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 517 | 旺苍县嘉川镇 | 群峰村二组 | GK-JCFK-15 | 204 | 0.63 | 原群峰煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 518 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村九组 | GK-JCFK-16 | 204 | 2.33 | 原牛巷井煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 519 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村九组 | GK-JCFK-17 | 204 | 1.11 | 原金帝煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 520 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村九组 | GK-JCFK-18 | 204 | 1.00 | 原牛巷井煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 521 | 旺苍县嘉川镇 | 红旗村二组 | GK-JCFK-19 | 204 | 0.48 | 原嘉川水泥小松青采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 522 | 旺苍县嘉川镇 | 五四村四组 | GK-JCFK-20 | 203 | 0.29 | 原西河陶瓷厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 523 | 旺苍县嘉川镇 | 小松村五组 | GK-JCFK-21 | 203 | 0.19 | 原嘉川水泥小松青采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 524 | 旺苍县嘉川镇 | 小松村五组 | GK-JCFK-22 | 203 | 0.20 | 原嘉川水泥小松青采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 525 | 旺苍县嘉川镇 | 小松村五组 | GK-JCFK-23 | 203 | 0.48 | 原嘉川水泥小松青采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 526 | 旺苍县嘉川镇 | 太平村一组 | GK-JCFK-24 | 204 | 0.78 | 原嘉川冶炼厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 527 | 旺苍县嘉川镇 | 太平村一组 | GK-JCFK-25 | 204 | 0.68 | 原贝迪塑料编织厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 528 | 旺苍县嘉川镇 | 小松村五组 | GK-JCFK-26 | 204 | 1.66 | 原小松青石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 529 | 旺苍县嘉川镇 | 小松村三组 | GK-JCFK-27 | 204 | 0.11 | 原塑料编织厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 530 | 旺苍县嘉川镇 | 小松村三组 | GK-JCFK-28 | 204 | 0.07 | 原小松煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 531 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村一、二、三组 | GK-JCFK-29 | 204 | 11.46 | 原唐家河煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 532 | 旺苍县嘉川镇 | 太平村一组 | GK-JCFK-30 | 204 | 0.94 | 原嘉川冶炼厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 533 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村五组 | GK-JCFK-31 | 204 | 9.80 | 原五红煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 534 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村五组 | GK-JCFK-32 | 204 | 0.44 | 原唐家河煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 535 | 旺苍县嘉川镇 | 庙二村二组 | GK-JCFK-33 | 204 | 0.27 | 原荣胜砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 536 | 旺苍县嘉川镇 | 庙二村一组 | GK-JCFK-34 | 204 | 0.09 | 原荣胜砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 537 | 旺苍县嘉川镇 | 槐树村五组 | GK-JCFK-35 | 204 | 0.15 | 原槐树扎钢厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 538 | 旺苍县嘉川镇 | 庙二村一组 | GK-JCFK-36 | 204 | 0.86 | 原荣胜砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 539 | 旺苍县嘉川镇 | 太平村四组 | GK-JCFK-37 | 204 | 0.41 | 原嘉乐页岩矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 540 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村一组 | GK-JCFK-38 | 204 | 3.08 | 原唐家河煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 541 | 旺苍县嘉川镇 | 五红村一组 | GK-JCFK-39 | 204 | 5.53 | 原唐家河煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 542 | 旺苍县九龙乡 | 先锋村二组 | GK-JLFK-01 | 204 | 0.68 | 原先锋砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 543 | 旺苍县九龙乡 | 苍山村五组 | GK-JLFK-02 | 204 | 0.45 | 原苍山砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 544 | 旺苍县九龙乡 | 先锋村二组 | GK-JLFK-03 | 204 | 0.11 | 原先锋砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 545 | 旺苍县金溪镇 | 中坝村九组 | GK-JXFK-01 | 203 | 0.13 | 原金溪加油站 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 546 | 旺苍县金溪镇 | 中坝村七组 | GK-JXFK-02 | 204 | 0.62 | 原金旗水泥厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 547 | 旺苍县金溪镇 | 中坝村八组 | GK-JXFK-03 | 204 | 2.21 | 原金旗水泥厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 548 | 旺苍县金溪镇 | 中坝村二组 | GK-JXFK-04 | 204 | 3.57 | 原梦铭石料加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 549 | 旺苍县金溪镇 | 中坝村一组 | GK-JXFK-05 | 204 | 0.32 | 原云帆钙制品厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 550 | 旺苍县金溪镇 | 江长村六组 | GK-JXFK-06 | 204 | 0.40 | 原鸿胜采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 551 | 旺苍县金溪镇 | 工农村一、二组 | GK-JXFK-07 | 204 | 0.51 | 原金溪火车站货场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 552 | 旺苍县金溪镇 | 江长村四组 | GK-JXFK-08 | 204 | 0.34 | 原捷力矿业采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 553 | 旺苍县金溪镇 | 江长村四组 | GK-JXFK-09 | 204 | 1.00 | 原捷力矿业采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 554 | 旺苍县金溪镇 | 江长村六组 | GK-JXFK-10 | 204 | 0.26 | 原鸿胜采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 555 | 旺苍县金溪镇 | 江长村六组 | GK-JXFK-11 | 204 | 1.39 | 原鸿胜采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 556 | 旺苍县金溪镇 | 江长村六组 | GK-JXFK-12 | 204 | 0.47 | 原鸿胜采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 557 | 旺苍县柳溪乡 | 梨花村七组 | GK-LIUXIFK-01 | 203 | 0.44 | 原石英粉加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 558 | 旺苍县木门镇 | 柳树村八组 | GK-MMFK-01 | 204 | 2.98 | 原木门砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 559 | 旺苍县木门镇 | 柳树村四组 | GK-MMFK-02 | 204 | 1.23 | 原木门腾达页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 560 | 旺苍县木门镇 | 双山村六组 | GK-MMFK-03 | 204 | 0.30 | 原林欣页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 561 | 旺苍县木门镇 | 柳树村八组 | GK-MMFK-04 | 204 | 1.66 | 原木门砂石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 562 | 旺苍县木门镇 | 茶园村五组 | GK-MMFK-05 | 204 | 0.16 | 原隆兴砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 563 | 旺苍县麻英乡 | 龙珠村一组 | GK-MYFK-01 | 204 | 2.43 | 原卢家坝水泥厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 564 | 旺苍县麻英乡 | 龙珠村一组 | GK-MYFK-02 | 204 | 0.84 | 原卢家坝水泥厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 565 | 旺苍县麻英乡 | 龙珠村一组 | GK-MYFK-03 | 204 | 0.36 | 原卢家坝水泥厂 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 566 | 旺苍县麻英乡 | 水峰村一组 | GK-MYFK-04 | 204 | 1.02 | 原卢家坝水泥厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 567 | 旺苍县麻英乡 | 水峰村一组 | GK-MYFK-05 | 204 | 0.98 | 原卢家坝水泥厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 568 | 旺苍县麻英乡 | 水峰村二组 | GK-MYFK-06 | 204 | 1.07 | 原旺苍麻英窄匣子石灰矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 569 | 旺苍县麻英乡 | 水峰村二组 | GK-MYFK-07 | 204 | 0.80 | 原旺苍麻英窄匣子石灰矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 570 | 旺苍县农建乡 | 青平村三组 | GK-NJFK-01 | 204 | 0.52 | 原农建砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 571 | 旺苍县普济镇 | 观音村三组 | GK-PJFK-01 | 204 | 0.74 | 原普济兴阳页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 572 | 旺苍县普济镇 | 中江村七组 | GK-PJFK-02 | 204 | 0.44 | 原中江村煤场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 573 | 旺苍县普济镇 | 中江村七组 | GK-PJFK-03 | 204 | 0.39 | 原中江村煤场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 574 | 旺苍县普济镇 | 中江村七组 | GK-PJFK-04 | 204 | 0.43 | 原中江村煤场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 575 | 旺苍县普济镇 | 中江村七组 | GK-PJFK-05 | 204 | 0.06 | 原中江村煤场 | 集体 | 林地 |  |
| 576 | 旺苍县普济镇 | 大池村四组 | GK-PJFK-06 | 204 | 2.96 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 577 | 旺苍县普济镇 | 中江村三组 | GK-PJFK-07 | 204 | 0.15 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 578 | 旺苍县普济镇 | 大池村三组 | GK-PJFK-08 | 204 | 0.33 | 原匡山水泥采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 579 | 旺苍县普济镇 | 大池村二组 | GK-PJFK-09 | 203 | 0.47 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 580 | 旺苍县普济镇 | 大池村三组 | GK-PJFK-10 | 204 | 0.31 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 581 | 旺苍县普济镇 | 大池村三组 | GK-PJFK-11 | 204 | 2.63 | 原匡山水泥采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 582 | 旺苍县普济镇 | 红岭村四组 | GK-PJFK-12 | 204 | 0.33 | 原红岭采砂场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 583 | 旺苍县普济镇 | 大池村三组 | GK-PJFK-13 | 204 | 0.61 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 584 | 旺苍县普济镇 | 大池村一组 | GK-PJFK-14 | 204 | 2.82 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 585 | 旺苍县普济镇 | 礳岩村五组 | GK-PJFK-15 | 204 | 5.95 | 原金石煤矿有限责任公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 586 | 旺苍县普济镇 | 礳岩村四组 | GK-PJFK-16 | 203 | 2.27 | 原金石煤矿有限责任公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 587 | 旺苍县普济镇 | 礳岩村五组 | GK-PJFK-17 | 204 | 1.84 | 原金石煤矿有限责任公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 588 | 旺苍县普济镇 | 礳岩村五组 | GK-PJFK-18 | 204 | 3.24 | 原磨岩煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 589 | 旺苍县普济镇 | 礳岩村四组 | GK-PJFK-19 | 204 | 0.13 | 原磨岩煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 590 | 旺苍县普济镇 | 礳岩村五组 | GK-PJFK-20 | 204 | 0.99 | 原磨岩煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 591 | 旺苍县普济镇 | 礳岩村五组 | GK-PJFK-21 | 203 | 0.48 | 原磨岩煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 592 | 旺苍县普济镇 | 礳岩村一组 | GK-PJFK-22 | 203 | 0.46 | 原旺苍县阆气液化气充装站 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 593 | 旺苍县普济镇 | 大池村一组 | GK-PJFK-23 | 203 | 0.43 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 594 | 旺苍县普济镇 | 大池村一组 | GK-PJFK-24 | 204 | 0.04 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 595 | 旺苍县普济镇 | 大池村一组 | GK-PJFK-25 | 203 | 2.00 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 596 | 旺苍县普济镇 | 大池村三组 | GK-PJFK-26 | 204 | 0.32 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 597 | 旺苍县普济镇 | 大池村三组 | GK-PJFK-27 | 203 | 0.07 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 598 | 旺苍县普济镇 | 大营村五组 | GK-PJFK-28 | 204 | 0.17 | 原代池坝煤矿废弃井口 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 599 | 旺苍县三江镇 | 战旗村四组 | GK-SJFK-01 | 204 | 0.70 | 原石洞沟煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 600 | 旺苍县三江镇 | 战旗村四组 | GK-SJFK-02 | 204 | 0.11 | 原石洞沟煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 601 | 旺苍县三江镇 | 战旗村四组 | GK-SJFK-03 | 204 | 0.51 | 原石洞沟煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 602 | 旺苍县三江镇 | 战旗村四组 | GK-SJFK-04 | 203 | 0.48 | 原石洞沟煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 603 | 旺苍县三江镇 | 战旗村九组 | GK-SJFK-05 | 204 | 1.59 | 原鸿胜采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 604 | 旺苍县三江镇 | 战旗村九组 | GK-SJFK-06 | 204 | 0.45 | 原鸿胜采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 605 | 旺苍县三江镇 | 战旗村二组 | GK-SJFK-07 | 204 | 0.14 | 原三江洗选厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 606 | 旺苍县三江镇 | 战旗村二组 | GK-SJFK-08 | 204 | 0.29 | 原万鑫砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 607 | 旺苍县三江镇 | 战旗村一组 | GK-SJFK-09 | 204 | 0.15 | 原三江洗选厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 608 | 旺苍县三江镇 | 战旗村一组 | GK-SJFK-10 | 204 | 0.68 | 原石洞沟堆煤场 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 609 | 旺苍县三江镇 | 战旗村一组 | GK-SJFK-11 | 204 | 0.10 | 原石洞沟堆煤场 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 610 | 旺苍县三江镇 | 花园村八组 | GK-SJFK-12 | 204 | 3.12 | 原小溪沟煤矿洗选厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 611 | 旺苍县三江镇 | 战旗村一组 | GK-SJFK-13 | 204 | 0.09 | 原石洞沟煤矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 612 | 旺苍县三江镇 | 分水村七组 | GK-SJFK-14 | 204 | 0.61 | 原三江洗选厂堆煤坪 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 613 | 旺苍县三江镇 | 桃红村二组 | GK-SJFK-15 | 204 | 0.32 | 原兴达砖厂取土场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 614 | 旺苍县三江镇 | 桃红村二组 | GK-SJFK-16 | 204 | 0.40 | 原兴达砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 615 | 旺苍县三江镇 | 桃红村二组 | GK-SJFK-17 | 204 | 0.17 | 原兴达砖厂堆煤坪 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 616 | 旺苍县三江镇 | 花园村八组 | GK-SJFK-18 | 204 | 0.52 | 原小溪沟煤矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 617 | 旺苍县三江镇 | 桃红村七组 | GK-SJFK-19 | 204 | 0.55 | 原碗厂河煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 618 | 旺苍县三江镇 | 桃红村七组 | GK-SJFK-20 | 204 | 2.72 | 原碗厂河煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 619 | 旺苍县三江镇 | 花园村五组 | GK-SJFK-21 | 204 | 0.09 | 原硫铁矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 620 | 旺苍县三江镇 | 花园村五组 | GK-SJFK-22 | 204 | 0.24 | 原硫铁矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 621 | 旺苍县三江镇 | 花园村九组 | GK-SJFK-23 | 204 | 0.38 | 原小溪沟煤矿洗堆煤坪 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 622 | 旺苍县三江镇 | 大旗村一组 | GK-SJFK-24 | 204 | 0.23 | 原碗厂河煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 623 | 旺苍县三江镇 | 大旗村一组 | GK-SJFK-25 | 204 | 0.20 | 原碗厂河煤业 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 624 | 旺苍县三江镇 | 大旗村一组 | GK-SJFK-26 | 204 | 1.06 | 原碗厂河煤业 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 625 | 旺苍县三江镇 | 大旗村二组 | GK-SJFK-27 | 204 | 0.11 | 原碗厂河煤业 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 626 | 旺苍县三江镇 | 大旗村九组 | GK-SJFK-28 | 204 | 0.29 | 原硫铁矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 627 | 旺苍县三江镇 | 坪山村二组 | GK-SJFK-29 | 204 | 0.07 | 原坪山村扶贫煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 628 | 旺苍县三江镇 | 花园村二组 | GK-SJFK-30 | 204 | 0.14 | 原三江火车站 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 629 | 旺苍县三江镇 | 后坝村七组 | GK-SJFK-31 | 204 | 0.10 | 原葡萄石煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 630 | 旺苍县三江镇 | 坪山村二组 | GK-SJFK-32 | 204 | 0.18 | 原葡萄石煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 631 | 旺苍县三江镇 | 坪山村二组 | GK-SJFK-33 | 204 | 0.96 | 原葡萄石煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 632 | 旺苍县三江镇 | 坪山村二组 | GK-SJFK-34 | 204 | 1.51 | 原葡萄石煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 633 | 旺苍县三江镇 | 坪山村二组 | GK-SJFK-35 | 204 | 0.69 | 原葡萄石煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 634 | 旺苍县三江镇 | 坪山村二组 | GK-SJFK-36 | 204 | 0.31 | 原众鑫煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 635 | 旺苍县三江镇 | 坪山村二组 | GK-SJFK-37 | 204 | 1.68 | 原众鑫煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 636 | 旺苍县三江镇 | 坪山村二组 | GK-SJFK-38 | 204 | 0.22 | 原扶贫煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 637 | 旺苍县三江镇 | 三江村二组 | GK-SJFK-39 | 204 | 0.17 | 原三江火车站 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 638 | 旺苍县三江镇 | 后坝村七组 | GK-SJFK-40 | 204 | 0.31 | 原德丰砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 639 | 旺苍县三江镇 | 小溪村一组 | GK-SJFK-41 | 204 | 0.28 | 原小溪沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 640 | 旺苍县三江镇 | 小溪村一组 | GK-SJFK-42 | 204 | 0.30 | 原小溪沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 641 | 旺苍县三江镇 | 小溪村一组 | GK-SJFK-43 | 204 | 0.36 | 原小溪沟煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 642 | 旺苍县三江镇 | 小溪村三组 | GK-SJFK-44 | 204 | 0.10 | 原双春煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 643 | 旺苍县三江镇 | 三江村一组 | GK-SJFK-45 | 204 | 1.40 | 原三江镇页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 644 | 旺苍县三江镇 | 桃红村七组 | GK-SJFK-46 | 204 | 3.21 | 原碗厂河煤矿有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 645 | 旺苍县三江镇 | 花园村一组 | GK-SJFK-47 | 203 | 0.06 | 原矿业公司火车站堆煤坪 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 646 | 旺苍县三江镇 | 三江村一组 | GK-SJFK-48 | 203 | 0.18 | 原矿业公司火车站堆煤坪 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 647 | 旺苍县三江镇 | 花园村二组 | GK-SJFK-49 | 204 | 0.15 | 原矿业公司火车站堆煤坪 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 648 | 旺苍县尚武镇 | 新生村三组 | GK-SWFK-01 | 204 | 0.74 | 原陈家岭砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 649 | 旺苍县尚武镇 | 新生村四组 | GK-SWFK-02 | 204 | 0.25 | 原新生预制口厂 | 集体 | 林地 |  |
| 650 | 旺苍县尚武镇 | 新生村四组 | GK-SWFK-03 | 204 | 0.28 | 原新生预制口厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 651 | 旺苍县尚武镇 | 新生村八组 | GK-SWFK-04 | 204 | 0.58 | 原洗煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 652 | 旺苍县尚武镇 | 万家沟五组 | GK-SWFK-05 | 203 | 0.16 | 原洗煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 653 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村二组 | GK-SWFK-06 | 204 | 0.70 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 654 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村三组 | GK-SWFK-07 | 203 | 0.45 | 原尚武砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 655 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村三组 | GK-SWFK-08 | 204 | 0.67 | 原尚武砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 656 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村三组 | GK-SWFK-09 | 204 | 0.78 | 原白水煤矿陈家岭废弃矿井 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 657 | 旺苍县尚武镇 | 五马村二组 | GK-SWFK-10 | 204 | 0.22 | 原五马煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 658 | 旺苍县尚武镇 | 胜利村三组 | GK-SWFK-11 | 204 | 2.54 | 原真武洗煤厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 659 | 旺苍县尚武镇 | 榆钱村二组 | GK-SWFK-12 | 204 | 3.02 | 原真武洗煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 660 | 旺苍县尚武镇 | 榆钱村二组 | GK-SWFK-13 | 204 | 1.80 | 原真武洗煤厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 661 | 旺苍县尚武镇 | 胜利村三组 | GK-SWFK-14 | 204 | 1.73 | 原白水煤矿陈家岭废弃矿井 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 662 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村五组 | GK-SWFK-15 | 204 | 0.11 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 663 | 旺苍县尚武镇 | 自来村二组 | GK-SWFK-16 | 204 | 1.02 | 原石料加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 664 | 旺苍县尚武镇 | 自来村八组 | GK-SWFK-17 | 203 | 0.15 | 原石料加工厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 665 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村五组 | GK-SWFK-18 | 204 | 0.07 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 666 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村五组 | GK-SWFK-19 | 204 | 0.09 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 667 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村五组 | GK-SWFK-20 | 204 | 0.72 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 668 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村五组 | GK-SWFK-21 | 204 | 0.49 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 669 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村五组 | GK-SWFK-22 | 204 | 0.50 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 670 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村五组 | GK-SWFK-23 | 204 | 1.28 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 671 | 旺苍县尚武镇 | 石锣村五组 | GK-SWFK-24 | 204 | 0.57 | 原辉煌煤业石锣煤矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 672 | 旺苍县天星乡 | 云庆村二组 | GK-TXFK-01 | 203 | 0.12 | 原去峰村小学 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 673 | 旺苍县五权镇 | 楼房村八组 | GK-WQFK-01 | 204 | 0.81 | 原大理石采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 674 | 旺苍县五权镇 | 龙坝村四组 | GK-WQFK-02 | 203 | 0.22 | 原兰花基地 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 675 | 旺苍县五权镇 | 龙坝村二组 | GK-WQFK-03 | 204 | 0.15 | 原木堂青石厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 676 | 旺苍县五权镇 | 龙坝村二组 | GK-WQFK-04 | 204 | 2.70 | 原木堂青石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 677 | 旺苍县五权镇 | 龙坝村二组 | GK-WQFK-05 | 204 | 2.61 | 原木堂青石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 678 | 旺苍县五权镇 | 铜钱村一组 | GK-WQFK-06 | 204 | 0.11 | 原梦铭石灰石矿弃渣场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 679 | 旺苍县五权镇 | 楼房村八组 | GK-WQFK-07 | 204 | 3.43 | 原五权大理石采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 680 | 旺苍县五权镇 | 铜钱村一组 | GK-WQFK-08 | 204 | 0.40 | 原梦铭石灰石矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 681 | 旺苍县英萃镇 | 长石村田坝社 | GK-YCFK-01 | 204 | 0.13 | 原红岩梁采石场 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 682 | 旺苍县英萃镇 | 雄鹰村群力社 | GK-YCFK-02 | 204 | 0.15 | 原英萃大理石采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 683 | 旺苍县英萃镇 | 长石村田坝社 | GK-YCFK-03 | 204 | 1.75 | 原红岩梁长石矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 684 | 旺苍县英萃镇 | 长石村田坝社 | GK-YCFK-04 | 204 | 0.34 | 原红岩梁长石矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 685 | 旺苍县英萃镇 | 长石村田坝社 | GK-YCFK-05 | 204 | 15.53 | 原红岩梁长石矿 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 686 | 旺苍县英萃镇 | 新建村新建社 | GK-YCFK-06 | 204 | 0.34 | 原红岩梁长石矿堆石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 687 | 旺苍县张华镇 | 五一村一组 | GK-ZHANGHUAFK-01 | 203 | 0.10 | 原张华页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 688 | 旺苍县张华镇 | 松浪村三组 | GK-ZHANGHUAFK-02 | 204 | 1.36 | 原魏勇砂石厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 689 | 旺苍县张华镇 | 凤凰村二组 | GK-ZHANGHUAFK-03 | 204 | 1.01 | 原宏图矿业砂石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 690 | 旺苍县正源乡 | 辕门村十组 | GK-ZHENGYUANF-01 | 204 | 2.22 | 原正源厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 691 | 旺苍县正源乡 | 辕门村十组 | GK-ZHENGYUANF-02 | 204 | 0.12 | 原正源厂 | 国有 | 耕地 | 九等 |
| 692 | 旺苍县正源乡 | 辕门村十组 | GK-ZHENGYUANF-03 | 204 | 0.76 | 原正源厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 693 | 旺苍县正源乡 | 辕门村十组 | GK-ZHENGYUANF-04 | 204 | 2.33 | 原正源厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 694 | 旺苍县正源乡 | 辕门村十组 | GK-ZHENGYUANF-05 | 204 | 8.89 | 原红星采石场 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 695 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-01 | 204 | 0.41 | 原志高采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 696 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-02 | 204 | 0.90 | 原志高采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 697 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-03 | 204 | 0.19 | 原志高采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 698 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-04 | 204 | 0.73 | 原志高采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 699 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-05 | 204 | 0.33 | 原志高采石场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 700 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-06 | 204 | 0.33 | 原青杠坡采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 701 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-07 | 204 | 0.11 | 原志高采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 702 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-08 | 204 | 0.19 | 原山东高速沥青矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 703 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡松盖村 | GK-BJFK-09 | 204 | 0.35 | 原青川县白家乡松盖铝矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 704 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡佛山村 | GK-BJFK-10 | 204 | 0.51 | 原山东高速沥青矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 705 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡松盖村 | GK-BJFK-11 | 203 | 0.33 | 原双益砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 706 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡马村 | GK-BJFK-12 | 204 | 0.59 | 原后槽沟矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 707 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡马村 | GK-BJFK-13 | 204 | 0.32 | 原青川县白家乡黄家湾铝矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 708 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡马村 | GK-BJFK-14 | 204 | 0.10 | 原山东高速沥青矿 | 集体 | 林地 |  |
| 709 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡马村 | GK-BJFK-15 | 204 | 0.32 | 原青川县白家乡香炉梁石英矿岩矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 710 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡马村 | GK-BJFK-16 | 204 | 1.61 | 原青川县白家乡香炉梁石英矿岩矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 711 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡松盖村 | GK-BJFK-17 | 204 | 0.47 | 原青川县康复有限公司石英矿砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 712 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-18 | 204 | 0.27 | 原青川县康复有限公司石英矿砂厂 | 集体 | 林地 |  |
| 713 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡马村 | GK-BJFK-19 | 204 | 1.11 | 原马村硫铁矿 | 集体 | 林地 |  |
| 714 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-20 | 204 | 0.93 | 原青川县康复有限公司石英砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 715 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-21 | 204 | 3.82 | 原青川县白家乡土地梁石英矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 716 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-22 | 204 | 0.18 | 原青川县白家乡土地梁石英矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 717 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-23 | 204 | 0.21 | 原青川县白家乡土地梁石英矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 718 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-24 | 204 | 0.43 | 原青川县白家乡大山上粘土矿佳玺矿业 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 719 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-25 | 204 | 1.59 | 原青川县康复有限公司石英砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 720 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-26 | 204 | 0.47 | 原捡沟铝矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 721 | 青川县白家乡 | 青川县白家乡华尖村 | GK-BJFK-27 | 204 | 0.49 | 原青川县康复有限公司石英砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 722 | 青川县建峰乡 | 青川县建峰乡葛底村 | GK-DFFK-01 | 204 | 0.12 | 原柏杨石英矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 723 | 青川县建峰乡 | 青川县建峰乡葛底村 | GK-DFFK-02 | 203 | 0.20 | 原葛底村粘土砂厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 724 | 青川县建峰乡 | 青川县建峰乡葛底村 | GK-DFFK-03 | 204 | 0.18 | 原青川县建峰煤矿有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 725 | 青川县建峰乡 | 青川县建峰乡建峰村 | GK-DFFK-04 | 204 | 0.16 | 原东曹煤矿 | 集体 | 林地 |  |
| 726 | 青川县建峰乡 | 青川县建峰乡葛底村 | GK-DFFK-05 | 204 | 0.13 | 原青川县建峰煤矿有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 727 | 青川县建峰乡 | 青川县建峰乡建峰村 | GK-DFFK-06 | 204 | 1.53 | 原建峰洗砂厂 | 集体 | 林地 |  |
| 728 | 青川县建峰乡 | 青川县建峰乡葛底村 | GK-DFFK-07 | 204 | 0.11 | 原青川县三维矿业有限责任公司(麒麟煤矿) | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 729 | 青川县建峰乡 | 青川县建峰乡葛底村 | GK-DFFK-08 | 204 | 2.12 | 原麻园铝矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 730 | 青川县大院回族乡 | 青川县大院回族乡竹坝村 | GK-DYFK-01 | 204 | 0.14 | 原永恒矿业厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 731 | 青川县大院回族乡 | 青川县大院回族乡花果村 | GK-DYFK-02 | 204 | 0.05 | 原花果村矿石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 732 | 青川县大院回族乡 | 青川县大院回族乡锁家村 | GK-DYFK-03 | 204 | 0.50 | 原锁家沟石英矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 733 | 青川县房石镇 | 青川县房石镇兴佛村 | GK-FSFK-01 | 203 | 0.49 | 原云龙麒达废弃厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 734 | 青川县房石镇 | 青川县房石镇兴佛村 | GK-FSFK-02 | 203 | 0.48 | 原云龙麒达废弃厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 735 | 青川县房石镇 | 青川县房石镇里河村 | GK-FSFK-03 | 204 | 1.62 | 原小河子脉石英矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 736 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-01 | 204 | 0.07 | 原关庄镇福源石材 | 集体 | 林地 |  |
| 737 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-02 | 204 | 0.19 | 原关庄镇福源石材 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 738 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-03 | 204 | 0.56 | 原关庄镇福源石材 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 739 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-04 | 204 | 1.29 | 原关庄镇福源石材 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 740 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-05 | 204 | 0.19 | 原关庄镇福源石材 | 集体 | 林地 |  |
| 741 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-06 | 204 | 0.04 | 原关庄镇福源石材 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 742 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-07 | 204 | 0.33 | 原关庄镇福源石材 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 743 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-08 | 204 | 0.45 | 原关庄石英矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 744 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-09 | 204 | 0.32 | 原关庄石英矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 745 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇群力村 | GK-GZFK-10 | 204 | 0.37 | 原关庄石英矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 746 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇关庄社区 | GK-GZFK-11 | 204 | 0.16 | 原关庄石英矿厂 | 集体 | 林地 |  |
| 747 | 青川县关庄镇 | 青川县关庄镇关庄社区 | GK-GZFK-12 | 204 | 0.31 | 原关庄石英矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 748 | 青川县黄坪乡 | 青川县黄坪乡建设村 | GK-HPFK-01 | 203 | 0.49 | 原庄子坪物流中心 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 749 | 青川县金子山乡 | 青川县金子山乡金院村 | GK-JZSFK-01 | 204 | 0.46 | 原天星页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 750 | 青川县孔溪乡 | 青川县孔溪乡三盘村 | GK-KXFK-01 | 204 | 0.96 | 原废弃页岩砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 751 | 青川县凉水镇 | 青川县凉水镇学房村 | GK-LSFK-01 | 203 | 1.46 | 原凉水寨采砂厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 752 | 青川县凉水镇 | 青川县凉水镇友谊村 | GK-LSFK-02 | 203 | 2.17 | 原凉水寨采砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 753 | 青川县凉水镇 | 青川县凉水镇凉华村 | GK-LSFK-03 | 204 | 1.62 | 原龙塘子石材采石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 754 | 青川县凉水镇 | 青川县凉水镇胜利村 | GK-LSFK-04 | 204 | 0.27 | 原凉水建筑建材材料有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 755 | 青川县凉水镇 | 青川县凉水镇跃进村 | GK-LSFK-05 | 204 | 1.32 | 原桐子坝砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 756 | 青川县凉水镇 | 青川县凉水镇跃进村 | GK-LSFK-06 | 204 | 0.71 | 原凉水木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 757 | 青川县马鹿乡 | 青川县马鹿乡方石村 | GK-MALUFK-01 | 204 | 1.02 | 原马鹿机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 758 | 青川县马鹿乡 | 青川县马鹿乡方石村 | GK-MALUFK-02 | 204 | 0.45 | 原方石矿石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 759 | 青川县七佛乡 | 青川县七佛乡桂佛村 | GK-QFFK-01 | 204 | 0.93 | 原桂佛石英岩砂场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 760 | 青川县七佛乡 | 青川县七佛乡桂佛村 | GK-QFFK-02 | 204 | 0.75 | 原桂佛石英岩砂场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 761 | 青川县曲河乡 | 青川县曲河乡青城村 | GK-QHFK-01 | 204 | 1.25 | 原毛坝子石英矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 762 | 青川县曲河乡 | 青川县曲河乡青城村 | GK-QHFK-02 | 204 | 0.10 | 原曲河乡铁矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 763 | 青川县曲河乡 | 青川县曲河乡青城村 | GK-QHFK-03 | 204 | 0.40 | 原银洞石英矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 764 | 青川县曲河乡 | 青川县曲河乡王家村 | GK-QHFK-04 | 204 | 0.09 | 原银洞石英矿 | 集体 | 林地 |  |
| 765 | 青川县曲河乡 | 青川县曲河乡青城村 | GK-QHFK-05 | 204 | 0.71 | 原青川县造纸厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 766 | 青川县桥楼乡 | 青川县桥楼乡青石村 | GK-QLFK-01 | 204 | 0.97 | 原鑫成页机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 767 | 青川县桥楼乡 | 青川县桥楼乡青石村 | GK-QLFK-02 | 204 | 2.28 | 原永安建材厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 768 | 青川县桥楼乡 | 青川县桥楼乡青石村 | GK-QLFK-03 | 204 | 4.55 | 原新兴石英砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 769 | 青川县桥楼乡 | 青川县桥楼乡青石村 | GK-QLFK-04 | 204 | 1.17 | 原福兴矿材厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 770 | 青川县桥楼乡 | 青川县桥楼乡渔寨村 | GK-QLFK-05 | 204 | 0.13 | 原渔寨砖瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 771 | 青川县桥楼乡 | 青川县桥楼乡河西村 | GK-QLFK-06 | 204 | 0.63 | 原成林砖瓦厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 772 | 青川县桥楼乡 | 青川县桥楼乡河西村 | GK-QLFK-07 | 204 | 0.31 | 原成林砖瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 773 | 青川县桥楼乡 | 青川县桥楼乡河西村 | GK-QLFK-08 | 204 | 0.34 | 原成林砖瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 774 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇青溪村 | GK-QXFK-01 | 203 | 0.32 | 原青溪页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 775 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇落衣沟村 | GK-QXFK-02 | 204 | 0.67 | 原三磊石材有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 776 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇落衣沟村 | GK-QXFK-03 | 204 | 0.17 | 原三磊石材有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 777 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇落衣沟村 | GK-QXFK-04 | 204 | 5.16 | 原三磊石材有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 778 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇落衣沟村 | GK-QXFK-05 | 204 | 0.44 | 原三磊石材有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 779 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇落衣沟村 | GK-QXFK-06 | 204 | 2.04 | 原三磊石材有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 780 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇落衣沟村 | GK-QXFK-07 | 204 | 0.25 | 原三磊石材有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 781 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇落衣沟村 | GK-QXFK-08 | 204 | 0.18 | 原三磊石材有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 782 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇落衣沟村 | GK-QXFK-09 | 204 | 0.49 | 原青溪镇落衣沟村采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 783 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-10 | 204 | 4.50 | 原青溪镇花岗石矿 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 784 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-11 | 204 | 0.46 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 785 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-12 | 204 | 0.33 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 786 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-13 | 204 | 0.57 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 787 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-14 | 204 | 2.97 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 788 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-15 | 204 | 1.77 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 789 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-16 | 204 | 0.23 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 790 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-17 | 204 | 0.10 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 791 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-18 | 204 | 0.60 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 792 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇魏坝村 | GK-QXFK-19 | 204 | 0.42 | 原青溪镇花岗石矿 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 793 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-20 | 204 | 1.28 | 原青川县鑫发矿业有限公司多金属矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 794 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-21 | 204 | 0.30 | 原青川县鑫发矿业有限公司多金属矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 795 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇埝坪村 | GK-QXFK-22 | 204 | 0.47 | 原大洋制砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 796 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇埝坪村 | GK-QXFK-23 | 204 | 1.00 | 原大洋制砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 797 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇埝坪村 | GK-QXFK-24 | 204 | 0.62 | 原大洋制砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 798 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇埝坪村 | GK-QXFK-25 | 204 | 0.44 | 原大洋制砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 799 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-26 | 204 | 0.05 | 原强达砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 800 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-27 | 204 | 0.37 | 原强达砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 801 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-28 | 204 | 0.29 | 原青川县黄山沟硫铁矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 802 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-29 | 204 | 0.11 | 原青川县黄山沟硫铁矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 803 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-30 | 204 | 0.18 | 原青川县黄山沟硫铁矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 804 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-31 | 204 | 0.24 | 原青川县黄山沟硫铁矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 805 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇埝坪村 | GK-QXFK-32 | 204 | 0.09 | 原广元市宏泰宏业有限公司青溪硫铁矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 806 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-33 | 204 | 0.19 | 原广元市宏泰宏业有限公司青溪硫铁矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 807 | 青川县青溪镇 | 青川县青溪镇大水村 | GK-QXFK-34 | 204 | 0.12 | 原青川县鑫发矿业有限公司多金属矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 808 | 青川县乔庄镇 | 青川县乔庄镇回龙村 | GK-QZFK-01 | 204 | 0.56 | 原乔庄页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 809 | 青川县石坝乡 | 青川县石坝乡大房村 | GK-SBFK-01 | 204 | 0.37 | 原石坝锰矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 810 | 青川县石坝乡 | 青川县石坝乡八一村 | GK-SBFK-02 | 204 | 0.14 | 原太乙矿业锰矿厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 811 | 青川县三锅乡 | 青川县三锅乡民兴村 | GK-SGFK-01 | 204 | 3.14 | 原大湾砂金矿采矿场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 812 | 青川县三锅乡 | 青川县三锅乡民兴村 | GK-SGFK-02 | 204 | 0.27 | 原大湾砂金矿采矿场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 813 | 青川县三锅乡 | 青川县三锅乡民兴村 | GK-SGFK-03 | 203 | 0.75 | 原唯鸿食品有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 814 | 青川县三锅乡 | 青川县三锅乡杨柳村 | GK-SGFK-04 | 204 | 0.45 | 原东阳砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 815 | 青川县三锅乡 | 青川县三锅乡民兴村 | GK-SGFK-05 | 204 | 0.62 | 原大湾砂金矿采矿场 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 816 | 青川县三锅乡 | 青川县三锅乡东阳村 | GK-SGFK-06 | 203 | 0.64 | 原三锅乡粮站 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 817 | 青川县三锅乡 | 青川县三锅乡东阳村 | GK-SGFK-07 | 204 | 2.11 | 原东阳砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 818 | 青川县三锅乡 | 青川县三锅乡东阳村 | GK-SGFK-08 | 204 | 0.47 | 原东阳砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 819 | 青川县姚渡镇 | 青川县姚渡镇阳山村 | GK-YAODUFK-01 | 204 | 0.62 | 原青川县阳山林农产业有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 820 | 青川县姚渡镇 | 青川县姚渡镇阳山村 | GK-YAODUFK-02 | 204 | 1.05 | 原青川县阳山林农产业有限公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 821 | 青川县竹园镇 | 青川县竹园镇黄沙村 | GK-ZYFK-01 | 204 | 0.35 | 原华英矿业打石场 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 822 | 青川县竹园镇 | 青川县竹园镇黄沙村 | GK-ZYFK-02 | 204 | 77.66 | 原竹园石英砂矿厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 823 | 青川县竹园镇 | 青川县竹园镇黄沙村 | GK-ZYFK-03 | 204 | 4.78 | 原青川俸佳硅矿有限责任公司爬岩子石英砂岩矿 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 824 | 青川县竹园镇 | 青川县竹园镇黄沙村 | GK-ZYFK-04 | 204 | 0.45 | 原双龙石英砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 825 | 剑阁县白龙镇 | 白龙镇春风村二组 | GK-BAILONGFK-01 | 204 | 0.36 | 原白龙砖瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 826 | 剑阁县白龙镇 | 白龙镇春风村四组 | GK-BAILONGFK-02 | 203 | 0.46 | 原昌利水厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 827 | 剑阁县白龙镇 | 白龙镇春风村四组 | GK-BAILONGFK-03 | 203 | 1.37 | 原鑫鑫彩瓦厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 828 | 剑阁县白龙镇 | 白龙镇春风村六组 | GK-BAILONGFK-04 | 203 | 3.84 | 原春风页岩机砖厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 829 | 剑阁县白龙镇 | 白龙镇春风村六组 | GK-BAILONGFK-05 | 204 | 0.16 | 原春风石材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 830 | 剑阁县白龙镇 | 白龙镇青丰村三组 | GK-BAILONGFK-06 | 204 | 0.28 | 原成杰页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 831 | 剑阁县碑垭乡 | 碑垭乡先峰村一组 | GK-BEIYAFK-01 | 204 | 0.27 | 原先峰页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 832 | 剑阁县北庙乡 | 北庙乡孤玉村五组 | GK-BMFK-01 | 204 | 1.16 | 原北庙页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 833 | 剑阁县城北镇 | 城北镇柳垭村一组 | GK-CBFK-01 | 204 | 0.22 | 原海天石材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 834 | 剑阁县城北镇 | 城北镇碑梁村一组 | GK-CBFK-02 | 204 | 0.77 | 原碑梁页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 835 | 剑阁县城北镇 | 城北镇剑北村一组 | GK-CBFK-03 | 204 | 0.49 | 原剑北页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 836 | 剑阁县长岭乡 | 长岭乡双桥村一组 | GK-CLFK-01 | 204 | 0.12 | 原双桥采砂厂 | 集体 | 林地 |  |
| 837 | 剑阁县长岭乡 | 长岭乡金像村三组 | GK-CLFK-02 | 204 | 0.95 | 原玉溪页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 838 | 剑阁县长岭乡 | 长岭乡曙光村三组、红岩村六组 | GK-CLFK-03 | 204 | 0.58 | 原宏达页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 839 | 剑阁县长岭乡 | 长岭乡双桥村五组 | GK-CLFK-04 | 204 | 0.34 | 原曙光页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 840 | 剑阁县高观乡 | 高观乡黄坪村九组 | GK-GAOGUANFK-01 | 204 | 0.46 | 原高观页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 841 | 剑阁县高观乡 | 高观乡元岭村二组 | GK-GAOGUANFK-02 | 204 | 0.35 | 原创惠页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 842 | 剑阁县高池乡 | 高池乡高塔村一组 | GK-GCFK-01 | 204 | 0.42 | 原龙辉页岩机砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 843 | 剑阁县公店乡 | 公店乡新家村二组 | GK-GDFK-01 | 203 | 0.23 | 原公店砖瓦厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 844 | 剑阁县公店乡 | 公店乡新家村二组 | GK-GDFK-02 | 204 | 0.34 | 原启明采砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 845 | 剑阁县公店乡 | 公店乡新家村三组 | GK-GDFK-03 | 204 | 0.24 | 原达通页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 846 | 剑阁县国光乡 | 国光乡寨山村二组 | GK-GGFK-01 | 204 | 0.50 | 原长益采砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 847 | 剑阁县国光乡 | 国光乡东王村二组 | GK-GGFK-02 | 204 | 0.13 | 原华龙彩瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 848 | 剑阁县国光乡 | 国光乡朝阳村四组 | GK-GGFK-03 | 204 | 0.28 | 原大雷采砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 849 | 剑阁县广坪乡 | 广坪乡拱桥村一组 | GK-GUANGPINGFK-01 | 204 | 0.19 | 原东盛页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 850 | 剑阁县汉阳镇 | 汉阳镇金星村四组、七组、中心村四组 | GK-HANYANGFK-01 | 204 | 7.37 | 原俊杰页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 851 | 剑阁县汉阳镇 | 汉阳镇陡咀村二组 | GK-HANYANGFK-02 | 204 | 0.94 | 原佳嘉页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 852 | 剑阁县汉阳镇 | 汉阳镇中心村三组 | GK-HANYANGFK-03 | 204 | 0.41 | 原华炜页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 853 | 剑阁县吼狮乡 | 吼狮乡石马村三组 | GK-HSFK-01 | 203 | 0.74 | 原石马采沙厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 854 | 剑阁县吼狮乡 | 吼狮乡石马村二组 | GK-HSFK-02 | 204 | 0.38 | 原吼狮页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 855 | 剑阁县江口镇 | 江口镇七林村三组 | GK-JKFK-01 | 204 | 0.18 | 原七林采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 856 | 剑阁县江口镇 | 江口镇长江村三组 | GK-JKFK-02 | 204 | 0.51 | 原闻江页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 857 | 剑阁县江口镇 | 江口镇百包村四组 | GK-JKFK-03 | 204 | 0.81 | 原春雷采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 858 | 剑阁县江口镇 | 江口镇春雷村一组 | GK-JKFK-04 | 204 | 0.25 | 原白鹭石材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 859 | 剑阁县金仙镇 | 金仙镇双河村一组 | GK-JINGXIANFK-01 | 204 | 0.33 | 原金仙砖页岩机瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 860 | 剑阁县开封镇 | 开封镇中营村一组 | GK-KFFK-01 | 204 | 0.16 | 原中成采石厂 | 集体 | 林地 |  |
| 861 | 剑阁县开封镇 | 开封镇鞍山村一组 | GK-KFFK-02 | 204 | 0.16 | 原开封页岩机砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 862 | 剑阁县开封镇 | 开封镇鞍山村一组 | GK-KFFK-03 | 204 | 0.16 | 原鞍山加工厂 | 集体 | 林地 |  |
| 863 | 剑阁县开封镇 | 开封镇光辉村四组 | GK-KFFK-04 | 204 | 1.14 | 原光辉彩瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 864 | 剑阁县开封镇 | 开封镇龙桥村一组 | GK-KFFK-05 | 204 | 0.95 | 原广元市友福化工有限责任公司 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 865 | 剑阁县开封镇 | 开封镇龙桥村一组 | GK-KFFK-06 | 204 | 0.64 | 原龙桥木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 866 | 剑阁县开封镇 | 开封镇鞍山村五组 | GK-KFFK-07 | 204 | 0.58 | 原鞍山砂石厂 | 集体 | 林地 |  |
| 867 | 剑阁县开封镇 | 开封镇光辉村六组 | GK-KFFK-08 | 204 | 0.34 | 原荣昌采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 868 | 剑阁县开封镇 | 开封镇和平村五组 | GK-KFFK-09 | 204 | 0.35 | 原明腾页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 869 | 剑阁县柳沟镇 | 柳沟镇新民村六组 | GK-LGFK-01 | 204 | 0.75 | 原新民水泥厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 870 | 剑阁县柳沟镇 | 柳沟镇三清村五组 | GK-LGFK-02 | 204 | 0.92 | 原柳沟采砂厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 871 | 剑阁县凉山乡 | 凉山乡皇柏村四组 | GK-LIANGSHANFK-01 | 204 | 0.22 | 原凉山页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 872 | 剑阁县毛坝乡 | 毛坝乡元山村六组 | GK-MAOBAFK-01 | 204 | 0.40 | 原金茂采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 873 | 剑阁县毛坝乡 | 毛坝乡百花村二组 | GK-MAOBAFK-02 | 204 | 0.38 | 原百花页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 874 | 剑阁县普安镇 | 普安镇剑坪村三组 | GK-PAFK-01 | 204 | 1.74 | 原立新琉璃瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 875 | 剑阁县圈龙乡 | 圈龙乡金铃村十五组 | GK-QUANLONGFK-01 | 204 | 0.18 | 原金铃采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 876 | 剑阁县圈龙乡 | 圈龙乡新风村三组 | GK-QUANLONGFK-02 | 204 | 0.19 | 原新风石材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 877 | 剑阁县圈龙乡 | 圈龙乡新风村四组 | GK-QUANLONGFK-03 | 204 | 0.28 | 原甬恒页岩机砖厂 | 国有 | 耕地 | 八等 |
| 878 | 剑阁县圈龙乡 | 圈龙乡新风村四组 | GK-QUANLONGFK-04 | 204 | 0.18 | 原圈龙采砂厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 879 | 剑阁县圈龙乡 | 圈龙乡金铃村五组 | GK-QUANLONGFK-05 | 204 | 0.28 | 原新腾页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 880 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡三房村四组 | GK-SSFK-01 | 204 | 0.38 | 原长铃砂石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 881 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡三房村二组 | GK-SSFK-02 | 204 | 0.57 | 原科迪页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 882 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡上寺村三组 | GK-SSFK-03 | 204 | 0.29 | 原立盛采沙厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 883 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡上寺村一组、桅杆村十二组 | GK-SSFK-04 | 204 | 1.79 | 原福莱采沙厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 884 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡桅杆村八组 | GK-SSFK-05 | 204 | 0.16 | 原上寺页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 885 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡桅杆村八组 | GK-SSFK-06 | 204 | 3.60 | 原锦虹采沙厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 886 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡猫儿村二组、一组 | GK-SSFK-07 | 204 | 5.13 | 原创兴采沙厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 887 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡猫儿村二组 | GK-SSFK-08 | 204 | 2.38 | 原杰仕采沙厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 888 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡猫儿村二组 | GK-SSFK-09 | 204 | 0.47 | 原三和彩瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 889 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡猫儿村二组 | GK-SSFK-10 | 204 | 0.33 | 原金贸石材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 890 | 剑阁县上寺乡 | 上寺乡上寺村二组 | GK-SSFK-11 | 204 | 0.25 | 原丰源采沙厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 891 | 剑阁县义兴乡 | 义兴乡宫堂村一组 | GK-YIXINGFK-01 | 204 | 0.25 | 原义兴砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 892 | 剑阁县涂山乡 | 涂山乡罐铺村四组 | GK-TSFK-01 | 204 | 0.21 | 原涂山砖瓦厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 893 | 剑阁县涂山乡 | 涂山乡大桥村七组 | GK-TSFK-02 | 204 | 0.22 | 原大桥页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 894 | 剑阁县涂山乡 | 涂山乡苏维村一组 | GK-TSFK-03 | 204 | 0.49 | 原屏边石材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 895 | 剑阁县碗泉乡 | 碗泉乡泉水村三组 | GK-WANQUANFK-01 | 204 | 1.91 | 原碗泉页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 896 | 剑阁县王河镇 | 王河镇皇观村一组、元山镇平桥村一组 | GK-WHFK-01 | 204 | 2.36 | 原皇观砂石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 897 | 剑阁县王河镇 | 王河镇新电村八组 | GK-WHFK-02 | 204 | 0.97 | 原合众页岩机砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 898 | 剑阁县王河镇 | 王河镇南华村四组 | GK-WHFK-03 | 203 | 0.41 | 原南华预制板厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 899 | 剑阁县西庙乡 | 西庙乡清潭村三组 | GK-XMFK-01 | 204 | 0.67 | 原西庙前锋采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 900 | 剑阁县下寺镇 | 下寺镇雷鸣社区五组 | GK-XSFK-01 | 204 | 0.26 | 原中坚预制厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 901 | 剑阁县下寺镇 | 下寺镇沙溪坝社区一组 | GK-XSFK-02 | 204 | 0.47 | 原飞鸿木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 902 | 剑阁县杨村镇 | 杨村镇柏梓村三组 | GK-YANGCUNFK-01 | 204 | 0.57 | 原杨村页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 903 | 剑阁县杨村镇 | 杨村镇石门村七组 | GK-YANGCUNFK-02 | 204 | 1.39 | 原华鑫砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 904 | 剑阁县杨村镇 | 杨村镇石门村七组 | GK-YANGCUNFK-03 | 204 | 0.54 | 原顺昌石材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 905 | 剑阁县姚家乡 | 姚家乡团结村四组 | GK-YJFK-01 | 204 | 0.37 | 原姚家页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 906 | 剑阁县姚家乡 | 姚家乡天字村五组 | GK-YJFK-02 | 204 | 0.33 | 原天马砂石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 907 | 剑阁县羊岭镇 | 羊岭镇青白村二组 | GK-YLFK-01 | 204 | 0.15 | 原丰源页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 908 | 剑阁县羊岭镇 | 羊岭镇蒲花村八组 | GK-YLFK-02 | 204 | 0.72 | 原朗生页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 909 | 剑阁县演圣镇 | 演圣镇演圣村六组 | GK-YANSHENGFK-01 | 204 | 0.22 | 原演圣预制板厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 910 | 剑阁县迎水乡 | 迎水乡迎水村五组 | GK-YINGSHUIFK-01 | 204 | 0.46 | 原金鑫页岩机砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 911 | 剑阁县迎水乡 | 迎水乡双龙村十组 | GK-YINGSHUIFK-02 | 204 | 1.03 | 原迎水页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 912 | 剑阁县迎水乡 | 迎水乡双龙村六组 | GK-YINGSHUIFK-03 | 204 | 0.19 | 原双龙石料加工厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 913 | 剑阁县迎水乡 | 迎水乡白顶村三组 | GK-YINGSHUIFK-04 | 204 | 1.01 | 原远洲页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 914 | 剑阁县元山镇 | 元山镇二教村三组 | GK-YUANSHANFK-01 | 204 | 0.17 | 原志昌采沙厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 915 | 剑阁县元山镇 | 元山镇金竹村五组 | GK-YUANSHANFK-02 | 204 | 0.14 | 原万达汽车修理厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 916 | 剑阁县元山镇 | 元山镇金竹村十一组 | GK-YUANSHANFK-03 | 204 | 0.80 | 原金竹页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 917 | 剑阁县元山镇 | 元山镇白坝村五组 | GK-YUANSHANFK-04 | 204 | 0.26 | 原石川采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 918 | 剑阁县元山镇 | 元山镇松岭村二组 | GK-YUANSHANFK-05 | 204 | 0.30 | 原正国页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 919 | 剑阁县元山镇 | 元山镇平桥村四组 | GK-YUANSHANFK-06 | 204 | 0.15 | 原敏达石材加工厂 | 集体 | 林地 |  |
| 920 | 剑阁县元山镇 | 元山镇粮丰村一组 | GK-YUANSHANFK-07 | 204 | 0.33 | 原春晓贸易有限公司 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 921 | 剑阁县元山镇 | 元山镇粮丰村一组 | GK-YUANSHANFK-08 | 204 | 0.11 | 原振翔页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 922 | 剑阁县元山镇 | 元山镇粮丰村一组 | GK-YUANSHANFK-09 | 204 | 0.86 | 原粮丰采石厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 923 | 剑阁县元山镇 | 元山镇粮丰村一组 | GK-YUANSHANFK-10 | 204 | 0.95 | 原和元石材厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 924 | 剑阁县元山镇 | 元山镇粮丰村一组 | GK-YUANSHANFK-11 | 204 | 0.16 | 原伟平页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 925 | 剑阁县元山镇 | 元山镇粮丰村一组 | GK-YUANSHANFK-12 | 204 | 0.21 | 原小辉页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 926 | 剑阁县元山镇 | 元山镇松岭村二组 | GK-YUANSHANFK-13 | 204 | 0.62 | 原松岭页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 927 | 剑阁县元山镇 | 元山镇松岭村二组 | GK-YUANSHANFK-14 | 204 | 0.48 | 原姜山页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 928 | 剑阁县柘坝乡 | 柘坝乡玉龙村二组 | GK-ZBFK-01 | 204 | 0.18 | 原薛家砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 929 | 剑阁县柘坝乡 | 柘坝乡银河村四组 | GK-ZBFK-02 | 203 | 1.20 | 原银河彩瓦厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 930 | 剑阁县张王乡 | 张王乡紫荆村四组 | GK-ZWFK-01 | 204 | 0.73 | 原张王页岩机砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 931 | 剑阁县张王乡 | 张王乡长石村一组 | GK-ZWFK-02 | 204 | 0.40 | 原长石页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 932 | 剑阁县正兴乡 | 正兴乡星火村二组 | GK-ZXFK-01 | 204 | 0.26 | 原明龙页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 933 | 剑阁县正兴乡 | 星火村六组 | GK-ZXFK-02 | 204 | 1.15 | 原怡峰页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 934 | 剑阁县正兴乡 | 正兴乡星火村六组 | GK-ZXFK-03 | 204 | 0.90 | 原正兴采砂厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 935 | 剑阁县正兴乡 | 正兴乡龙虎村一组 | GK-ZXFK-04 | 204 | 0.65 | 原晨杰页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 936 | 剑阁县正兴乡 | 正兴乡龙虎村一组 | GK-ZXFK-05 | 204 | 0.37 | 原旺盈页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 937 | 剑阁县正兴乡 | 正兴乡郭沟村一组 | GK-ZXFK-06 | 204 | 1.08 | 原锦业页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 八等 |
| 938 | 苍溪县白驿镇 | 柳垭村一组 | GK-BAIYIFK-01 | 204 | 0.13 | 原柳垭砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 939 | 苍溪县白驿镇 | 柳垭村一组 | GK-BAIYIFK-02 | 204 | 0.51 | 原柳垭页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 940 | 苍溪县白驿镇 | 花红村一组 | GK-BAIYIFK-03 | 204 | 1.75 | 原花红采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 941 | 苍溪县白驿镇 | 马桑村三组 | GK-BAIYIFK-04 | 204 | 0.52 | 原白驿页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 942 | 苍溪县白驿镇 | 泉水村五组 | GK-BAIYIFK-05 | 204 | 0.30 | 原马桑页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 943 | 苍溪县白驿镇 | 天坪村一组 | GK-BAIYIFK-06 | 204 | 0.61 | 原天坪页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 944 | 苍溪县东溪镇 | 柴坡村五组 | GK-DXFK-01 | 204 | 0.22 | 原柴坡木材加工厂 | 集体 | 林地 |  |
| 945 | 苍溪县东溪镇 | 望乡村七组 | GK-DXFK-02 | 204 | 1.51 | 原望乡页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 946 | 苍溪县东溪镇 | 望乡村七组 | GK-DXFK-03 | 204 | 0.35 | 原望乡预制板厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 947 | 苍溪县东溪镇 | 大岩村七组 | GK-DXFK-04 | 204 | 0.16 | 原东升食品厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 948 | 苍溪县东溪镇 | 友爱村六组 | GK-DXFK-05 | 204 | 0.41 | 原华旺木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 949 | 苍溪县东溪镇 | 友爱村六组 | GK-DXFK-06 | 204 | 0.30 | 原盛达木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 950 | 苍溪县东溪镇 | 陈干村六组 | GK-DXFK-07 | 204 | 0.20 | 原东溪镇预制板厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 951 | 苍溪县高坡镇 | 童家村八组 | GK-GPFK-01 | 204 | 0.47 | 原珠峰采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 952 | 苍溪县高坡镇 | 童家村十组 | GK-GPFK-02 | 204 | 0.27 | 原高坡页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 953 | 苍溪县高坡镇 | 童家村五组 | GK-GPFK-03 | 204 | 0.80 | 原开衫页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 954 | 苍溪县高坡镇 | 童家村五组 | GK-GPFK-04 | 204 | 0.87 | 原利维木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 955 | 苍溪县高坡镇 | 茯苓村四组 | GK-GPFK-05 | 204 | 0.27 | 原九鼎页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 956 | 苍溪县河地乡 | 何家梁村一组 | GK-HDFK-01 | 204 | 0.48 | 原河地采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 957 | 苍溪县河地乡 | 红树村二组 | GK-HDFK-02 | 204 | 0.25 | 原红树页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 958 | 苍溪县河地乡 | 高坪村一组 | GK-HDFK-03 | 204 | 0.15 | 原高坪页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 959 | 苍溪县陵江镇 | 大洋村七组 | GK-LINGJIANGFK-01 | 204 | 0.25 | 原大洋木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 960 | 苍溪县陵江镇 | 茶店村三组 | GK-LINGJIANGFK-02 | 204 | 0.42 | 原茶店页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 961 | 苍溪县陵江镇 | 解放村一组 | GK-LINGJIANGFK-03 | 204 | 0.69 | 原解放坝砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 962 | 苍溪县陵江镇 | 陵江村五组 | GK-LINGJIANGFK-04 | 204 | 0.48 | 原陵江页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 963 | 苍溪县陵江镇 | 拱桥村七组 | GK-LINGJIANGFK-05 | 204 | 0.62 | 原鑫月页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 964 | 苍溪县陵江镇 | 池鲤村二组 | GK-LINGJIANGFK-06 | 204 | 1.31 | 原池鲤采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 965 | 苍溪县陵江镇 | 槐树村四组 | GK-LINGJIANGFK-07 | 204 | 1.29 | 原龙头寺砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 966 | 苍溪县陵江镇 | 沙溪村六组 | GK-LINGJIANGFK-08 | 204 | 0.81 | 原沙溪预制板厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 967 | 苍溪县陵江镇 | 龙溪村五组 | GK-LINGJIANGFK-09 | 204 | 1.33 | 原龙溪页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 968 | 苍溪县陵江镇 | 回水村九组 | GK-LINGJIANGFK-10 | 204 | 0.24 | 原回水采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 969 | 苍溪县陵江镇 | 回水村四组 | GK-LINGJIANGFK-11 | 204 | 9.05 | 原扑船采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 970 | 苍溪县陵江镇 | 康乐村一组 | GK-LINGJIANGFK-12 | 204 | 1.32 | 原康乐页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 971 | 苍溪县漓江镇 | 官庄村六组 | GK-LIJIANGFK-01 | 204 | 0.60 | 原金斯砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 972 | 苍溪县漓江镇 | 土鲤村六组 | GK-LIJIANGFK-02 | 204 | 0.16 | 原漓江编织厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 973 | 苍溪县漓江镇 | 盐海村四组 | GK-LIJIANGFK-03 | 204 | 0.18 | 原盐海石灰窑厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 974 | 苍溪县漓江镇 | 官庄村一组 | GK-LIJIANGFK-04 | 204 | 0.27 | 原官庄页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 975 | 苍溪县漓江镇 | 石桥村四组 | GK-LIJIANGFK-05 | 204 | 0.25 | 原石桥采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 976 | 苍溪县龙山镇 | 金虎村二组 | GK-LONGSHANFK-01 | 204 | 2.32 | 原金德页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 977 | 苍溪县龙山镇 | 先锋村二组 | GK-LONGSHANFK-02 | 204 | 0.45 | 原先锋采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 978 | 苍溪县龙山镇 | 荆树村一组 | GK-LONGSHANFK-03 | 204 | 0.54 | 原龙山木材加工厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 979 | 苍溪县龙山镇 | 分水村二组 | GK-LONGSHANFK-04 | 204 | 0.90 | 原阜康页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 980 | 苍溪县龙山镇 | 茨林村五组 | GK-LONGSHANFK-05 | 204 | 0.27 | 原开创页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 981 | 苍溪县龙山镇 | 五郎村四组 | GK-LONGSHANFK-06 | 204 | 0.35 | 原乐峰页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 982 | 苍溪县龙山镇 | 八一村三组 | GK-LONGSHANFK-07 | 204 | 1.52 | 原拓本页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 983 | 苍溪县龙山镇 | 先锋村一组 | GK-LONGSHANFK-08 | 204 | 0.16 | 原维迈食品有限公司 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 984 | 苍溪县龙山镇 | 新场村五组 | GK-LONGSHANFK-09 | 204 | 0.63 | 原永兴页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 985 | 苍溪县龙王镇 | 田家坝村一组 | GK-LWFK-01 | 204 | 0.35 | 原龙王砂石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 986 | 苍溪县岐坪镇 | 寨堡村三组 | GK-QPFK-01 | 204 | 0.87 | 原岐坪页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 987 | 苍溪县岐坪镇 | 潭家河村八组 | GK-QPFK-02 | 204 | 0.82 | 原潭家河采砂厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 988 | 苍溪县岐坪镇 | 宋水村一组 | GK-QPFK-03 | 204 | 2.82 | 原康福砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 989 | 苍溪县岐坪镇 | 杨家桥村一组 | GK-QPFK-04 | 204 | 0.23 | 原杨家桥页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 990 | 苍溪县岐坪镇 | 宋水村三组 | GK-QPFK-05 | 204 | 0.40 | 原广源采砂厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 991 | 苍溪县石门镇 | 插江村二组 | GK-SHIMENFK-01 | 204 | 0.45 | 原插江采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 992 | 苍溪县石门镇 | 七星村四组 | GK-SHIMENFK-02 | 204 | 0.99 | 原七星页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 993 | 苍溪县石门镇 | 珠江村九组 | GK-SHIMENFK-03 | 204 | 0.28 | 原珠江页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 994 | 苍溪县石马镇 | 月耳村八组 | GK-SMFK-01 | 204 | 0.24 | 原石马页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 995 | 苍溪县白鹤乡 | 柏荫村三组 | GK-BHFK-01 | 204 | 0.26 | 原白鹤页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 996 | 苍溪县白桥镇 | 龙门村三组 | GK-BQFK-01 | 204 | 2.10 | 原龙门页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 997 | 苍溪县白桥镇 | 白桥村一组 | GK-BQFK-02 | 204 | 0.38 | 原白桥砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 998 | 苍溪县白桥镇 | 白桥村二组 | GK-BQFK-03 | 204 | 0.55 | 原白桥页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 999 | 苍溪县白山乡 | 天马村一组 | GK-BAISHAN-01 | 204 | 0.81 | 原天马页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1000 | 苍溪县白山乡 | 红庙村三组 | GK-BAISHAN-02 | 204 | 0.45 | 原红庙页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1001 | 苍溪县白山乡 | 青龙村一组 | GK-BAISHAN-03 | 204 | 0.33 | 原青龙页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1002 | 苍溪县白山乡 | 单古村四组 | GK-BAISHAN-04 | 204 | 0.59 | 原单古预制板厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1003 | 苍溪县双河乡 | 龙固村一组 | GK-SHUANGHEFK-01 | 204 | 0.45 | 原双河采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1004 | 苍溪县双河乡 | 玉涧村五组 | GK-SHUANGHEFK-02 | 204 | 0.24 | 原玉涧采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1005 | 苍溪县双河乡 | 榨垭村五组 | GK-SHUANGHEFK-03 | 204 | 0.52 | 原福民采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1006 | 苍溪县双河乡 | 地灵村三组 | GK-SHUANGHEFK-04 | 204 | 0.30 | 原聚宝采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1007 | 苍溪县亭子乡 | 五福村七组 | GK-TZFK-01 | 204 | 12.44 | 原亭子口采砂厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1008 | 苍溪县亭子乡 | 长江村二组 | GK-TZFK-02 | 204 | 0.52 | 原亭子采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1009 | 苍溪县亭子乡 | 五福村七组 | GK-TZFK-03 | 204 | 11.66 | 原亭子口采砂厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1010 | 苍溪县亭子乡 | 五福村七组 | GK-TZFK-04 | 204 | 70.07 | 原亭子口采砂厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1011 | 苍溪县文昌镇 | 桥河村二组 | GK-WCFK-01 | 204 | 0.68 | 原广博砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1012 | 苍溪县文昌镇 | 桥河村二组 | GK-WCFK-02 | 204 | 0.21 | 原桥河预制板厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1013 | 苍溪县文昌镇 | 观音村六组 | GK-WCFK-03 | 204 | 0.18 | 原红马食品厂 | 集体 | 林地 |  |
| 1014 | 苍溪县文昌镇 | 刘家村四组 | GK-WCFK-04 | 204 | 0.30 | 原文昌采石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1015 | 苍溪县文昌镇 | 刘家村三组 | GK-WCFK-05 | 204 | 0.65 | 原文昌页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1016 | 苍溪县文昌镇 | 孙家村五组 | GK-WCFK-06 | 204 | 0.44 | 原凯卓砂石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1017 | 苍溪县五龙镇 | 灯照村一组 | GK-WLFK-01 | 204 | 0.95 | 原冠美采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1018 | 苍溪县元坝镇 | 高清村八组 | GK-YBFK-01 | 204 | 0.32 | 原高清页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1019 | 苍溪县元坝镇 | 井坝村五组 | GK-YBFK-02 | 204 | 0.72 | 原元坝砂石厂 | 集体 | 林地 |  |
| 1020 | 苍溪县元坝镇 | 井坝村二组 | GK-YBFK-03 | 204 | 0.17 | 原金飞采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1021 | 苍溪县元坝镇 | 玉台村七组 | GK-YBFK-04 | 204 | 0.20 | 原宝通预制板厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1022 | 苍溪县元坝镇 | 峰梁村一组 | GK-YBFK-05 | 204 | 0.16 | 原峰梁页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1023 | 苍溪县元坝镇 | 鹤岗村一组 | GK-YBFK-06 | 204 | 0.61 | 原玉台砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1024 | 苍溪县元坝镇 | 裕群村一组 | GK-YBFK-07 | 204 | 0.31 | 原庆宪砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 1025 | 苍溪县岳东镇 | 天星村一组 | GK-YDFK-01 | 204 | 0.99 | 原天星砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1026 | 苍溪县岳东镇 | 金银村一组 | GK-YDFK-02 | 204 | 0.18 | 原金银砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1027 | 苍溪县岳东镇 | 文坪村五组 | GK-YDFK-03 | 204 | 0.51 | 原石美页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1028 | 苍溪县云峰镇 | 狮岭村三组 | GK-YFFK-01 | 204 | 0.27 | 原云峰页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1029 | 苍溪县云峰镇 | 赤土垭村三组 | GK-YFFK-02 | 204 | 0.25 | 原赤土页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1030 | 苍溪县永宁镇 | 桃花村一组 | GK-YNFK-01 | 204 | 0.22 | 原朝阳页岩机砖厂 | 集体 | 林地 |  |
| 1031 | 苍溪县永宁镇 | 兰池村八组 | GK-YNFK-02 | 204 | 0.46 | 原百盛页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1032 | 苍溪县月山乡 | 宝盖村五组 | GK-YSXFK-01 | 204 | 0.33 | 原宝盖页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1033 | 苍溪县月山乡 | 宝盖村二组 | GK-YSXFK-02 | 204 | 0.35 | 原瑞明页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1034 | 苍溪县月山乡 | 花冠村四组 | GK-YSXFK-03 | 204 | 2.80 | 原花冠砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1035 | 苍溪县月山乡 | 西华村四组 | GK-YSXFK-04 | 204 | 0.17 | 原西华页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1036 | 苍溪县运山镇 | 双牌村四组 | GK-YSFK-01 | 204 | 0.34 | 原双牌采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1037 | 苍溪县运山镇 | 佛门村七组 | GK-YSFK-02 | 204 | 0.24 | 原运山采石厂 | 集体 | 耕地 | 十等 |
| 1038 | 苍溪县浙水乡 | 花庙村三组 | GK-ZSFK-01 | 204 | 0.45 | 原花庙页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1039 | 苍溪县浙水乡 | 四坪村九组 | GK-ZSFK-02 | 204 | 0.55 | 原四坪页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1040 | 苍溪县浙水乡 | 红旗村一组 | GK-ZSFK-03 | 204 | 0.32 | 原浙水页岩机砖厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |
| 1041 | 苍溪县石灶乡 | 牌坊村三组 | GK-SZFK-01 | 204 | 0.64 | 原中平砂石厂 | 集体 | 耕地 | 九等 |